Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	SNOWPLAN spol. s r.o.

IČ:					27497763

DIČ:					CZ27497763

zapsaný v OR vedeném: 		Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.36192

se sídlem: 				Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec

bankovní spojení: 			Komerční banka a.s.,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem

4002H1250013

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„SHZ Frýdlant – PD, odstranění havarijního stavu splaškové kanalizace k administrativní části hradu a odstranění havarijního stavu odvodu srážkových vod na nádvoří“

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Termín plnění, odst. 2.1. bod b, který nově zní takto:

2.1.1. předání projektové dokumentace do 30.1.2026.

2.2.Smluvní strany se dohodly na změně čl. č.4 Platební podmínky, odst. 4.1., který nově zní takto:

2.2.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za dílo, na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel vystaví fakturu na základě rozpracovanosti až do výše 90% do 31.12.2025. Zbylých 10% sjednané odměny bude předmětem konečné faktury po protokolárním předání a převzetí díla.

K fakturované částce bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

K prodloužení termínu zpracování PD dochází vlivem komplikovaných průzkumných prací pod nádvořím. Některá místa jsou pro běžný kamerový systém nedostupná a je nutné je řešit jiným, náročnějším způsobem.

Článek III.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo ze dne 8.10.2025, je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č.1 je platný

dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

## 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

## 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

## 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č.1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## 3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností

## originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

## 3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

## 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a         svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

| Na Sychrově dne 11.12.2025 ………………………………….. PhDr. Miloš Kadlec ředitel, ÚPS na Sychrově | ………………………………………….. Ing. Petr Kořínek jednatel společnosti |
| --- | --- |