Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě č. OBJ/196/25/037
uzavřené dne 6. 11. 2025

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno

za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel:

FUTURA SOFT, s.r.o.

Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno

IČO: 29292395

DIČ: CZ29292395

za kterou jedná: Mgr. Pavel Gráf, jednatel

vedená u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 71446

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento dodatek (dále jen „Dodatek“):

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely rámcovou smlouvu ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Rámcová smlouva o úpravě funkcionalit internetových a intranetových aplikací 2024, evidenční číslo VZ-17/2024, nezadávané dle ZZVZ, a v rámci investiční akce „OSS SZPI – ICT SW_programové vybavení – TZ intranetových a internetových aplikací 2024“ (dále jen „Rámcová smlouva“).

Rámcová smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 1 roku od nabytí její účinnosti dne 14. 11. 2024 nebo do vyčerpání finančního limitu plnění ve výši 1 999 200 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Přičemž doba trvání kterékoliv prováděcí smlouvy může přesáhnout dobu trvání Rámcové smlouvy, maximálně však o dobu plnění dohodnutou v příslušné prováděcí smlouvě vzniklé na základě písemné objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem (viz čl. 20.1. Rámcové smlouvy).

Dne 6. 11. 2025 byla uzavřena prováděcí smlouva č. OBJ/196/25/037, jejímž předmětem je zhotovení nové aplikace Personální dokumenty s dodací lhůtou 31. 12. 2025. Předpokladem řádného plnění Zhotovitele je součinnost Objednatele spočívající v dodání dokumentů od Objednatele.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení dodací lhůty Zhotovitele z prováděcí smlouvy.

2. Předmět Dodatku

2.1. Dodací lhůta prováděcí smlouvy č. OBJ/196/25/037 nově zní: 31. 8. 2026

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Vztahy výslovně neupravené Dodatkem a prováděcí smlouvou se řídí Občanským zákoníkem.

3.2. Dodatek je nedílnou součástí prováděcí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Dodatku provede Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu oběma smluvními stranami a Zhotovitele o uveřejnění informuje.

3.3. Ostatní ustanovení prováděcí smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

3.4.	Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží Objednatel a Zhotovitel.

Dnem vložení elektronického podpisu

Za Objednatele 						Za Zhotovitele

Ing. Martin Klanica 						Mgr. Pavel Gráf

ústřední ředitel SZPI						jednatel