#### Dodatek č. 1

#### ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi

MONTCOLOR Zavadil s.r.o.

Skřivánčí 777/24 Odry 742 35

IČO:278 32 716

DIČ:CZ27832716

zastoupená ve věcech smluvních i technických p. Milanem Zavadilem, jednatelem

bankovní spojení:

dále jen zhotovitel na straně jedné

a

Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace

Nadační 375/1, 742 35 Odry

IČO: 66183596

DIČ: CZ66183596

zastoupená ve věcech smluvních Ing. Martinem Šmausem, ředitelem

bankovní spojení: FIO banka, a.s.,

dále jen objednatel na straně jedné

Zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“ se dohodly na změně smlouvy o dílo: „Oprava podlahy pracoviště rehabilitace“, uzavřené dne 04.11.2025

## Článek I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku III. Doba a místo plnění bod 1. shora uvedené smlouvy, jehož text se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I. této smlouvy takto:

a)	 doba zahájení prováděných prací                  05.01.2026

b)	 termín ukončení prací                                      15.02.2026

Článek II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho jej opatřují svými podpisy.

- Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb.

- Obě strany souhlasí se zveřejněním dodatku v plném rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv objednatelem.

V Odrách 18.12.2025					V Odrách 18.12.2025

objednatel:						zhotovitel:

Ing. Martin Šmaus, ředitel				Milan Zavadil, jednatel