| ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | EUROVIA CZ a.s. IČO: 452 74 924. |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ulice Letní akce B SO 121 Chodník, SO 201 Opěrná zeď, SO 191.2 Dopravní značení SO 301 Odvodnění silnice III/2879, SO 401 Veřejné osvětlení, SO IO – kanalizační stoka splašková“ “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 10.12.2025 |  |  |  | poštou |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: KD: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KD průběžně po dobu stavby |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: ZBV č. 3, str. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dle § 222 odst. 4 zákona: Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222, zákona č. 134/2016. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Změnovým listem č. 3 se jedná dle odst. 4 o změnu dle ZBV č. 3 celkem ve výši -26 928,51 Kč bez DPH. Celkem ve výši přípočtů 459 338,06 Kč a odpočtů 486 266,57 Kč, což je v absolutní hodnotě ve výši 945 604,63. Dle ZL č. 1, dodatku č. 1 se v absolutní hodnotě jedná o změnu ve výši 1 297 255,96, dle ZL č. 3 o změnu 945 604,63 Kč. celkem se tedy jedná za odstavec 4 o změnu 1 297 255,96 + 945 604,63 = 2 242 860,59 Kč, což je 10,65 % z původní hodnoty díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: EUROVIA CZ a.s. IČO: 452 74 924 předkládá hlavní stavbyvedoucí Tomáš Kotyza dne 10.12.2025 # Stanovisko technického dozoru stavby: INVESTING spol. s r.o.,– část vodohospodářská TDS souhlasí se změnami ZMĚNA 9 a 12 uvedenými v ZBV Ing. Josef Nadrchal …………………………………………. S.A.W. CONSULTING s r.o. – část stavební - TDS souhlasí se změnami ZMĚNA 10, 11, 13 a 14 uvedenými v ZBV Jaroslav Zavadil, DiS ……………………………. Příloha: 1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 3, celkem 14 stran vícepráce a méněpráce vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 3, na stránce 15 je uvedeno odůvodnění víceprací dle ZBV č. 3 Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis změny: Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, z důvodu aktuální situace na stavbě, na doporučení AD a TDS, objednatel se změnami souhlasil. A naopak některé práce nebyly provedeny vůbec, neboť po odsouhlasení VCP je bylo třeba odečíst. Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 3), vydané zhotovitelem samostatným dokladem, který tvoří přílohu tohoto ZL č. 3. Jde o následující změny včetně odůvodnění: - ZMĚNA 9 Asfaltová plocha po zhotovení přípojek k firmě INOX a k autoservisu - ZMĚNA 10 Vyúčtování ploch dle geodetického zaměření skutečného provedení, odpočet aktivní zóny, úprava plochy před firmou INOX - ZMĚNA 11 Odpočet neprovedeného plastového VDZ, není PČR požadováno - ZMĚNA 14 Odpočet neprovedených prací na rekonstrukci opěrné zdi - ZMĚNA 12 Rozbití balvanů, pro lepší manipulaci - ZMĚNA 13 odsouhlasené změny na VO, viz odůvodnění VCP Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem. Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 3, vydané samostatným dokladem. Všechny Změny dle tohoto ZL. č. 3 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 15 % původní hodnoty závazku pro odst 4. Absolutní hodnota změny pro odst. 4 pro ZL č. 1 a ZL č. 3 je 2 242 860,59 Kč z původního závazku, což je 10,65 %.. Počet připojených listů specifikací: 15; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací, bez DPH Odst. 4: -486 266,57 Kč; Cena víceprací bez DPH: Odst. 4 +459 338,06 Kč. Výsledná cena změny,; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. -26 928,51 Kč bez DPH -32 583,50 Kč včetně DPH; Nemá vliv na termín dokončení díla. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Ing. Iva Zemlerová Referent OPRI Ing. Pavel Sluka Vedoucí oddělení přípravy a realizace investic; Tomáš Kotyza Hlavní stavbyvedoucí. Datum:; Datum:. |