Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ev. č. 1894/2025/SS

Obnova asfaltového povrchu před zimním stadionem Mělník

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

- Účastníci

  - Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051,

Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Švihlík, xxx

dále jen „objednatel“

  - ZELLAND, s.r.o. se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1
IČ: 48948373, DIČ: CZ48948373, 
bankovní spojení Komerční banka, a.s., číslo účtu 19-8274600237/0100,
zastoupen Ing. Tomášem Frýdlem, jednatelem,

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Frýdl, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27960dále jen „zhotovitel“

# Preambule

Účastníci uzavřeli dne 10. 10. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Obnova asfaltového povrchu před zimním stadionem Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele.

- Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení a předání díla a navýšení ceny díla z důvodu nesouladu s projektovou dokumentací. Změny nemají vliv na termín plnění díla.

- 3.2. 	Článek 5.1. se mění tak, že se navyšuje cena díla o 563 368 Kč bez DPH, 681 675,28 Kč s DPH. Původní cena díla byla 1 888 896,50 Kč bez DPH, 2 285 564,76 Kč s DPH. Tento článek nově zní takto:

- 5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 2 452 264,50 Kč bez DPH, 
2 967 240,04 Kč s DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.

- 3.3.	Ze smlouvy se z článku 4.1. odstraňují věty „Faktury budou vystaveny bez DPH. Samotné DPH si odvede objednatel sám v přenesené daňové povinnosti.“

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1894/2025/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Rozpočet

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 898/2025/R 
ze dne 17. 12. 2025.

- Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku 					V Zelčíně

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. Tomáš Frýdl
starosta města Mělník 				jednatel

Příloha č. 1 - Rozpočet