Číslo jednací: NZM/2025/1978

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML480/007/2025

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

se sídlem: 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO:	75075741

zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Novákem, generálním ředitelem

(dále také jen „objednatel“)

a

MOZIS s.r.o.

se sídlem: 				Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 Vinohrady

IČO: 	                                   		289 400 83

DIČ: 	                                   		CZ28940083

zastoupený: 	                       		Pavlínou Trčkovou -  jednatelkou

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v živnostenském rejstříku:		Rejstříkový soud Praha, oddíl C vložka P

(dále také jen „zhotovitel“)

(společné též jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany souhlasně potvrzují, že dne 18.12. uzavřely Smlouvu č. 480/007/2025 (dále jen „Smlouva“).

- Z důvodu vzniklých na straně objednatele při registraci investiční akce se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla, a to o takovou dobu, o kterou došlo ke zdržení registrace investiční akce a tím i ke zdržení předpokládaného podpisu smlouvy.

II.

Doplňující a změnová ustanovení

- V Čl. IV. odst. 1 a 2. Smlouvy je stanoveno:

## Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem stanoveném termínu. Termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 5 pracovních dnů předem.

Předpokládaný termín předání staveniště je 08/2025.

## Dílo bude prováděno v následujících termínech:

### zahájení díla:	nejpozději do 5 dnů od předání staveniště

### dokončení díla:	nejpozději do 30.11.2025

### předání a převzetí dokončeného díla:	nejpozději do 10 dnů od dokončení díla.

### předání staveniště zpět objednateli:	nejpozději do 5 dnů od předání díla.

- Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. IV. odst. 1 a 2 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

## Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem stanoveném termínu. Termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 5 pracovních dnů předem.

Předpokládaný termín předání staveniště je 03/2026.

## Dílo bude prováděno v následujících termínech:

### zahájení díla:	nejpozději do 5 dnů od předání staveniště

### dokončení díla:	nejpozději do 30.6.2025

### předání a převzetí dokončeného díla:	nejpozději do 10 dnů od dokončení díla.

### předání staveniště zpět objednateli:	nejpozději do 5 dnů od předání díla.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

- Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.

- Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Praze dne: 18.12.2025 | V Praze dne: 18.12.2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel ………………………………………………………… Národní zemědělské muzeum s.p.o., Ing. Zdeněk Novák v zastoupení Ing. Josef Praks, náměstek pro řízení sekce pro komunikaci, projektové řízení a pobočku Praha | Zhotovitel …………………………………………………… Pavlína Trčková, Jednatelka |  |  |