Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 995/2025

VD Fláje, DH – posouzení energetické náročnosti a snížení
energetických ztrát (TP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel:

sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

03.01.2022

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

na základě plné moci ze dne

27642411

CZ699000797

vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka C 120996

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zjištěných skutečností v průběhu prací, které nešly předvídat.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- předání TP (elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.12.2025

- předání a převzetí kompletní TP (1 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- předání TP (elektronicky) po projednání na ZVV na ZVV: nejpozději do 31.01.2026

- předání a převzetí kompletní TP (1 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Dodatek č. 1 k SoD 995/2025

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Praze dne:

v Chomutově dne:

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

za objednatele

……………………………………. ředitel společnosti

DEKPROJEKT s.r.o.

za zhotovitele