DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ DO DÍLO Č. SM20250339

|  | I. Smluvní strany |
| --- | --- |

1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

| se sídlem: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
| --- | --- |
| zastoupena: osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | ředitelem provozně-technický náměstek |
| IČ: DIČ: | manažer investic 008 44 896 CZ00844896 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: tel.: | 596 491 111 |
| e-mail: | @nemhav.cz |

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")

| 2. 1. REALIZAČNÍ s.r.o. se sídlem: | Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava |
| --- | --- |
| zastoupena: IČ: DIČ: | jednatelem společnosti 29396271 CZ29396271 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38740

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel nebo dodavatel")

Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 a to na základě ustanovení smlouvy o dílo č. SM20250339 (dále jen „smlouvy”), čl. III., odst. 5, ze dne 13/11/2025 s názvem „Rekonstrukce OKB laboratoří” a to z důvodu méněprací a víceprací, které vznikly během realizace stavby, a to v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy včetně doby plnění dle čl. IV., odst. 1 smlouvy.

Změna smlouvy

- Smlouva se mění v čl. IV. odst. 1 a v uzavřeném dodatku č. 1 a nahrazuje se textem: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 19/01/2026.”

- Dále se smlouva mění v čl. V. odst. 1 a nahrazuje se textem:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: Cena díla dle SOD v Kč bez DPH	= 1.976.976,-

Cena Vícepráce v dodatku č.l v Kč bez DPH	=2.128.719,43

Cena Méněprací v dodatku č.l v Kč bez DPH	=-724.102,06

Cena SOD a dodatku č. 1 v součtu v Kč bez DPH =3.381.593,37 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.”

- Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a dodatek č. 1, je nedílnou součástí původní smlouvy.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Havířově dne/-\ -^7 -I

za objednatele

V Ostravě dne fy J

za zhotovitele

ředitel

jednatel společnosti