Dílčí smlouva č. A1580AD047 
k Rámcové dohodě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV) - IV

[bookmark: _Hlk211934878]„MPSV - Úprava APV ZDV 2025” – nasazení formulářů pro oblast IPK a VZT


Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sídlo:				Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2
IČO:				00551023
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 			2229001/0710
ID datové schránky: 		sc9aavg
Zastoupená:			Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
Jednající:	Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Eviden Czech Republic s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
Sídlo: 				Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
IČO: 				44851391
DIČ: 				CZ44851391
Bankovní spojení: 		neveřejný údaj
Číslo účtu: 			neveřejný údaj
ID datové schránky: 		bfkz8d2
Zastoupená:			Ing. Jaroslavem Šimkem, jednatelem
(dále jen „Poskytovatel“)

[bookmark: _Hlk189552108]dnešního dne uzavřely na základě Rámcové dohody o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV) – IV ze dne 21. 8. 2024, uzavřené v souladu 
s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto dílčí smlouvu č. A1580AD047 „MPSV - Úprava APV ZDV 2025” - nasazení formulářů pro oblast IPK a VZT
(dále jen „Smlouva“)


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV) - IV“, ev. č. Z2023-052837 byla dne 21. 8. 2024 mezi Poskytovatelem a Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV) - IV (dále jen „Rámcová dohoda”).
1.2 Smluvní vztah uvedený v odst. 1.1 tohoto článku Smlouvy byl uzavřen ze strany ČSSZ pro účely rozvoje a podpory informačního systému ČSSZ, který je součástí Integrovaného informačního systému. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV. 
1.3 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 7 Rámcové dohody.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).
3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ
3.1 [bookmark: _Ref458543817]Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.
4. MÍSTO PLNĚNÍ
4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.
5. CENA PLNĚNÍ
5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami a specifikovanou v čl. 4 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí
573 000,00 Kč bez DPH, tj. 693 330,00 Kč vč. DPH.
5.2 Faktura bude vystavena v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody, a to při reflektování změny v osobě Objednatele ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy.
6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy jsou:
Za Objednatele: 	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
Za Poskytovatele:	neveřejný údaj
tel.:		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
6.2 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy jsou:
Za Objednatele: 	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
			neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
			neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
Za Poskytovatele:	neveřejný údaj
tel.:		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
6.3 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou:
Za Objednatele:	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
			neveřejný údaj
tel.: 		 neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
Za Poskytovatele:	neveřejný údaj
tel:		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
neveřejný údaj
tel:		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj 
6.4 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcech kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů souvisejících s touto Smlouvou jsou: 


Za Objednatele:	neveřejný údaj 
tel.: 		neveřejný údaj 
e-mail:		neveřejný údaj 
Za Poskytovatele:	neveřejný údaj 
tel.: 		neveřejný údaj 
e-mail:		neveřejný údaj 

7. ZÁRUKA
7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace Služeb jako celku.

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. 
8.2 Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel. 
8.3 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
8.4 Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.
8.5 Objednatel se zavazuje dodat Poskytovateli veškeré podklady pro potřeby předmětu plnění v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Poskytovatel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
8.6 V případě rozporu ujednání těla Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla Smlouvy.
8.7 Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
8.8 Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
8.9 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
8.10 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem..
8.11 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha: 
Příloha č. 1: Specifikace Služeb

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:

V Praze dne dle data el. podpisu
	Za Poskytovatele:

V Praze dne dle data el. podpisu




	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Milan Lonský
ředitel odboru správy aplikací ICT
	.........................................................................
Eviden Czech Republic s.r.o.


Ing. Jaroslav Šimek
jednatel






[bookmark: _Toc336442341][bookmark: _Toc313431434][bookmark: _Toc199923677][bookmark: _Toc198108838][bookmark: _Toc197330643][bookmark: _Toc162751746][bookmark: _Toc104282306][bookmark: _Toc104773095][bookmark: _Toc103153111]Příloha č. 1 - Specifikace Služeb
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této Smlouvy je poskytnutí Služeb, které spočívají v úpravě aplikačního programovaného vybavení Databáze zdrojových datových vět (dále jen „APV ZDV“). Služby budou poskytnuty v souladu s čl. 3. a čl. 7. Rámcové dohody a v souladu s čl. 4.1 Přílohy č. 1 Rámcové dohody. 
Při poskytování Služeb bude docházet ke zpracování osobních údajů Poskytovatelem jako zpracovatelem ve smyslu čl. 16. Rámcové dohody.
Služby spočívají v zajištění potřebných změn v APV ZDV tak, aby bylo možné v systému ZDV pracovat s  upravenými formuláři oblasti IPK a nového formuláře oblasti VZT. Součástí Služeb je i otestování všech potřebných funkcionalit APV ZDV po provedení změn.

Služby budou realizovány ve 4 etapách:
Etapa 1
Poskytovatel vypracuje dokument Návrh řešení, ve kterém provede detailní analýzu všech potřebných podkladů pro implementaci modifikovaných formulářů oblasti IPK a nového formuláře oblasti VZT.
Etapa 2
Poskytovatel provede úpravy APV ZDV ve vazbě na modifikované formuláře oblasti IPK a a nového formuláře oblasti VZT a předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do testovacího prostředí Objednatele. V rámci těchto úprav budou realizovány tyto činnosti:
•	v systému ZDV budou na základě obdržených podkladů rozšířeny tyto stávající formuláře oblasti IPK:
· 771 - Interní podnět - organizace
· 772 - Interní podnět - osoba IPK
· 775 - Interní podnět EESSI - organizace
· 776 - Interní podnět EESSI - osoba IPK
•	u stávajících formulářů s kódy 771 a 775 budou implementovány indexované položky do metadat ZDV:
· Pojistník: identifikační číslo
	u stávajících formulářů s kódy 772 a 776 budou implementovány indexované položky do metadat ZDV:
· Pojištěnec: rodné číslo, příjmení, OID
· v systému ZDV bude na základě obdržených podkladů zaveden nový formulář oblasti VZT:
· 209 - Registrace zaměstnance - Náhradní pojistný vztah
· u nového formuláře s kódem 209 budou implementovány indexované položky do metadat ZDV:
· Pojištěnec: rodné číslo, příjmení, OID
· Pojistník: variabilní symbol, identifikační číslo
· pro všechny modifikované formuláře oblasti IPK a VZT bude připravena upravená definice rolí pro BZD
•	pro všechny modifikované formuláře oblasti IPK bude nastavena verze formuláře = 2025
•	pro nový formulář 209 oblasti VZT bude nastavena verze formuláře = 2024
•	příprava a součinnost při testování AVP ZDV v integračním a testovacím prostředí Objednatele. Provedení všech typů testů – funkční, výkonové, systémové, integrační,
•	aktualizace dokumentace APV ZDV (administrátorská a uživatelská příručka, provozní a instalační dokumentace).
Etapa 3
Poskytovatel předá Objednateli k instalaci do produkčního prostředí Objednatele upravené APV ZDV. 
Etapa 4
Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí Objednatele (14 dnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
2. [bookmark: _Toc197330633][bookmark: _Toc198108830][bookmark: _Toc199923669][bookmark: _Toc262472857]HARMONOGRAM
Služby dle této Smlouvy budou Poskytovatelem provedeny v termínech uvedených v tomto závazném harmonogramu plnění.
	Etapa plnění
	Popis plnění
	Termín ukončení

	Etapa 1
	Návrh řešení
Vypracování a předání předběžně odsouhlaseného znění dokumentu Návrh řešení. 
	T + 14 dnů

	Etapa 2
	Implementace změn, instalace a testování realizovaných požadavků
Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV ZDV obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, k otestování v integračním a testovacím prostředí Objednatele.
	T + 30 dnů

	Etapa 3
	Předání upraveného APV ZDV k instalaci do produkčního prostředí Objednatele
Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV ZDV obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v integračním a testovacím prostředí Objednatele a připravené k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.
Ze strany Poskytovatele předání odsouhlasené aktualizované dokumentace (administrátorská a uživatelská příručka, provozní a instalační dokumentace) a zdrojových kódů APV ZDV a instalačních balíčků na dohodnutém médiu.
Ze strany Objednatele byla plně funkční verze APV ZDV instalována do jeho produkčního prostředí. 
Nainstalovaná verze APV ZDV se zapracovanými úpravami je plně funkční v produkčním prostředí Objednatele.
	T + 45 dnů

	Etapa 4
	Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí Objednatele
Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a plně funkční APV ZDV je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.
	14 dnů po nasazení do produkčního prostředí


Poznámky:
T je den následující po nabytí účinnosti této Smlouvy.
Hodnoty Termínu ukončení v harmonogramu jsou maximální lhůty pro realizaci konkrétní etapy a uvádějí počet kalendářních dní.
Termíny ukončení jednotlivých etap předpokládají součinnost Objednatele v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

3. MÍSTO PLNĚNÍ
Realizace předmětu plnění této Smlouvy bude probíhat na adrese Křížová 6a, 225 08 Praha 5.
4. SPECIFIKACE MAXIMÁLNÍ CENY A ROZSAH POŽADOVANÉHO PLNĚNÍ V ČLOVĚKOHODINÁCH (dále jen „ČH“)
Celkové maximální počty ČH pro realizaci Služeb dle jednotlivých specialistů:
	Činnost - role
	Počet ČH
	Jednotková cena v Kč bez DPH/ČH
	Cena v Kč 
bez DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	
	
	
	
	

	Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Procesní analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Tester
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	[bookmark: _GoBack]neveřejný údaj

	Celkem
	neveřejný údaj
	 
	573 000,00
	693 330,00


5. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA
Akceptace plnění ze strany Objednatele proběhne v souladu článkem 9. Rámcové dohody při naplnění těchto akceptačních kritérií:
Etapa 1:
Poskytovatel předá Objednateli úplné znění Objednatelem předběžně odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení (analytická dokumentace popisující požadované změny v APV ZDV na dohodnutém médiu); splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem;
Etapa 2:
Poskytovatel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do integračního a testovacího prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem;


Etapa 3:
Poskytovatel předá Objednatelem otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci do produkčního prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem;
Poskytovatel předá Objednatelem předběžně odsouhlasenou aktualizovanou provozní a technickou dokumentaci (instalační, administrátorská a uživatelská příručka) a zdrojové kódy celého APV ZDV se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním protokolem;
Nainstalovaná verze APV ZDV se zapracovanými úpravami je plně funkční v produkčním prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním protokolem;
Etapa 4:
Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a plně funkční APV ZDV je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním protokolem nejpozději do 10 pracovních dní po ukončení zvýšené podpory.
6. SOULAD S VÝVOJOVÝMI STANDARDY
Realizace předmětu plnění bude v souladu s čl. 10.1.8 Rámcové dohody. 
7. SOUČINNOST OBJEDNATELE
Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu dle kapitoly 6 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.
Konkrétní specifikace požadované součinnosti, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny v Návrhu řešení.
8. VYSVĚTLENÍ ZKRATEK
IPK – APV Interní podnět KE
KE – kmenové evidence
VZT – APV Registr pojistných vztahů
OID –	(object identifier) identifikátor sloužící k jednoznačné identifikaci objektu
BZD –	bezpečnostní vrstva APV ZDV, pomocí které se reguluje přístup k datům z agendových aplikací (na základě rolí a lokalizace, kterou má uživatel přidělenou pro práci s agendovou aplikací).
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