Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 098/2025

Uzavřené dne 21. 11. 2025 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

## Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

adresa:			Máchova 1134, 739 61 Třinec

zastoupena		Mgr. Kamilem Raszkou, MBA, ředitelem organizace

jednání ve věcech:

smluvních:                          Mgr. Kamil Raszka, MBA

technických:	                 Mgr. Kamil Raszka, MBA

telefon:

e-mail:

IČ:			75055473

DIČ:			CZ75055473 (neplátce – identifikovaná osoba)

bankovní spojení:	Komerční banka - Třinec

číslo účtu:		35-6354230257/0100

(dále jen objednatel)

a

# Cieslar, s.r.o.

# Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. oddíl. C,

# vložka 18718

zastoupena:	Ing. Marian Cieslar, jednatel společnosti

Ing. Gabriela Chytilová, jednatelka společnosti

jednání ve věcech

technických: 	Ing. Marian Cieslar, jednatel společnosti

se sídlem:	Bystřice 325, 739 95 Bystřice

IČ: 	25815580

DIČ: 	CZ25815580

telefon:

bankovní spojení:	ČS, a.s.

č. účtu:   	1682840369/0800

(dále jen zhotovitel)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. 	Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 098/2025 ze dne 21.11.2025, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce, a s tím související změna ceny díla.

2. 	Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce WC v budově Máchova 1134.

3. 	Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných víceprací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

- Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, jelikož vyplynuly v průběhu realizace díla, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro zajištění provozu. Dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, jelikož by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

- Vícepráce budou provedeny dle požadavků objednatele odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Podrobná specifikace víceprací je uvedena v soupise prací – položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II. CENA DÍLA

- Cena za vícepráce je sjednána v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele dle přiloženého položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a činí 16 787 Kč bez DPH.

Původní celková cena díla:			397 323 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. víceprací:		414 110 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

# III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 098/2025 ze dne 21.11.2025 zůstávají beze změny.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění.

## 6.  Přílohu tohoto dodatku a jeho nedílnou součást tvoří položkový rozpočet – příloha č. 1

V Třinci dne …………………			 	V …………….. dne ……………………

za objednatele	                                             za zhotovitele

……………………………..					……………………………

Mgr. Kamil Raszka, MBA                                                         Ing. Marian Cieslar, jednatel společnosti

ředitel