## Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

sfdi

Ml/03826 Rančířov průtah, Ml/03826 Rančířov most ev. č. 03826-1,	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-15-2025

Ml/03827 Čížov průtah, Ml/03827 Čížov most ev. č. 03827-1,	Číslo smlouvy zhotovitele: 452/2025/A

111/03828, 111/03829 Cerekvička průtah

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo Ml/03826 Rančířov průtah, Ml/03826 Rančířov most ev. č. 03826-1, Ml/03827 Čížov
průtah, Ml/03827 Čížov most ev. č. 03827-1, III/03828, III/03829 Cerekvička průtah

ze dne 12. 5. 2025

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

IČO:	00090450

DIČ:	CZ00090450

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	sdruženi „Společnost Mitrenga-Hildebranť

1. vedoucí společník sdružení

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

se sídlem:	Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno - Královo Pole

zastoupený:	Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatelem a

Ing. Petrem Buchtou, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

IČO:	26944022

DIČ:	CZ26944022

2. druhý společník sdružení

HILDEBRANT CZ s.r.o.

se sídlem:	Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2

zastoupený:	Ing. Jaroslavem Kohoutem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 400504

III/03826 Rančířov průtah, III/03826 Rančířov most ev. č. 03826-1,	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-15-2025

III/03827 Čížov průtah, III/03827 Čížov most ev. č. 03827-1,	Číslo smlouvy zhotovitele: 452/2025/A

III/03828, III/03829 Cerekvička průtah

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

IČO:	14380196

DIČ:	CZ14380196

(dále jen „Zhotovitel‘)

(společně také jako „Smluvní strany nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-15- 2025 a číslo zhotovitele 452/2025/A ze dne 12. 5. 2025, spočívající ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a schváleným Změnovým listem ZBV 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 a 15 mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce), související s provedením RS z důvodu prodloužení životnosti a únostnosti vozovky v úseku 0,4916-0,6088 neuvedené v PD, úpravou množství betonářské výztuže mostu a na základě skutečně provedených prací.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a schváleným Změnovým listem ZBV 12 a 13 mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce), související s využitím vytěženého materiálu v rámci technologie recyklace za studena a úpravou množství betonářské výztuže v přesném určení množství dle tabulek výztuže.

- Předmět plnění dle Článku II. se zároveň v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ a schválenými Změnovými listy ZBV 06, 07, 08, 10,11, 14, 15 a 16 mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce), související s vybouráním a realizací nové kanalizace, provedením recyklace za studena pro lepší únosnost vozovky, provedení záchytného systému z betonových svodidel výšky 1,2 m, sanace a odvodnění lokálních míst komunikace, provizorní komunikace k dočasné lávce, změna VDZ na základě požadavku PČR.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

25 384 455,48 Kč

1 140 014,00 Kč - 70 129,50 Kč 1 387 436,46 Kč - 378 344,37 Kč

27 463 432,07 Kč 5 767 320,73 Kč

33 230 752,80 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH

Vícepráce dle § 222 odst. 4 - ZBV 06, 07, 08, 10,11, 14, 15, 16 Méněpráce dle § 222 odst. 5 - ZBV 12, 13

Vícepráce dle § 222 odst. 6 - ZBV 06, 07, 08, 11, 14, 15 Méněpráce dle § 222 odst. 6 - ZBV 06, 07, 09, 10,11, 15

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH

2.4.1. Z celkové ceny díla činí cena za část III/03826 Rančířov průtah + Most ev. č. 03826-1 (dle

III/03826 Rančířov průtah, III/03826 Rančířov most ev. č. 03826-1,	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-15-2025

III/03827 Čížov průtah, m/03827 Čížov most ev. č. 03827-1,	Číslo smlouvy zhotovitele: 452/2025/A

III/03828, III/03829 Cerekvička průtah

soupisu prací části 0, I., II., VI.):

- 946 196,41 Kč

641 237,50 Kč

- 117 188,35 Kč

- 470 245,56 Kč     1 988 751,56 Kč

11 458 997,12 Kč

Cena části 0., I., II, VI. dle Dodatku č. 1 bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH

2.4.2. Z celkové ceny díla činí cena za část III/03827 Čížov průtah + Most ev. č. 03827-1 (dle soupisu prací části III. a IV.):

11 750 861,82 Kč

594 427,80 Kč

- 151 411,87 Kč

12 193 877,75 Kč

2 560 714,33 Kč

14 754 592,08 Kč

Cena části III. a IV. dle Dodatku č. 1 bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH

- Z celkové ceny díla činí cena za část III/03828 Cerekvička průtah + III/03829 Cerekvička průtah (dle soupisu prací části V.):

- 687 397,25 Kč

1 291 785,16 Kč

- 179 873,65 Kč

- 799 308,76 Kč

1 217 854,84 Kč

7 017 163,60 Kč

Cena části V. dle SoD bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH

Článek 3
Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy ve znění platných dodatků, nedotčené dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ml/03826 Rančířov průtah, Ml/03826 Rančířov most ev. č. 03826-1,	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-15-2025

Ml/03827 Čížov průtah, Ml/03827 Čížov most ev. č. 03827-1,	Číslo smlouvy zhotovitele: 452/2025/A

111/03828, 111/03829 Cerekvička průtah

- Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnové listy ZBV 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis

## Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

sfdi

Digitálně podepsal Rostislav Mitrenga dne: 17.12.2025 15:09:15

Digitálně podepsal Petr Buchta dne: 17.12.2025 8:49:03

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.18 10:47:56 +0T00'

V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel Mitrenga - stavby, spol. s r.o.

Ing. Petr Buchta, jednatel	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Mitrenga - stavby, spol. s r.o.	Krajská správa a údržba silnic

Vysočiny, příspěvková organizace

V Praze, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Kohout Datum:2025.12.18 07:40:36 +01'00'

Ing. Jaroslav Kohout, jednatel HILDEBRANT CZ s.r.o.

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[V. SO 101] - III/03828 Cerekvička průtah

Změna soupisu množství
HLD 1

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 113132 | ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 113322 | ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 113722 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 121102 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12893 | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12930 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 12980 | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 13183 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 131837 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 132832 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 132837 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 161212 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNI ZEMINY A KAMENIVA NA POVRCHU DO 2 KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 173103 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 567504 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM A ASF EMULZÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 572423 | JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1.0KG/M2 S PODRCENÍM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 58920 | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 31 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS |  |
| 33 | 899632 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM | M |  |
| 34 | 914161 | DOPRAVNÍ značky zakladni velikosti hliníkové FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS |  |
| 35 | 914921 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS |  |
| 36 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA | M2 |  |
| 37 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M |  |
| 38 | 935222 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 900MM DO BETONU TL 100MM | M |  |
| Nové položky |  |  |  |  |
| 1084 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |
| 1093 | 28997 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 |  |
| 1085 | 45152 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 |  |
| 1086 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 |  |
| 1087 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 |  |
| 1088 | 87444 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M |  |
| 1089 | 917224 | SILNIČNÍ a chodníkové obruby z betonových obrubníku SIR 150MM | M |  |
| 1091 | 935222.1 | Oprava uliční vpustí | KS |  |
| 1092 | 935222.2 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem | KS |  |
| 1090 | 969245 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ | M |  |

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[V. SO 101.1] - III/03828 Cerekvička průtah úprava MK ÚK sjezdy

Změna soupisu množství
HLD2

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 113722 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 121102 | SEJMUTÍ ORNiCE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12893 | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. iii | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 132832 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ i NEPAŽ TŘ. ii, ODVOZ DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 132837 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ i NEPAŽ TŘ. ii, ODVOZ DO 16KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 161212 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNI ZEMINY A KAMENIVA NA POVRCHU DO 2 KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 173103 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 587206 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 899632 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1095 | 567504 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM A ASF EMULZÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1094 | 58920 | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1096 | 897727 | ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1097 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1098 | 93557 | ŽL4BY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽÍ | M |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 (25.1.10.0)

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[V. SO 102] - III/03829 Cerekvička průtah

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |
| 2 | 113722 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM | M3 |
| 3 | 121102 | SEJMUTÍ ORNiCE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM | M3 |
| 4 | 12893 | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. iii | M3 |
| 5 | 12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 |
| 6 | 12980 | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | KUS |
| 7 | 132832 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM | M3 |
| 8 | 132837 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM | M3 |
| 9 | 161212 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNI ZEMINY A KAMENIVA NA POVRCHU DO 2 KM | M3 |
| 10 | 173103 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS | M3 |
| 11 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 |
| 12 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |
| 13 | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 |
| 14 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 |
| 15 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |
| 16 | 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 |
| 17 | 56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 |
| 18 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 |
| 19 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |
| 20 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM | M2 |
| 21 | 5774CG | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ | M3 |
| 22 | 58920 | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M |
| 23 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M |
| 24 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS |
| 25 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS |
| 26 | 899632 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM | M |
| 27 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA | M2 |
| 28 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M |
| 29 | 93556 | ŽL4BY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ | M |
| Nové položky |  |  |  |
| 1099 | 113132 | ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 2KM | M3 |

Množství

SoD

Množství ve
Změně

Množství

rozdílu

Cena za MJ v Kč

Změna soupisu množství
HLD 3

Cena celkem
SoD v Kč

Cena celkem
ve Změně v
Kč

Rozdíl cen
celkem v
Kč

Rozdíl

v

%

10

11

12

| 1100 | 113322 | ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM | M3 | 0,000 | 97,721 | 97,721 | 300,00 | 0,00 | 29 316,30 | 29 316,30 | 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1101 | 567504 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 0,000 | 130,294 | 130,294 | 2 100,00 | 0,00 | 273 617,40 | 273 617,40 | 100,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 482 010,37 | 898 346,87 | 416 336,50 | 86,38 |

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[V. SO 102.1] - III/03829 Cerekvička průtah úprava MK ÚK sjezdy

Změna soupisu množství
HLD 4

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 113722 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 121102 | SEJMUTÍ ORNiCE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12893 | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. iii | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 161212 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNI ZEMINY A KAMENIVA NA POVRCHU DO 2 KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 173103 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 (25.1.10.0)

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Změna soupisu množství
HLD 5

[V. SO 103] - Cerekvička průtah MK mezi III/03828 a III/03829

PC

Kód

položky

Název položky

MJ

Množství

SoD

Množství ve
Změně

Množství

rozdílu

Cena za MJ v Kč

Cena celkem
SoD v Kč

Cena celkem
ve Změně v
Kč

Rozdíl cen
celkem v
Kč

Rozdíl

v

%

10

11

12

014101

POPLATKY ZA SKLADKU

M3

113722

FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM

M3

121102

SEJMUTI ORNiCE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 2KM

M3

12893

PREDRCENI VYKOPKU TR.

M3

12920

ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU

M3

161212

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNI ZEMINY A KAMENIVA NA POVRCHU DO 2 KM

M3

173103

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS

M3

18214

ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

M2

18222

ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

M2

10

18241

ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM

M2

56963

ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

M2

12

572123

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

M2

13

572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

14

574A34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM

M2

15

5774CG

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+

M3

16

915111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA

M2

Nové položky

| 1102 | 113132 | ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 2KM | M3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1103 | 113322 | ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NÉST MEL, ODVOZ DO 2 KM | M3 |
| 1104 | 567504 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM A ASF EMULZÍ | M3 |

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství |  |  |  |
| 2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  | Mitr 4 |  |  |  |
| [IV. SO 201] - Most ev. č. 03827-1_Čížov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ |  | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014101.A | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KÁMEN | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 014101.B | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 014101.C | POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 015340 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 02 01 03 PAŘEZY | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 111206 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 112216 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 12KM | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 112226 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 12KM | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 113176 | ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 113326 | ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11352 | ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 113726 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11528 | PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ZU\B R.O. DO 5,0M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 121106 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 122736 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 12573 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁtDEK TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 131736 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁtDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 17750 | ZEMNÍ HRÁZKYZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 18110 | ÚPRAVA PD\NĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 18220 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21331 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21331.1 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21341 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27231 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 28997F | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 28999 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 31717 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 32 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO 030/37 | M3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T |  |
| 34 | 333125 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO 030/37 | M3 |  |
| 35 | 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T |  |
| 36 | 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 030/37 | M3 |  |
| 37 | 421365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T |  |
| 38 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 020/25 | M3 |  |
| 39 | 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 |  |
| 40 | 46251 | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 |  |
| 41 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |
| 42 | 467315 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU 030/37 | M3 |  |
| 43 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 |  |
| 44 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 |  |
| 45 | 567303 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 |  |
| 46 | 56973 | ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STERKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO150MM | M2 |  |
| 47 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 |  |
| 48 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 |  |
| 49 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 |  |
| 50 | 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | M2 |  |
| 51 | 575C65 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM | M2 |  |
| 52 | 62592 | ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ | M2 |  |
| 53 | 626112 | REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 |  |
| 54 | 626112.1 | REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 |  |
| 55 | 626113 | REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | M2 |  |
| 56 | 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 |  |
| 57 | 62652.2 | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ | M2 |  |
| 58 | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU | M2 |  |
| 59 | 62845 | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU | M2 |  |
| 60 | 711111 | IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 |  |
| 61 | 711112 | IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 |  |
| 62 | 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PECETICI VRSTVOU | M2 |  |
| 63 | 78381 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OSA) | M2 |  |
| 64 | 78382 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 |  |
| 65 | 78386 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) | M2 |  |
| 66 | 875332 | POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M |  |
| 67 | 87534 | POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM | M |  |
| 68 | 87626 | CH RÁN ÍČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM | M |  |
| 69 | 87627 | CH RÁN ÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM | M |  |
| 70 | 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M |  |
| 71 | 9112B3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M |  |

| 72 | 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 91355 | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS |  |
| 74 | 914111 | DOPRAVNÍ ZNAČKYZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - DOD A MONTÁŽ | KUS |  |
| 75 | 914113 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - DEMONTÁŽ | KUS |  |
| 76 | 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS |  |
| 77 | 914941 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS |  |
| 78 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA | M2 |  |
| 79 | 91710 | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD | M3 |  |
| 80 | 917223 | SILNIČNÍ a chodníkové obruby z betonových obrubníku SIR 100MM | M |  |
| 81 | 917224 | silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníku sir 150MM | M |  |
| 82 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |
| 83 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M |  |
| 84 | 931314.1 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 | M |  |
| 85 | 931331R | VYPLNĚNÍ TRHLIN PRUŽNÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 | M2 |  |
| 86 | 931337 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 | M |  |
| 87 | 931382 | TĚSNĚNI DILATAČNÍCH SPAŘ SILIKONOVÝM TMELEM PRUREZU DO 200MM2 | M |  |
| 88 | 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M |  |
| 89 | 936541 | MOSTNÍ ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS |  |
| 90 | 938442 | OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 |  |
| 91 | 938454 | OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ | M2 |  |
| 92 | 966136 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM | M3 |  |
| 93 | 966166 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM | M3 |  |
| Nové položky |  |  |  |  |
| 1072 | 02851 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL |  |
| 1073 | 17182 | ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÉ ZEMINY SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |
| 1074 | 227831 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU | M |  |
| 1075 | 26173 | VRTY PRO KOT V, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM | M |  |
| 1076 | 26183 | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM | M |  |
| 1077 | 26193 | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 150MM | M |  |
| 1078 | 333215 | PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVÁ | M3 |  |
| 1079 | 74A145 | GEOLOGICKY PRUZKUM - PENETRACNI SONDA A GEOTECHNICKE PRÁCE | KUS |  |
| 1082 | 911FD9 | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - NÁJEM | MDEN |  |
| 1080 | 911FE1 | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H4 VYS 1,2M - DODAVKA A MONTÁŽ | M |  |
| 1081 | 911FE3 | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H4 VYS 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M |  |
| 1083 | 94890 | PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ | M30P |  |

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [II. SO 201.0] - Most ev.č. 03826-1 - část demolice |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství 1K |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014132 | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 015111.2 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 112211 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 1KM | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11223 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 113297 | ODSTRANĚNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘIKOPU A RIGOLU Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 16KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 113327 | ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 113332 | ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ D0 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 113438 | ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11352 | ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 121101 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 122731 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 122737 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 9112B3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 914113 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - DEMONTÁŽ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 966157 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 966167 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství |  |  |  |
| 2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  | 2K |  |  |  |
| [II. SO 201.1] - Most ev.č. 03826-1 - část nový most |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ |  | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 015111.1 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 027121 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 027123 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 027421 | PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 027423 | PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11512 | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN | HOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11528 | PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ZU\B R.O. DO 5,0M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 122737 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 125731 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 17710 | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 18110.1 | ÚPRAVA PL4NĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 18110.2 | ÚPRAVA PL4NĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 184D13 | VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH s BÁLEM vysky KMENE DO 1,2M | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21331 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21341 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 261916 | VRTY PRO KOT V, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 80MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 26195 | VRTY PRO KOT V, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 300MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 285391.1 | DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUZE D DO 10MM DO VRTŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 285391.2 | DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUZE D DO 10MM DO VRTŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 285392 | DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUZE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 28999 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 31717 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 317326 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO 040/50 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 334366 | VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z KARI-SÍTÍ | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 030/37 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 42136 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 31 | 421366 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 434124 | SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO 025/30 | M3 |  |
| 33 | 451311 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO 08/10 | M3 |  |
| 34 | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 025/30 | M3 |  |
| 35 | 45152 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 |  |
| 36 | 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 |  |
| 37 | 45860 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 |  |
| 38 | 46251 | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 |  |
| 39 | 465512.1 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |
| 40 | 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU 025/30 | M3 |  |
| 41 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 |  |
| 42 | 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | M2 |  |
| 43 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 |  |
| 44 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 |  |
| 45 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM | M2 |  |
| 46 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 |  |
| 47 | 575C43 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM | M2 |  |
| 48 | 626112 | REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 |  |
| 49 | 626132 | REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 80MM | M2 |  |
| 50 | 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 |  |
| 51 | 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 |  |
| 52 | 62663 | INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ | M |  |
| 53 | 711112 | IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 |  |
| 54 | 711432 | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 |  |
| 55 | 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PECETICI VRSTVOU | M2 |  |
| 56 | 711502 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 |  |
| 57 | 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 |  |
| 58 | 78383 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 |  |
| 59 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M |  |
| 60 | 87533 | POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M |  |
| 61 | 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M |  |
| 62 | 91345 | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUS |  |
| 63 | 914A22 | EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS |  |
| 64 | 917223 | SILNIČNÍ a chodníkové obruby z betonových obrubníku SIR 100MM | M |  |
| 65 | 917224 | silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníku sir 150MM | M |  |
| 66 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |
| 67 | 931326 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M |  |
| 68 | 93135 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM | M |  |
| 69 | 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M |  |
| 70 | 936502 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK | KG |  |
| 71 | 936541 | MOSTNÍ ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS |  |

| 72 | 938543 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TU\K VODOU DO 1000 BARŮ | M2 |
| --- | --- | --- | --- |

5.3 (25.1.10.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [III. SO 101] - III/03827 Čížov průtah |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství HLD 14 |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 113324 | ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NÉST MEL, ODVOZ DO 5KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11333 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11352 | ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11354 | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11360 | ROZRYTÍ VOZOVKY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 113721 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 12110 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 122734 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12922 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 132734 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 17120.1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18110 | ÚPRAVA PD\NĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 45152 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 56366 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 567544.1 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 56972 | ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STERKODRTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 572153 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 574D56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 30 | 58910 | VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM | M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M |  |
| 32 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS |  |
| 33 | 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  |
| 34 | 917224 | SILNIČNÍ a chodníkové obruby z betonových obrubníku SIR 150MM | M |  |
| 35 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |
| 36 | 935842 | ŽLABY A RIGOLY DLAZDENE Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM | M2 |  |
| 37 | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS |  |
| Nové položky |  |  |  |  |
| 1066 | 12980 | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | KUS |  |
| 1068 | 56362 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 |  |
| 1067 | 587205 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC | M2 |  |
| 1069 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS |  |
| 1070 | 91781 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M |  |
| 1071 | 935822 | ŽLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM | M2 |  |

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [I. SO 101.2] - III/03826 Rančířov průtah (investror KSÚSV p.o.) |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství HLD |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11313 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11313.a | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11313.b | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11332 | ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18231 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 451313 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 016/20 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 465512 | DL7\ŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 56932. a | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 572213.a | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 572213. b | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 572213.C | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 574A44.a | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 574A44.Ď | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 574A44.C | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 574C06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 574C06.a | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 574C46.a | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 32 | 57621 | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 587205 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC | M2 |  |
| 34 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS |  |
| 35 | 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS |  |
| 36 | 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS |  |
| 37 | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS |  |
| 38 | 914911 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS |  |
| 39 | 917224 | SILNIČNÍ a chodníkové obruby z betonových obrubníku SIR 150MM | M |  |
| 40 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M |  |
| 41 | 931311 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 | M |  |
| Nové položky |  |  |  |  |
| 1059 | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 |  |
| 1060 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |
| 1061 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |
| 1062 | 875332 | POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PU\ST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M |  |
| 1063 | 875332.1 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 |  |
| 1064 | 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  |
| 1065 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA | M2 |  |

5.3 (25.1.10.0)

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[VI SO 901] - DIO

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 02710.1 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJiŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJiŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03350 | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Změna soupisu množství
HLD 16

Nové položky

| 1105 | 02710.3 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJiŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL |
| --- | --- | --- | --- |