SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: ………………

číslo smlouvy zhotovitele:   2016/16/0138

na zhotovení PDSP a PDPS

„Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka“

„Dále jen „Smlouva“

I.

###### SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:     Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III

sídlo: Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice

IČ:  002 74 046

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha, pobočka Pardubice

Číslo účtu: 181632639/0300

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem – starostou MO Pardubice III

tel: 466 799 130, +420 724 192 691

zastoupené ve věcech technických:

Ing. Lenkou Vacinovou – vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

tel: 466 799 141, +420 737 266 764

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:       PRODIN a.s.

Pardubice, Jiráskova 169, PSČ: 53002

IČ: 25 29 21 61, DIČ: CZ25292161

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva, tel.: +420602486005

Ing. Marcelou Karlovcovou, tel.:+420724111634, vyjma podpisu této smlouvy

zastoupená ve věcech technických:

Janou Förstlovou, samostatnou projektantkou tel.: +420725601925

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitel a Objednatel uvedeny v textu Smlouvy společně jako „Smluvní Strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

II.

###### PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem Smlouvy je:

zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (dále jen „DPS“).

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dokumentaci svým jménem, na vlastní odpovědnost, na své nebezpečí a ve sjednané době. Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu stanovenému v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že projektová dokumentace bude odpovídat kvalitativním podmínkám a jakosti ve smyslu příslušných ČSN, souvisejících právních předpisů včetně prováděcích předpisů (týkající se oblasti stavební, bezpečnostní, hygienické a požární) platných v době zhotovení díla dle Smlouvy, dále v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu a s právními předpisy týkající se bezpečnosti staveb a technických zařízení.

- Objednatel se zavazuje řádně provedenou dokumentaci převzít a zaplatit za její vyhotovení dohodnutou cenu dle Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro zhotovení díla dle Smlouvy tak, aby dílo odpovídalo požadavkům příslušných právních předpisů, prováděcích právních předpisů a příslušných norem ČSN a ČSN EN.

III.

### Provedení díla

- Předmět plnění dle čl. II. Smlouvy je splněn Zhotovitelem jeho řádným provedením za podmínek uvedených v článku II. Smlouvy. Nezbytné ke splnění předmětu Smlouvy je protokolární předání Zhotoveného díla zástupci Objednatele, a to v dohodnutém počtu vyhotovení v termínech uvedených ve Smlouvě.

- Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování díla svolávat technické rady.

- DSP bude zpracována v 4 tištěných pare, DPS bude zpracována v 6 tištěných pare. DSP a DPS budou dodány rovněž v jednom vyhotovení v digitální podobě na nepřepisovatelném optickém záznamovém mediu, a to ve formátech

- výkresová část ve formátu pdf,

- textová část ve formátu doc a pdf,

- tabulková část výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky ve formátu pdf a xls.

- Dále je Zhotovitel povinen provést soupis stavebních prací a služeb spolu s výkazem výměr kontrolním rozpočtem pro vypsání výběrového řízení na Zhotovitele stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

- O předání a převzetí předmětu Smlouvy, v termínu uvedeném v čl. IV. Smlouvy, Smluvní strany sepíší zápis.

IV.

TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II.  Smlouvy v následujících termínech:

1.  	Zahájení prací: po uzavření smlouvy o dílo

2.  	Termín odevzdání DSP včetně IČ (dokladové části): do 29. 4. 2016

3.  	Termín odevzdání DPS: do 2 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

4. 	Termín plnění uvedený v odstavci 2. tohoto článku bude v případě nečinnosti dotčených orgánů státní správy, správců jednotlivých inženýrských sítí a jiných veřejnoprávních organizací stavbou dotčených poměrně prodloužen.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. 	Smluvní nejvýše přípustná cena za provedení rozsahu prací dle čl. II.  Smlouvy byla Smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena celkem bez DPH                              	97 000 Kč

DPH 21 % 	20 370 Kč

Cena celkem včetně DPH                        117 370 Kč

Slovy:  Stosedmnáctticíctřistasedmdesát korun českých včetně DPH

2. 	Případné vícepráce, provedené Zhotovitelem mohou být provedeny pouze na základě požadavku Objednatele. Jedná se o práce nad rámec předmětu Smlouvy. Tyto práce budou účtovány samostatně a bude jim předcházet uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatky budou řádně očíslovány a stanou se po podpisu Smluvních stran nedílnou součástí Smlouvy.

3.  V celkové ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky za úkony věcně s místně příslušných správním orgánů vč. stavebního úřadu k řízením souvisejícím se stavbou, jež je předmětem Smlouvy.

VI.

FAKTURACE A SANKCE

1. 	Úhrada ceny díla dle Smlouvy bude provedena na základě účetního dokladu vystaveného Zhotovitelem po protokolárním předání řádně převzatého díla dle Smlouvy, a to po dokončení projektových dokumentací v obou stupních. Přílohou účetního dokladu bude kopie protokolu o předání a převzetí díla dle této Smlouvy. Splatnost účetního dokladu je dohodnuta na 14 dnů od dne jeho doručení Objednateli. Pokud budou v provedení díla shledány vady a nedodělky, nebude doručení účetního dokladu platné. Účetní doklad bude vystaven po převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. Účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. Bude-li účetní doklad neúplný nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn účetní doklad vrátit k doplnění nebo opravě Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti účetního dokladu začne běžet doručením opraveného účetního dokladu Objednateli.

2.  	Bude-li Objednatel v prodlení s placením účetního dokladu za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn Objednateli naúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.

3.	Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním dílčí části předmětu dle Smlouvy Objednateli v termínech dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má právo Objednatel odečíst od částky uvedené v konečném účetním dokladu vystaveném dle podmínek Smlouvy.

VII.

###### KVALITA DÍLA

1. 	O předání a převzetí díla dle Smlouvy sepíší Smluvní strany zápis. Součástí zápisu bude dohoda o odstranění případných vad či nedodělků, spolu s uvedením termínů jejich odstranění, pokud bude předmět díla takové vady mít.

2.    Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít.

VIII.

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

- Zhotovitel na dílo poskytuje záruku po dobu realizace stavby, nejdéle však 60 měsíců od dne předání 
a převzetí předmětu díla dle Smlouvy. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané projektové dokumentace.

- Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady v termínech dohodnutých s Objednatelem, nejpozději do 30 dnů od nahlášení Objednatelem. Pokud k dohodě nedojde, pak v termínu určeném Objednatelem tak, aby odpovídal technologickým postupům stavby. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění, popřípadě uvede důvod, proč nechce reklamaci uznat. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává v plném rozsahu. Reklamace se považuje za uplatněnou včas, pokud je odeslána objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby.

- V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení Smlouvy, tj. jedná se o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel také od Smlouvy odstoupit. Písemné oznámení
o odstoupení od Smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, požadavek na odstoupení a musí být doručeno Zhotoviteli.

#### IX.

#### POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Toto stvrzuje podpisem Smlouvy.

X.

PRÁVO UŽÍT DÍLO

- Zhotovitel uděluje podpisem Smlouvy Objednateli licenci k užití veškerých dokumentů dle Smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití dle § 12 Autorského zákona.

- Zhotovitel souhlasí, že Objednatel (nebo přímo Statutární město Pardubice) zveřejní projektovou dokumentaci způsobem umožňujícím dálkový přístup a také s tím, že projektová dokumentace nebo její část bude využita pro účely správních řízení dle zvláštních právních předpisů (např. podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, v platném znění).

- Zhotovitel souhlasí s tím, aby Objednatel (nebo Statutární město Pardubice) využil předmět díla k informování veřejnosti jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu.

- Vlastnické právo k projektové dokumentaci přechází dnem předání předmětu díla dle Smlouvy na Objednatele.

XI.

###### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  	Smlouva může být změněna dohodou Smluvních stran. Změny a doplňky Smlouvy lze realizovat pouze písemnou formou, písemnými vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti podpisem Smluvních stran.

2.  	Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených ve  Smlouvě přecházejí na případné právní nástupce Smluvních stran.

3. 	Obě strany se zavazují ke vzájemné součinnosti a informovanosti ve věcech souvisících s předmětem plnění. Objednatel současně bude informovat Zhotovitele o všech skutečnostech, nutných pro vazbu věcného, časového a kvalitativního plnění předmětu Smlouvy.

4. Objednatel prohlašuje, že vlastníkem pozemků dotčených stavbou je Statutární město Pardubice. Zhotovitel je povinen pro Objednatele v rámci provádění předmětu Smlouvy zajistit souhlas vlastníka pozemků s provedením stavby.

5. 	Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a jí výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6. 	Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit, nejsou-li Zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy. V tomto případě odstoupí od Smlouvy bez uhrazení vynaložených nákladů Zhotovitelem v rámci plnění předmětu Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele, vzniká Objednateli nárok vůči Zhotoviteli na úhradu nákladů vynaložených Objednatelem na dokončení díla ve sjednaném termínu a rozsahu dle Smlouvy.

7.	Smlouva může být rovněž ukončena také dohodou Smluvních stran, přičemž Objednatel uhradí Zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni zániku Smlouvy a Zhotovitel předá Objednateli výsledky prací provedených ke dni zániku Smlouvy.

8. 	Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, po dvou výtiscích pro každou Smluvní stranu.

V Pardubicích, dne 21. září 2016

Za Objednatele:                                                          	   Za Zhotovitele:

.……………………………………………………………..                              .……………………………………………………………..

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek                                                          Ing. Leoš Jelínek

starosta Městského obvodu Pardubice III                                 předseda představenstva PRODIN a.s.

DOLOŽKA

Uzavření této smlouvy bylo schváleno

usnesením Rady městského obvodu Pardubice III

č. R/256/2016  ze dne 29. 8. 2016

V Pardubicích, dne 21. 9. 2016

vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III