Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

který uzavřeli

na straně jedné: 	Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově xxxx

zástupce pro věci technické: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710, Česká národní banka

pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710, Česká národní banka

- dále jen příkazce -

a

na straně druhé: 	D A B O N A s.r.o.

IČO: 648 26 996, DIČ: CZ64826996

se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zápis v rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. C 8953

zastoupen xxx, jednatelkou

číslo účtu: xxx

- dále jen příkazník -

A.

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 28.4.2023 Příkazní smlouvu č.j. NPU-440/34944/2023, č.ev. 4016H1230012 ohledně zajištění technického dozoru stavebníka (TDI) nad prováděním stavby (díla) „Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD“ v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení (dále jen „Příkazní smlouva“).

Příkazní smlouva nabyla účinnosti dne 2.5.2023.

B.

Dne 19.12.2025 nabyl účinnosti dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD“. V důsledku uzavření dodatku č. 9 činí celková cena díla bez DPH částku 359 807 675,19 Kč. Původní celková cena díla bez DPH byla sjednána ve výši 316 413 452,89 Kč. Došlo tedy k navýšení celkové ceny díla o 13,71 % a byly tak naplněny podmínky předpokládané v bodě 6.4. Příkazní smlouvy pro zvýšení odměny příkazníka.

Příkazník má tedy právo na zvýšení odměny o 8,71 %, tj. o 445 777,80 Kč + DPH. Z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek, kterým navyšují odměnu příkazníka v souladu s bodem 6.4. Příkazní smlouvy a dohodly se i o termínu splatnosti zvýšené části odměny dle bodu 6.5. Příkazní smlouvy.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 2 a § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.

C.

S ohledem na shora uvedené se příkazce a příkazník dohodli, že Příkazní smlouva se mění takto:

a)	na závěr článku VI. Příkazní smlouvy se doplňuje nový bod 6.6., který zní takto:

„6.6.	Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění podmínek pro navýšení odměny příkazníka dle první odrážky bodu 6.4. této smlouvy, dohodly se strany, že odměna příkazníka se zvyšuje o částku 445 777,80 Kč bez DPH.“

b)	v článku VII. Příkazní smlouvy se za bod 7.2. vkládá nový bod 7.2a., který zní takto:

„7.2a.	Zvýšená částka odměny dohodnutá v bodě 6.6. této smlouvy bude příkazníkem příkazci vyúčtována poté, co budou zhotovitelem stavby provedeny a vyfakturovány veškeré vícepráce, ohledně kterých byly sjednány dodatky č. 2 až 4 a č. 7 až 9 smlouvy o dílo (změnové listy č. 1 až 40).“

c)	stávající znění bodu 7.4. Příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„7.4.	Dnem uskutečnění zdanitelného plnění u faktur vystavených dle bodu 7.2. je poslední den kalendářního měsíce, za který se faktura vystavuje. V případě poslední faktury bude dnem zdanitelného plnění den předání díla zhotovitelem příkazci.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění u faktury vystavené dle bodu 7.2a. je den, kdy budou zhotovitelem stavby vyúčtovány všechny vícepráce dle změnových listů č. 1 až 40.

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí příkazce.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 		V Rychnově nad Kněžnou dne

Za příkazce:                                                            	Za příkazníka:

………..………………………………………	…………………….………………………….	xxx	xxx

ředitel územní památkové správy na Sychrově	jednatelka

Národní památkový ústav	D A B O N A s.r.o.