SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Dodatek č.1: SD/2025/0336

Objednatel:	Zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou			Ing. Kristýna Gotvaldová (Studio zeleno)

Mírové náměstí 19, Jablonec n. N., 466 01		Na Mýtině 326/2

IČO: 262 340	 					466 01, Jablonec nad Nisou

DIČ: CZ00262340					IČO: 73838331

kontaktní osoba: Dita Procházková 			číslo účtu: 35-8352580287/0100

tel.: 605 529 444

tel.: 483 357 225					e-mail: kristyna.gotvaldova@email.cz

e-mail: prochazkova@mestojablonec.cz

I.

Předmět dodatku smlouvy

Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě  o poskytování služeb SD/2025/0336 je prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace vegetačních úprav k záměru revitalizace „Náměstíčka Jitřní“.

Jedná se o prodloužení termínu z důvodu posunu termínů zpracování projektové dokumentace dalších profesí – vše musí být ve vzájemné provazbě a koordinaci, proto je nutno termíny vzájemně sladit. Z tohoto důvodu se mění článek II. Termíny plnění/dodání:

Původní znění:

Odevzdání projektové dokumentace do 2 měsíců od podepsání smlouvy, nejdéle do 30.6.2025.

Nové znění:

Předpokládaný termín odevzdání projektové dokumentace je 30.1.2026, v koordinaci s ostatními navázanými profesními částmi dokumentace daného záměru.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom výtisku.

3. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku č.1.

5. Ustanovení Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne:				V……………………… dne: 19.12.2025

_______________________	________________________

Ing. arch. Pavlína Müllerová	Ing. Kristýna Gotvaldová

vedoucí odd. kanceláře architektury města

za věcnou správnost

_________________________

Jaroslav Bernat

vedoucí odboru investic