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1. [bookmark: 1._Předmět_dodávky]Předmět dodávky


Poskytovatel se Dílčí smlouvou č.29 na poskytování poradenských služeb zavázal poskytnout plnění spočívající v zajištění kapacit IT odborníků na odborné poradenské služby v oblasti enterprise architektury v rámci projektu Enterpise Architektura (SP-M-28). Podrobný popis činností je uveden dále v čl. 2.2 této Dílčí smlouvy u jednotlivých pozic IT odborníků (dále jen „Služby“).

Plnění zahrnuje tvorbu enterprise architektury v oblasti procesního řízení a centralizace zpracování vybraných procesů nebo aktivit. Nedílnou úlohou je také posouzení dopadů na ostatní systémy MPSV a ČSSZ, stanovení vhodných integračních patternů, návrh integrace stávajících stavově orientovaných AIS a stanovení referenční architektury jednotlivých procesně orientovaných systémů.
[image: ]

Předávací protokol





Fakturována bude celková částka 3 592 875,00 Kč bez DPH (4 347 378,75 Kč s DPH). Realizace uvedeného plnění proběhla v období od 3.7.2025 do 9.10.2025.

Tento předávací protokol je vyhotoven jako potvrzení o plnění závazků ze strany dodavatele v období
3.7. 2025 až 9.10.2025 spočívajících v řádném provedení prací a je určen k použití pro účely Dohody o narovnání mezi smluvními stranami.



2. [bookmark: 2._Realizace_plnění]Realizace plnění


[bookmark: Předmětem_dodávky_byly_následující_funkč]Předmětem dodávky byly následující funkčnosti, artefakty a činnosti. Všechny tyto artefakty byly odprezentovány a předány odpovědným zástupcům MPSV.

2.1. [bookmark: 2.1._Popis_činností]Popis činností

2.2. MANAGER I.

2.2.1 Řízení projektu: Přesun dávek OZP
· Analýza, integrace, návrh rozhraní, komunikace a koordinace s DIA a Ministerstvem Dopravy na poskytnutí dat o kartičkách OZP a vystavení pro eDoklady a pro MD 
· Řízení vývoje a stavby infrastruktury

2.2.2 Řízení projektu: Framework řízení práce pobočkového pracovníka na ÚP a rezervační systém
· Integrace na JEF – systémová integrace kolem zprávy front rezervačního systému
· Zrychlení a zjednodušení procesu nových integrací a průběžné konfigurace KL na JEF 
· Analýza, architektura a řízení roll out nástroje pro zprávu poboček rezervačního systému 
· Analýza a architektura integrace na UDOS - ztotožnění klienta 
· Analýza a architektura Vytvoření nebo zrušení rezervace zaměstnancem pomocí asistovaného podání pro DSSP

2.2.3. Řízení projektu: FJeF Dělba práce
· analýza a architektura integrace dalších kontrolních linek DSSP, JRI a dalších 
· analýza, plánování nových požadavků dalších fází 
· migrace na HCI 
· Architektura a řízení - Základní monitoring a observabilita 
· analýza, architektura a čištění dat číselníků organizačních jednotek a přidružených entit. Integrace ze SAPu a IDM




2.3. MANAGER II.

2.3.1 Projekt: SUIP
· Pravidelná jednání s technickým týmem.
· Koordinace integračních aktivit mezi týmy.
· Příprava integračních scénářů pro další fáze projektu.
· Revize dokumentace a upřesnění technických požadavků.
· Dopracování KDM modelu pro business, aplikační a technickou vrstvu.
· KDM/ Aplikační architektura.SUÍP
Odkazy činnosti:
· 
2.3.2 Projekt: Aplikace umělé inteligence (AI) – integrace do procesů DSSP, CX, callcentra
· Řízení integračních projektů a dokumentace
· Koordinace testování, příprava provozní dokumentace
· Revize backlogu, příprava status reportů
· Návrh procesů pro zapojení AI do CX a callcentra
· Schůzky se zástupci ÚP, KT, dodavateli (Asseco, Tekies) 

· Komunikace a koordinace
· Organizace status meetingů (technický tým, ÚP, VŘ1)
· Koordinace dodavatelů a business analytiků
· Řešení otevřených bodů (voicebot, chatbot, personalizace DSSP)
· Příprava harmonogramů, reporting, zápisy ze schůzek

· Podpora a údržba integračních řešení
· Revize zdrojů BA, požadavky DSSP/AI
· Koordinace testování a přípravy prostředí

2.3.3 Projekt: ZAM – Pilotní nasazení JMHZ a integrace zaměstnavatelů
· Revize integračních rozhraní (např. REG-ZEC, ZEC, JRI).
· Úpravy a analýzy XSD schémat.
· Příprava a revize technické dokumentace pro integrační vazby.
· Koordinační meetingy s týmy SAP, ORG, OKS, ACE, Aricoma.
· Příprava integračních scénářů pro pilot i následné fáze.
· Stand-upy a operativní řešení incidentů a technických překážek.
· Revize dokumentace pro SAP a komunikace ohledně pilotního provozu.
· Podpora testování, řízení integračních toků a monitoring incidentů.
· KDM/ Aplikační architektura.JMHZ.Pohledy Odkazy činnosti:


· Implementace agendového systému JMHZ
· Pilotní nasazení, integrace zaměstnavatelů, příprava na produkční provoz.
· Koordinace s partnery: GFØ, ÈSU, ÈSSZ, SAP, ATOS, Aricoma, ACE, Eviden, SUIP.
· KDM/ Aplikační architektura.JMHZ.Pohledy Odkazy činnosti
· Architektura integračních řešení
· Návrh, revize a finalizace dokumentace (XSD, datový slovník, ISSS, ePortál, REG-ZEC, MH, PAIS, KDM).
· Tvorba komponentních a sekvenčních diagramů, harmonogramů, procesních map.
· KDM/ Aplikacni architektura.JMHZ.Pohledy Odkazy činnosti

Klíčové činnosti
· Pravidelné schůzky a synchronizace
· Denní stand-upy (OKS, ACE, Aricoma), strategické porady, retrospektivy.
· Workshopy s dodavateli HRIS, SAP, bankami (ÈBA, BankID), komerčním sektorem.
· Testování a automatizace
· Testovací workshopy (REG-ZEC, MH, UDZ, DIS), validace XML, bugtracking.
· Automatizované skripty, performance testy, příprava testovacích dat.
· Testing
· Technická dokumentace JMHZ
· Řešení problémů
· Kritické a blokaèní chyby (DIS, UDZ), datová kvalita, omezení testovacího/produkčního prostředí.
· Eskalační schůzky, Go/NoGo rozhodování.
· Komunikace a vypořádání dotazů
· HRIS (desítky dotazù), ACE, metodici, výrobci SW.
· Legislativní brífinky, prezentace pro vedoucí a náměstky.
Vývoj a nasazení
· ePortál
· Definice požadavků, prototypování, mobilní aplikace, centrální číselníky.
· Harmonogramy fází, draft HMG, zapojení komerčního sektoru.
· REG-ZEC / REG-ZEL
· Revize logických kontrol, testovací scénáře, příprava XML pro pilotní organizace.
· Produkční prostředí
· Definice prostupů (VIP WAF/F5, Keyvault, DB, AKS), penetrační testy, migrace dat.
· Bezpeènost
· Analýza potřeb ZKB, revize bezpečnostní dokumentace, strategie síťových prostupů.
Výstupy
· Publikace technické dokumentace, změny v datových slovnících, katalog kontrol. Publikace DevPortal
Technická dokumentace JMHZ Work items - Boards
ePortal

· Reporting HTP, podklady pro Øídící výbor, prezentace výkonnostních testù.
HTP



3. Přílohy

Rozpad MDs, sazeb a nákladů.


4. [bookmark: 4._Vyjádření_a_potvrzení_akceptace]Vyjádření a potvrzení akceptace

Potvrzení zástupce dodavatele o bezvadnosti dodávky:
	Datum
	Jméno
	Funkce
	Podpis

	Dle el. podpisu
	Neveřejný údaj
	Neveřejný údaj
	




Potvrzení zástupce objednatele o akceptaci dodávky:

	Datum
	Jméno
	Funkce
	Podpis

	Dle el. podpisu
	Neveřejný údaj
	Neveřejný údaj
	


	Dle el. podpisu
	Neveřejný údaj
	Neveřejný údaj
	






5. [bookmark: 5._Schvalovací_doložka]Schvalovací doložka

Na základě podpisu tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn fakturovat 100% příslušné ceny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy.


	Datum
	Jméno
	Funkce
	Podpis

	Dle el. podpisu
	Neveřejný údaj
	Neveřejný údaj
	







Příloha:

Celkový přehled pro období od 3.7 do 9.10.2025
	

Role
	
Sazba bez DPH/MD
	
Celkem MDs
	
Cena celkem bez DPH
	
Cena celkem s DPH

	Manager I
	13 000 Kč
	130,375
	1 694 875,00 Kč
	2 050 798,75 Kč

	Manager II
	13 000 Kč
	146
	1 898 000,00 Kč
	2 296 580,00 Kč

	Celkem
	
	276,375
	3 592 875,00 Kč
	4 347 378,75 Kč



Cena celkem: 3 592 875,00 Kč bez DPH (4 347 378,75 Kč s DPH)

Alokovaný tým vykonával, s ohledem na požadavek dodržení termínů předání výstupů dílčích pracovních skupin, činnosti nad rámec běžné 8hodinové pracovní doby, o víkendech i státním svátku.
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