
DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 9.12.2016 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující  
smluvní strany

objednatel:

Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace
Se sídlem: 


nám. 28. října 377, 333 01 Stod

IČ:



483338414

DIČ:



CZ483338414

Statutární zástupce: 
Mgr. Radomír Bednář, ředitel 

Kontakt:


tel. 377 183 339, radomir.bednar@cssstod.eu
(dále jen „objednatel“)

a
zhotovitel:

SVIŽN s.r.o.
Se sídlem:


Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6

IČ:



03301087

DIČ:



CZ03301087

Statutární zástupce:

Ing. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička, jednatelé

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:
Ing. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička

b) technických:
Pavel Kolář

Telefon:


+420 776 076 255

E-mail:




kolar@svizn.cz 

Bankovní spojení:                     8182674001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

 ze dne 9.12.2016, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 1.3.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 23.5.2017:
I. 
Předmět dodatku – změna termínu plnění
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XV. 1. a článku XVII. 7 Smlouvy o dílo ze dne 9.12.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.3.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 23.5.2017 (dále jen Smlouva) dohodly z důvodu prodloužení schvalovacích termínů dotčených orgánů státní správy a pro nutnost zajištění další součinnosti majitelů objektu v rámci řízení a doplnění podkladů ke stavebnímu řízení pro oblast Staňkov, na změně termínů plnění takto:
mění se článek VI. 1. Smlouvy tak, že původně uvedené termíny plnění, uvedené v čl. VI. 1. :
D. 
Zajištění inženýrské činnosti s dotčenými orgány pro vydání stavebního povolení do 31.8.2017 se mění na 31.10.2017.
II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 9.12.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.3.2017, a Dodatku č. 2 ze dne 23.5.2017 zůstávají beze změny.
III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku č. 3 je žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění.

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

     Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.
Ve Stodě dne 31.8.2017



Ve Stodě dne 31.8.2017

Za objednatele:





Za zhotovitele:
........................................................


.....................................................  
Centrum sociálních služeb Stod, p. o. 

SVIŽN s.r.o.

Mgr. Radomír Bednář




Ing. arch. Marta Mezerová








Martin Růžička
2

