Dodatek č. 1

ke Smlouvě o výkonu činnosti autorského dozoru na stavbě hřbitova: „Hřbitov se vzpomínkovým parkem - III. Etapa“ - HS/ 1256

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 10451542/0800

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Ing. Zdeněk Sendler

mail: XXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXX

se sídlem: Wanklova 576/6, Stránice, 602 00 Brno

IČ: 12189391

DIČ: XXXXXXXXX

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Brno

číslo účtu: 1346435399/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 20. 6. 2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o výkonu činnosti autorského dozoru na stavbě hřbitova „Hřbitov se vzpomínkovým parkem – III.etapa“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem IX. odst. IX.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění smlouvy.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají prodloužení výkonu činnosti autorského dozoru z důvodu změny termínu akce „Vzpomínkový park – III. etapa“, dochází ke změně článku II., odst. II.3. smlouvy, a to na základě klimatických podmínek, dokončení a předání díla bude do 28. 5. 2026.

III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 9. 12. 2025

| Městská část Praha-Satalice |  | Ing. Zdeněk Sendler |
| --- | --- | --- |