SMLOUVA O DÍLO č. 2800/2025

(akce Spr 2760/2025)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

- Česká republika – Městský soud v Praze

Sídlo:                          Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

IČO:                            00215660

DIČ:                            CZ00215660

bankovní spojení:    Česká národní banka

číslo účtu:                  2928021/0710

zastoupená:     Evou Jasenovcovou, ředitelkou správy soudu, na základě pověření předsedkyně            Městského soudu v Praze Spr 1314/2025 ze dne 18. 7. 2025

(dále jen „objednatel“)

a

- FARA spol. s r.o.

Sídlo: K Matěji 2162/33

IČO: 44848765

DIČ: CZ44848765

zastoupená: Ing. Jiří Fara

zapsána v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6949

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

číslo účtu: 724748081/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

II.

Úvodní ustanovení

- Zhotovitel je autorizovaným architektem, autorizovaným inženýrem a technikem ve smyslu ustanovení § 4 a § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů / autorizovaných inženýrů a techniků činných vedeném Českou komorou architektů (dále jen „ČKA“) / Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „ČKAIT“ pod číslem autorizace 0002468.

- Zhotovitel prohlašuje, že se na něj nevztahuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele, pokud se toto prohlášení stane nepravdivým.

- Objednatel je organizační složkou státu se záměrem rekonstrukce dvorní fasády a výměny oken v objektu Slezská 2000/9, 12 00 Praha 2. Česká republika je vlastníkem a objednatel je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem na adrese Slezská č. p. 2000 120 00, Praha 2:

- pozemek parcelní číslo 556/1, zastavěná plocha a nádvoří, v katastru nemovitostí veden o výměře 3992 m2, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, nemovitá kulturní památka, jehož součástí je stavba č. p. 2000 – stavba občanského vybavení,

- pozemek parcelní číslo 556/2, ostatní plocha, v katastru nemovitostí veden o výměře 23 m2, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, nemovitá kulturní památka, zapsané na listu vlastnictví č. 2403, pro k.ú. Vinohrady, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, která podléhá režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dotčený objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod r. č. Ú. S 100265 a nachází se v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek její ochrany

- Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je vypracování dokumentace k vydání závazného stanoviska odboru památkové péče MHMP pro její realizaci, k zadání veřejné zakázky na stavební práce a vlastní realizaci stavebních prací, a obstarání a získání potřebných správních rozhodnutí k akci „MS Praha – zpracování vstupních podkladů pro podání žádosti o poskytnutí podpory“.

- Pro účely této Smlouvy se rozumí

  - Projektovou dokumentací – veškeré nehmotné i hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem III. této Smlouvy předmětem závazku zhotovitele vůči objednateli;

  - Inženýrskou činností – inženýrská činnost pro zajištění souhlasného stanoviska MHMP OPP

  - Závaznou technickou normou – technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti.

- Závazné podklady pro uzavření této Smlouvy:

  - Vyhlášení zadávacího řízení v Národním elektronickém nástroji (NEN).

  - Nabídka zhotovitele ze dne 1.12.2025

III.

##### Předmět díla

- Předmětem díla je zpracování pasportu oken dvorních fasád – severní a východní průčelí pro vydání Závazného stanoviska MHMP OPP a výkon dalších činností (projektová dokumentace, dále jen „PD“) na akci „MS Praha – zpracování vstupních podkladů pro podání žádosti o poskytnutí podpory“ (dále jen „dílo“) v tomto rozsahu:

  - Provedení průzkumů

- prohlídka oken, výběr typů, zjištění druhu parapetu v interiéru i exteriéru, kování.

  - Pasport oken – podklad pro stanovisko odboru památkové péče MHMP. Pasport bude obsahovat vybrané typy oken fasád. Zaměření a zkreslení stávajícího stavu včetně detailů oken. Textová část pasportu oken.

  - Návrh konstrukce nových oken.

  - Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ“). V rámci IČ zhotovitel zajistí vydání Závazného stanoviska MHMP – Odbor památkové péče.

- Rozsah PD – pro vydání závazného stanoviska MHMP OPP bude proveden dle pokynů objednatele a zpracován v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. . Výkresy budou ve formátech .dwg a .pdf; technické zprávy ve formátu .doc a .pdf; detailní výkaz výměr soupisu prací ve formátu .xls.

- V rámci jednotlivých fází dle odstavce 1 tohoto článku je předmětem díla též zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace pro vydání závazného stanoviska MHMP OPP s dotčenými orgány a účastníky řízení minimálně v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy. Objednatel za tímto účelem uděluje zhotoviteli plnou moc, která tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí, tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo podmínkám sjednaným v této Smlouvě, předat ho objednateli prosté vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo k dílu a objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.

IV.

##### Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. Dokončení díla potvrdí objednatel a zhotovitel v předávacím protokolu po předložení závazného stanoviska MHMP OPP.

- Místem plnění díla je objekt Městského soudu v Praze na adrese Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2.

V.

Předání a předání díla

- Dílo je řádně dokončeno, je-li způsobilé sloužit účelu dle této Smlouvy a je zpracováno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a závaznou technickou normou.

- Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků.

- Povinností zhotovitele provést řádně dílo je splněno dnem, kdy je dílo předáno objednateli.

- Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli nejpozději v poslední den lhůty stanovené výše v čl. IV. odst. 1 a objednatel je povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním předávacího protokolu. Nedokončené dílo nebo dílo s vadami a nedodělky, není objednatel povinen převzít.

- Podepsání předávacího protokolu nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

- Budou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je do 5 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny. Náklady na odstranění vad díla nese zhotovitel.

VI.

Cena díla

- Celková cena díla je stanovena, jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná na základě na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, ve výši:

225.000, - Kč bez DPH (slovy: dvěstědvacetpěttisíc)

47.250, - Kč DPH 21 % (slovy: čtyřicetsedmtisícdvěstěpadesát)

272.250, - Kč s DPH (slovy: dvěstěsedmdesátdvatisícdvěstěpadesát)

- Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění díla specifikovaného v čl. III. této Smlouvy a to formou Práce nad rámec rozsahu díla (vícepráce), které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (např. závazných povolení apod.), mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem k této Smlouvě bude dohodnut rozsah změn provádění díla.

- Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

VII.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu.

- Zhotovitel vystaví fakturu do 5ti pracovních dnů po převzetí a akceptaci díla objednatelem v souladu s čl. V. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být odsouhlasený a oboustranně podepsaný předávací protokol a soupis skutečně provedených prací apod. dle čl. V. této Smlouvy.

- Faktura vystavená zhotovitelem musí být vystavena v souladu s ust. § 28 a mít náležitosti daňového dokladu stanovené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., OZ. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v tomto článku a požadované právními předpisy, objednatel má právo ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli k opravě a doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku vystavení opravené či doplněné faktury zhotovitelem.

- Zhotovitelem vystavená faktura bude doručena v listinné podobě včetně všech příloh na adresu sídla objednatele, nebo doručena elektronicky do e-mailové schránky objednatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ve formátu PDF.

VIII.

Podmínky provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla, a i po skončení účinnosti této Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s prováděním díla, s tím, že povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na jeho zaměstnance nebo jím pověřené osoby. Povinnost dle předchozí věty se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupné.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a předat zhotoviteli potřebné informace k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami.

- Zhotovitel na vyžádání objednatele průběžně předkládá ke kontrole provádění díla v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení.

- Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.

- Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se případně na provádění díla podílejí.

IX.

##### Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené Závaznými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé.

- Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost ode dne převzetí díla objednatelem, tedy přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu v délce 60 měsíců způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.

- V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění.

- Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla neprodleně nejpozději však do 5 ti pracovních dnů, od obdržení oznámení vady, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

- Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu poskytl objednatel.

- Pokud je vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, právo na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této Smlouvy. Volba je na objednateli.

- Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

X.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VII. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

- Pokud zhotovitel nedodrží dobu plnění díla dle čl. IV. této Smlouvy, zaplatí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na náhradu případné újmy.

- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč.  DPH i za každý den prodlení s odstraněním vad dle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy, a to za každou vadu zvlášť.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti tisíc Kč (10 000,-), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Uplatněním smluvní pokuty či práv z vad není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této Smlouvy, a to v plné výši a náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva.

- Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. VII. této Smlouvy.

- Odstoupením od této Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XI.

Ukončení Smlouvy

- Odstoupit od této Smlouvy lze v případech podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ.

- Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít; zejména

  - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 dní;

  - jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;

  - nemožnost odstranění vady díla; nebo

  - v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že mu bude z jakéhokoliv důvodu snížena či zrušena finanční dotace poskytnutá pro účely realizace této Smlouvy případně dalších souvisejících projektů.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud zjistí, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel je osobou, na kterou se vztahuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

- Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

- Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením této Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části Díla.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

- Dojde-li k přeměně společnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen písemně oznámit tuto skutečnost Objednateli ve lhůtě patnácti (15) dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z tohoto důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XII.

##### Zvláštní a licenční ujednání

- Objednateli vzniká převzetím díla podle této Smlouvy časově a místně neomezené výhradní oprávnění dílo užívat ke všem způsobům užití (dále též „Licence"). Součástí Licence je i souhlas se zveřejněním díla.

- Zhotovitel dává tímto souhlas s úpravou či zpracováním díla, či jeho částí, jiným autorem.

- Součástí Licence jsou též následující oprávnění:

  - užít dílo v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru, nebo ve spojení s jiným dílem či prvky,

  - užít jen část díla nebo některé jeho části.

- Objednatel není povinen Licenci využít.

- Objednatel může oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a to i bezúplatně, smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2364 odst. 2, § 2377 a § 2378 OZ.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že autor/autoři díla neudělí oprávnění užít dílo jiným osobám a že sám neužije dílo bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že práva, která touto Smlouvou poskytuje, mu náleží bez jakéhokoliv omezení, a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé.

- Licenční odměna je zahrnuta v celkové ceně díla dle článku VI. odst. 1 této Smlouvy.

XIII.

Kontaktní osoby

- Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele ve věcech technických, včetně kontroly provádění díla, převzetí díla, odsouhlasení faktur je pro účely této Smlouvy:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této Smlouvy určen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Změny kontaktních osob nebo změny rozsahu jejich oprávnění budou provedeny písemným dodatkem k této Smlouvě.

XIV.

Závěrečná ujednání

- Tato Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Na práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravených touto Smlouvou se přiměřeně použijí příslušná ustanovení OZ a zákona o zadávání veřejných zakázek.

- Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy smluvní straně, která se porušení povinnosti uvedené v tomto bodě nedopustila.

- Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či nevymahatelné, netýká se to vymahatelnosti nebo platnosti ostatních ustanovení této Smlouvy vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a nevymahatelné novým ustanovením platným a vymahatelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu a cílům Smlouvy.

- Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi vzniklými na základě této Smlouvy ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 OZ.

- Smluvní strany v souladu s ust. § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za objednatelem vzniklou na základě této smlouvy ani postoupit tuto smlouvu, a to ani částečně.

- Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku ke Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. To neplatí v případě, že tato Smlouva byla podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel. Zhotovitel bere povinnost uveřejnění této Smlouvy v registru smluv na vědomí.

- Přílohy této Smlouvy:

č. 1 – způsob výpočtu jednotkových cen

č. 2 – rozsah výkonu IČ

č. 3 – plná moc

č. 4 - kopie pověření Spr 1314/2025 ze dne 18. 7. 2025

V Praze dne                                                                                   V Praze dne 1.12.2025

| za objednatele Eva Jasenovcová ředitelka správy Městského soudu v Praze na základě pověření předsedkyně Městského soudu v Praze Spr 1314/2025 ze dne 18. 7. 2025 | za zhotovitele Jiří Fara jméno a příjmení oprávněné osoby funkce |
| --- | --- |

PŘEDSEDKYNĚ MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE # JUDr. Jaroslava Pokorná

Praha 18. července 2025

Spr 1314/2025

Vážená paní ředitelko,

v souladu s § 6 a § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, Vás s účinností od 18. července 2025 pověřuji k níže uvedeným právním úkonům jménem České republiky - Městského soudu v Praze souvisejících s výkonem práva hospodařit se všemi objekty státu v příslušnosti Městského soudu v Praze a movitým i nemovitým majetkem Městského soudu v Praze:

I.

Rozsah pověření

- k odsouhlasení úkonů a schválení veškerých dokumentů týkajících se zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VZ dle ZZVZ“), a to až do výše 6.000.000,- Kč bez DPH,

- ke schválení investičních záměrů a formulářů v databázi systému SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu) při zajišťování investičních i neinvestičních akcí v rámci systému programového financování u akcí s celkovými náklady až do výše 6.000.000,- Kč bez DPH,

- k projednávání a schválení objednávek, faktur a uzavírání smluv na VZ dle ZZVZ investičního i neinvestičního charakteru s výjimkou objednávek, faktur nebo smluv týkajících se závazků hrazených z prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), a to až do výše 6.000.000,- Kč bez DPH,

- k projednávání a schválení nájemních smluv,

- k projednávání a schválení zápisů o převodu nebo výpůjčce majetku státu s organizačními složkami státu,

- k rozhodování a schválení všech dokumentů (včetně rozhodnutí o nepotřebnosti dle ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích) souvisejících s nabýváním a vyřazováním majetku České republiky – Městského soudu v Praze.

II.

Ukončení předchozích pověření

- ukončuje se pověření k vystupování v právních vztazích jménem České republiky –Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2021, vedené pod Spr 724/2021.

------------------------------------------

JUDr. Jaroslava Pokorná

předsedkyně Městského soudu v Praze

Pověření přijímám

------------------------------------------

Eva Jasenovcová

ředitelka správy Městského soudu v Praze