MZE-74499/2025-12121

mzedms030193063

SP. ZN.:	MZE-86084/2024-12121

Č. J.:	MZE-74499/2025-12121

Požadavek na změnu (RfC) – Z42287

a – věcné zadání

# Základní informace

| ID PK MZe: | 027 |
| --- | --- |

| Název změny: | Využití grafických dat LHPO při administraci a kontrole žádostí lesnických finančních příspěvků v ISND – analytická část |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  | 20.10.2025 | Požadované datum nasazení: | 27.2.2026 |

| Kategorie změny: | Normální ☒ Urgentní ☐ | Priorita: | Vysoká ☐ Střední ☒ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☒ | Zkratka: | ISND – Informační systém Národní dotace MZe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☒ Zlepšení ☒ Bezpečnost ☐ |
|  | Infrastruktura ☐ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☐ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☐ Obnova ☐ |

| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel: | Ing. Petr Uzel | MZe/16221 | xxx | petr.uzel@mze.gov.cz |
| Metodický garant: | Ing. Petr Uzel | MZe/16221 | xxx | petr.uzel@mze.gov.cz |
| Věcný garant: | Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. | MZe/16220 | xxx | tomas.krejzar@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny: | Ing. Michaela Frázová | MZe/12121 | xxx | michaela.frazova@mze.gov.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2 ITS | xxx | xxx |

| Smlouva č.: | 2024-0008, DMS: 90-2024-12120, č. j. MZE-5848/2024-12120 | KL: | HR-001 |
| --- | --- | --- | --- |

## Seznam zkratek

ISND	Informační systém Národní dotace MZe

MPŽ	Modul pro žadatele (veřejná část ISND)

LHPO	Lesní hospodářský plán, lesní hospodářská osnova

JPRL	Jednotka prostorového rozdělení lesa

adminMPŽ	Administrace MPŽ (neveřejná část MPŽ)

NLI		Národní lesnický institut

ČÚZK	Český úřad zeměměřičský a katastrální

LPIS	Veřejný registr půdy ČR

SSL		státní správa lesů

LČR	Lesy České republiky

AOPK	Agentura ochrany přírody a krajiny

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Požadována je analýza k tématu využití grafických dat LHPO pro potřeby a podporu terénní kontrolní činnosti pracovníků MZe a krajských úřadů (obecně pracovníci SSL) v oblasti agendy národních dotací. Návrh řešení by měl být koncipován jako specifické rozšíření aplikační skupiny Modulu pro žadatele (MpŽ) a Informačního systému národních dotací (ISND) tak, aby pro výkon státní správy lesů byly na jednom místě pro uživatele pohotově dostupné veškeré dostupné informace ISND spolu s využitím grafických dat LHPO vztahující se k aktuálně kontrolované žádosti.

## Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)

Potřeba existence mobilní aplikace sdružující veškerá dostupná data o aktuálně kontrolované žádosti v jednom uživatelském prostředí lokalizované do aktuální polohy kontrolora v terénu 
a rychlá přístupnost tohoto komplexu informací vyplývá z dosavadní praxe pracovníků provádějící terénní kontroly finančních příspěvků do lesního hospodářství. Její naplnění by výrazně zefektivnilo a usnadnilo výkon této činnosti. Samotná kontrolní činnost vyplývá z kompetencí stanovených zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích.

## Rizika nerealizace

Bez analýzy (a její následné realizace) by navržený komplexní systém zjednodušující kontrolu nevznikl, a tudíž by nedošlo k zefektivnění kontrol prováděných v terénu.

# Podrobný popis požadavku

xxx

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

## Na bezpečnost

## Na součinnost s dalšími systémy

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

# Požadavek na dokumentaci

| ID | Dokument | Formát výstupu (ano/ne) |  |  | Garant za MZe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | NE | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | NE | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | NE | NE | NE |  |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | NE | NE | NE |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | NE | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) | NE | NE | NE |  |

Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:  xxx

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

# Základní milníky

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| předání prvního draftu analýzy k připomínkám MZe | 23. 1. 2026 |
| předání finální analýzy | 27. 2. 2026 |

# Přílohy

1.

2.

B – nabídkA řešení k požadavku Z42287

| ID PK MZe: | 027 |
| --- | --- |

# Návrh konceptu technického řešení

## Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3.

xxx

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

## V souladu s podmínkami smlouvy č. 90-2024-12120.

# Dopady do systémů MZe

Předmětem RfC je pouze analýza, nemá dopad do žádného IS MZe.

## Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

Bez dopadu (viz text v bodě 3.).

## Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

| Č. | Oblast požadavku | Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny |
| --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu (viz text v bodě 3.). |

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu (viz text v bodě 3.).

## Na součinnost AgriBus

Bez dopadu (viz text v bodě 3.).

## Na dohledové nástroje/scénáře

Bez dopadu (viz text v bodě 3.).

## Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

Bez dopadu (viz text v bodě 3.).

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| MZe garant | Spolupráce při tvorbě analýzy, ověření dokumentu Analýza |
| NLI | Konzultace a součinnost při napojování mapových vrstev |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín |  |
| --- | --- | --- |
| předání prvního draftu analýzy k připomínkám MZe | 3. 3. 2026 |
| předání finální analýzy | 10. 4. 2026 |
| Předání RfC k formální akceptaci | 16. 4. 2026 |

- Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů

- Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak jak jsou nyní nastaveny.  Tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.

- Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.

- Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 49,625 | 623 205,50 | 754 078,66 |
| Celkem: |  | 49,625 | 623 205,50 | 754 078,66 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

| ID | Název přílohy | Formát (CD, listinná forma) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cenová nabídka | listinná forma |

# Podpisová doložka

| Název Dodavatele | Jméno oprávněné osoby | Podpis |
| --- | --- | --- |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

C – Schválení realizace požadavku Z42287

| ID PK MZe: | 027 |
| --- | --- |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny:

| Č. | Oblast požadavku | Realizovat (ano ☒ / ne ☐) | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ☐ |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ☐ |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ☐ |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ☐ |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | ☐ |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ |  |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ☐ |  |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

## V souladu s podmínkami smlouvy č. 90-2024-12120.

# Požadavek na součinnost

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| MZe garant | Spolupráce při tvorbě analýzy, ověření dokumentu Analýza |
| NLI | Konzultace a součinnost při napojování mapových vrstev |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |  |
| --- | --- | --- |
| předání prvního draftu analýzy k připomínkám MZe | 3. 3. 2026 |
| předání finální analýzy | 10. 4. 2026 |
| Předání RfC k formální akceptaci | 16. 4. 2026 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 49,625 | 623 205,50 | 754 078,66 |
| Celkem: |  | 49,625 | 623 205,50 | 754 078,66 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe 
a doporučují změnu k realizaci.

| Role | Jméno | Podpis/Mail |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Ing. Roman Smetana |  |
| Provozní garant | Ing. Aleš Prošek |  |
| Architekt | Mgr. Lucie Mališová |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

| Role | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Žadatel / Metodický garant | Ing. Petr Uzel |  |
| Věcný garant | Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. |  |
| Koordinátor změny | Ing. Michaela Frázová |  |
| Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb | Ing. Vladimír Velas |  |
| Ředitelka odboru ICT | Ing. Leona Slabochová |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# Vysvětlivky

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)

Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.

Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).

Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.

Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.

Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.

Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.

Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.

Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.

Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.

Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).

Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.