Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MVC/1172/2025 ze dne 10. 4. 2025

SMLUVNÍ STRANY:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Sídlo: Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

IČ: 00088382,

Jednající: doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

(dále jen „Objednatel“)

a

Obchodní firma (jméno, označení): Miloš Skořepa

Sídlo (místo podnikání): č.p. 54, 54454 Velký Vřešťov

IČ: 10891561

DIČ:

Fakturační a kontaktní adresa: xxx

Bankovní spojení: xxx

Jednající: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Dne 10. 4. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou prospekční práce s detektorem kovů prováděné v rámci archeologického výzkumu (dále též „prospekce“), dle požadavků Objednatele (dále jen „Smlouva“).

II.

  - Vzhledem ke zpoždění zahájení terénních prací, na které prospekce bezprostředně navazuje a které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat ani jej ovlivnit ze strany objednatele či zhotovitele, se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla a to takto:

Čl. II odst. 2.1 věta třetí Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Termín provedení díla je nejpozději do 31. 3. 2026.

Čl. VII. odst. 7.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Při prodlení Zhotovitele s provedením díla v termínu do 31. 3. 2026 je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

III.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku.

V Hradci Králové dne 						V 		dne

Za Objednatele 						Za Zhotovitele

-------------------------------------- 				---------------------------------

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.					Miloš Skořepa

ředitel