|  | Michal Fianta projekční a inženýrská činnost, IČ 76178048 Lubná 121, 767 01 Lubná gsm: xxx, e-mail: xxx |
| --- | --- |

NABÍDKA

na projekční práce a inženýrskou činnost

Zadavatel	:	Město Kroměříž

Odbor investic - oddělení přípravy a realizace investic Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Předkladatel	:	Michal Fianta

IČ 761 78 048 - projekční a inženýrská činnost

adresa	:	Lubná 121, 767 01 Kroměříž

e-mail	: xxx

telefon	:	xxx

Stavba	: „Parkování u mateřské školy Vážany“

Předmět a rozsah nabídky, podklady pro zpracování + cenová nabídka

Zpracování PD pro povolení záměru, zajištění dokladové části podání žádosti na příslušný SÚ dle zpracovaného návrhu ploch pro parkování a oplocení :

- Zpracování PD pro povolení záměru  	40.000,-Kč

- Inženýrská činnost – dokladová část  	15.000,-Kč

- Položkový rozpočet a výkaz výměr	8.000,-Kč

Cena celkem   63.000,-Kč Cena je konečná nejsem plátce DPH. Splatnost faktur 21 dnů od jejich vystavení.

Způsob fakturace

- fakturace – po předání zpracované PD

- fakturace – po předání položkového rozpočtu s výkazem výměr

- fakturace – po předání dokladové části

Termíny zpracování

- Předání zpracované PD	31. ledna 2026

- Dokladová část (inženýrská činnost) - předpoklad	cca 2 měsíce 
v případě kladných stanovisek a vyjádření bez dalších požadavků

- Podání žádosti na SÚ – předpoklad	březen 2026

|  | Michal Fianta projekční a inženýrská činnost, IČ 76178048 Lubná 121, 767 01 Lubná gsm: xxx, e-mail: xxx |
| --- | --- |

Způsob předání a zpracování PD

1x dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF – BEZ AUTORIZACE 1x dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF - AUTORIZOVANÁ 2x tiskové vyhotovení – BEZ AUTORIZACE

1x dokladová část ve formátu PDF

Rozsah dokladové části

- vyjádření DI PČR, KHS, JES – závazné koordinované stanovisko, správci IS, - stanovení trvalého DZ – pokud je součástí

- rozhodnutí / souhlas s napojením ploch na pozemní komunikaci

Cenová nabídka neobsahuje

- žádné další objekty mimo uvedené

- případné požadované přeložky a objekty pro nabíjení - geologické a hydrogeologické průzkumy a posudky

- zajištění souhlasů vlastníků pozemků

- vynětí stávajících zpevněných ploch a komunikací ze ZPF

Poznámka

Oplocení nevyžaduje oznámení záměru – jedná se o drobou stavbu.

| Vypracoval : Michal Fianta Datum : | 17. 11. 2025 |
| --- | --- |