Dotační titul: A1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. PPK-14a/85/17 ze dne 26. 5. 2017 (díle jen "Smlouva o dílo")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Mgr. Jan Klečka Ph.D.
ředitel RP SCHKO Poodří

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 596 133 673

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Lukáš Drastich

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, 747 06 Opava
Zastoupený: Marcel Kuzník
Bankovní spojení: xxx, Číslo účtu: xxx 
IČO: 02859955

(dále jen „zhotovitel”)

II.

2.1 Bod 2.2 smlouvy o dílo se mění takto: Ožnutí buřeně ve výsadbách a síjích dřevin na těchto pracovních plochách:

Katastrální území Kunín:

- Plocha A: pozemek p. č. 2422/1, jedno sečení jednotlivých plošek křovinořezem v termínu do 20. 6., výměra plochy 5,03 ha,

- Plocha B1 (v zákresu označeno jako B1/1 a B1/2): pozemek p. č. 2383/1, jedno ožnutí – pruhy o šíři alespoň 100 cm v termínu do 20. 6., výměra plochy 5,29 ha,

- Plocha B2: pozemek p. č. 2383/1, jedno ožnutí – pruhy o šíři alespoň 100 cm v termínu do 20. 6., výměra plochy 0,4 ha,

- Plocha B3: pozemek p. č. 2383/1, dvě ožnutí – pruhy o šíři alespoň 60 cm v termínech do 20. 6., druhé v termínu 1. 8. – 30. 9., výměra plochy 0,79 ha,

- Plocha B4: pozemek p. č. 2383/1, jedno pokosení celé plochy v termínu do 20. 6., výměra plochy 0,65 ha,

- Plocha D: pozemek p. č. 2381/12, jedno ožnutí - pruhy o šíři alespoň 100 cm v termínu do 20. 6., výměra plochy 2,25 ha,

- Plocha E: pozemek p. č. 2379/1, jedno ožnutí - pruhy o šíři alespoň 100 cm v termínu do 20. 6., výměra plochy 1,57 ha.

S pozemky je příslušná hospodařit AOPK ČR.

Katastrální území Košatka nad Odrou a Stará Ves nad Ondřejnicí

Dvě ožnutí – pruhy o šíři alespoň 60 cm v termínech do 20. 6., druhé v termínu 1. 8. – 30. 9. Na pozemcích p. č. 2273 a p. č. 2290, oba v k. ú. Košatka nad Odrou a pozemku p. č. 2048 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.

Bod 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:
Cena bez DPH: 154 731,-Kč

DPH 21%: Zhotovitel není plátce DPH.

Výsledná cena: 154 731,-Kč, (slovy stopadesátčtyřitisícsedmsettřicetjednakorun českých).

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.3 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

| V Ostravě |  | dne 5. 9. 2017 |  | V Ostravě |  | dne 5. 9. 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel |  | Zhotovitel |
| Mgr. Jan Klečka Ph.D. ředitel RP SCHKO Poodří |  | Marcel Kuzník |

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz