Moravská zemská knihovna v Brně

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

IČ: 00094943

DIČ: CZ00094943

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 197638621/0710

zastoupená:	prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

ve věcech technických: ing. Romanem Mátlem, investičním technikem, roman.matl@mzk.cz

(jako „objednatel“) na straně jedné

a

SOLAR BRYKA, s.r.o.

sídlo 24. dubna 347,  66 43 Želešice

IČ: 14 20 16 74

DIČ: CZ14201674

bankovní spojení: 131-3250300237/0100

zastoupená:	ve věcech smluvních: Břetislavem Kašparovským

ve věcech technických: Břetislavem Kašparovským

(jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

- Účelem předmětu této smlouvy je dosažení úspory spotřeby elektrické energie v budově objednatele, a to v prostorách knižních skladů, schodišť v neveřejné části, chodeb a prostor WC a úklidu v neveřejných částech oproti stávajícímu stavu (budova objednatele byla dokončena v roce 2001 a stávající osvětlení je zastaralé a spotřebovává velké množství elektrické energie), a hospodárné nakládání s energií.

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Modernizace umělého osvětlení skladových a společných prostor v MZK“ spočívající na výměně stávající zářivkové osvětlovací soustavy v prostorách zadavatele za nová moderní LED svítidla dle:

- dokumentace pro výběr zhotovitele vypracované Jiřím Fackem, VSB Lighting, s.r.o.

- dle výkazu výměr tvořícího přílohu této smlouvy

- parametrů svítidel uvedených v příloze

- tabulky příkonu svítidel tvořící přílohu této smlouvy

- technických listů svítidel tvořících přílohu této smlouvy

- právních předpisů, mj. nařízení vlády č. 101/2005 Sb. č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, z.č. 250/2001 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

- norem ČSN (normy jsou pro splnění předmětu zakázky závazné):

  - EN 12464-1  Světlo a osvětlení – osvětlení vnitřních pracovních prostor - zejména v bodech 1, 6. (požadavky na energetickou účinnost s tím, že stanovuje, že energeticky úsporný způsob dle této normy je dán nejen spotřebou energie, ale i reakcí na míru světla z venku a počtem osob v místnosti (tlumení světla, regulace míry osvětlení, když v místnosti nikdo není, řídícími systémy). Energetických úspor dle této normy musí předmět nabídky účastníků řízení dosahovat využitím všech těchto prostředků vč. těch uvedených i příkladmo v této normě ČSN

  - EN 332000-1 Základní ustanovení pro el. zařízení

  - 331500 Revize a kontroly elektrických zařízení

  - 33 2000-1 ed.2 Základní ustanovení pro el. zařízení

  - 332000-4-41 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

  - 332130 ed. 3 Předpisy pro vnitřní el. rozvody

  - 332000-5-51 ed. 3  Všeobecné předpisy

  - 332000-5-534 Odpojování, spínání a řízení

  - 332000-5-537 ed. 2 Přístroje pro ochranu spínání, odpojování

- Nová svítidla musí z důvodu nutnosti zachovat jednotný vzhled místností jako autorského díla dle z.č. 121/2000 Sb. musí designově se co nejvíce shodovat se stávajícími svítidly – viz fotodokumentace místností v příloze této smlouvy.

- Součástí předmětu smlouvy je

- stanovení typu svítidel, která splní účel předmětu zakázky vyjádřený výše

- dodávka vhodného osvětlení s certifikátem ENEC

- světelně technické výpočty pro referenční prostory: kancelář, schodiště, chodba a skladová ulička (přesné označení v příloze)

- seznámení se se stavem stávajících svítidel vč. jističů a rozvodů v místě plnění

- demontáž stávajících svítidel vč. likvidace demontovaných svítidel

- dodávka a montáž svítidel

- uvedení nových svítidel do provozu

- předvedení funkčnosti nového osvětlení

- revize nového osvětlení

- veškeré stavební práce související s předmětem zakázky

- zajištění místa plnění proti poškození prováděním předmětu zakázky

- součinnost se zadavatelem – oznámení termínu zahájení provádění předmětu zakázky v každém NP minimálně 3 dny před zahájením příslušného NP

- likvidace odstraněného materiálu z místa plnění

- úklid místa plnění po provedení předmětu zakázky

- Předmět smlouvy musí splňovat kvalitu maximálního povoleného příkonu daného svítidla uvedené v příloze této smlouvy, příkon svítidel, a současně splnění všech norem pro dané prostory.

- Součástí smlouvy je i předání dokumentace o použitých materiálech a výrobcích, atesty. Cenu těchto prací účastník řízení zahrne do nabídkové ceny.

- Výrobky, které budou zabudovány do předmětu smlouvy, musí odpovídat veškerým platným právním předpisům a technickým normám vč. ČSN (i nezávazným).

- Nakládání s odpady v rámci provádění předmětu zakázky a vzniklými při tomto provádění musí probíhat v souladu s právními předpisy, zejména z.č. 185/2001 Sb..

- Zhotovitel je povinen v případě, že při montáži světel bude vrtat, použít vždy přímé odsávání.

- Zhotovitel je povinen v místě plnění v 1. PP a 2. PP provést zakrytí regálů s knihami v místě plnění ochrannou folií.

- Zhotovitel je povinen provést veškeré práce nutné pro řádné provedení díla.

- Objednatel je oprávněn z důvodu provádění díla za provozu knihovny v jeho budově dávat zhotoviteli organizační pokyn při provádění díla a zhotovitel je povinen jej respektovat.

II.

Místo a doba plnění

- Místem plnění je sídlo objednatele.

- Místa jednotlivých plnění:

- Sklady

- Schodiště u skladu

- Schodiště v kancelářské části

- Chodby v kancelářské části

- WC a úklidové místnosti

- Zhotovitel je povinen objednateli předložit písemně do 7 dnů od podpisu smlouvy harmonogram provádění díla k odsouhlasení, ve kterém budou vyznačeny zahájení a dokončení těchto částí díla respektující požadavky uvedené v čl. II. této smlouvy:

- Provedení předmětu díla ve skladech – každé podlaží zvlášť

- Provedení předmětu díla na schodišti u skladu

- Provedení předmětu díla na schodišti v kancelářské části

- Provedení předmětu díla na chodbách v kancelářské části

- Provedení předmětu díla na WC a úklidových místnostech

Objednatel je oprávněn k předloženému harmonogramu zhotoviteli oznámit své připomínky a zhotovitel je povinen tyto připomínky do 2 dnů ode dne jejich oznámí do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram objednateli předat (písemně) do 2 dnů ode dne oznámení připomínek objednatele. Termíny v tomto harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné.

- Zhotovitel je povinen provést dílo části čl. II. odst. 4 písm. a)  této smlouvy nejprve ve 3. podzemním podlaží. Po dokončení je povinen při provádění částí díla dle čl. II. odst. 4 písm. a) této smlouvy postupovat od 9. NP směrem dolů.

- Zhotovitel je povinen provádět dílo v částech dle čl. II. odst. 4 písm. a)  tak, aby současně prováděl pouze jedinou tuto část díla (spolu s kteroukoliv touto částí díla je možné provádět části díla dle čl. II. odst. 4 písm. b), c), d) a e)).

- Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

- Objednatel má právo přerušit provádění díla (oznámit zhotoviteli mailem minimálně 3 pracovní dny předem), či jeho části z důvodu provozních (provádění díla bude probíhat za provozu knihovny v sídle zadavatele). Objednatel v takovém případě oznámí zhotoviteli i celkovou dobu tohoto přerušení. V tomto případě se termín dokončení díla prodlužuje o dobu tohoto přerušení.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen se při pohybu po budově objednatele v rámci provádění díla řídit pokyny objednatele.

- Zhotovitel je povinen předložit nejpozději v den zahájení prací jmenný seznam osob, které budou dílo provádět a pohybovat se v prostoru budovy objednatele.

III.

Cena díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. I. této smlouvy ve výši 3,170.257,70 Kč (slovy: třimilionystosedmdesáttisícdvěstěpadesátsedm korun českých sedmdesáthaléřů) bez DPH, k této ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

- Cena uvedená v bodě 1 tohoto článku je nejvýše přípustnou cenou díla, která v sobě zahrnuje veškeré náklady na kompletní provedení díla včetně všech prací souvisejících (zejména na demontáž a likvidaci stávajících svítidel, dovoz, montáž svítidel, revize, zkoušky a uvedení do funkčního stavu a předvedení funkčnosti).

- Rozpis ceny je uveden v příloze této smlouvy výkazu výměr.

- Objednatel je povinen uhradit pouze skutečně provedené práce. V případě, že některé práce na díle nebudou z jakéhokoliv důvodu zhotovitelem provedeny, má objednatel právo cenu přiměřeně snížit.

IV.

Platební podmínky

- Cena za dílo bude uhrazena na základě měsíční fakturace. Fakturovat je možno pouze dokončené ucelené části díla a to na základě soupisu provedených prací. Ucelenými částmi díla je myšleno sklad na jednom podlaží, jedno celé schodiště, chodby v kancelářské části dohromady, WC a úklid dohromady.

Přílohou každé faktury bude oceněný soupis provedených prací v rámci dokončené ucelené části podepsaný objednatelem.

- Jednotlivé faktury budou obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- V případě, že faktury nebudou obsahovat veškeré náležitosti dle čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy, má objednatel právo vrátit je zhotoviteli k doplnění či opravě.

- Lhůta splatnosti činí 21 dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu faktury@mzk.cz.

- Zhotovitel není oprávněn během provádění díla požadovat po objednateli přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen uhradit faktury jen do výše 90 % fakturované částky, 10 % z fakturované částky představuje tzv. zádržné (zajištění závazků zhotovitele provést předmět smlouvy řádně a včas  objednatel je oprávněn tuto částku použít k úhradě svých pohledávek v souvislosti s touto smlouvou vůči zhotoviteli, a to i v případě, že tyto pohledávky jsou nesplatné).

- Splatnost zadržené částky dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy činí 30 dnů po předání dokončeného celého díla bez vad a to na základě výzvy o uvolnění pozastávky, zaslané zhotovitelem.

V.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- Vlastníkem montovaných věcí se stává objednatel okamžikem jejich namontování v sídle objednatele.

- Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad objednatelem.

VI.

Provedení, předání a převzetí díla

- Dílo je provedeno, je-li:

- dokončeno a předáno bez jakýchkoliv vad a

- jsou provedeny řádně revize a zkoušky, jsou-li nutné dle právních předpisů a

- je provedena funkční zkouška díla prokazující bezvadnost díla.

- O předání a převzetí díla musí být stranami sepsán písemný protokol, jehož součástí jsou i výsledky měření osvětlenosti a musí být podepsán oběma stranami. Jakýkoliv úkon objednatele, kterým přebírá dílo či jeho část, se považuje za převzetí s výhradami, i když v něm nebudou výhrady uvedeny, nebo v něm bude uvedeno, že se přebírá bez výhrad.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo má jakékoliv vady, a to i ojedinělé, drobné, nebránící užívání.

- Objednatel je oprávněn převzít i dílo s vadami, avšak takovéto převzetí není provedením díla.

VII.

Odpovědnost za vady

- Objednatel má právo reklamovat i vady, které mohl zjistit při předání díla.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé, jakož i vlastnosti požadované právními předpisy.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, která běží ode dne provedení díla bez jakýchkoliv vad a činí:

- na všechny výrobky 60 měsíců

- na světelné zdroje u WC a úklidových místností 24 měsíců

- na ostatní práce vč. montáže a částí díla 24 měsíců

- Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné dílo v důsledku vady řádně užívat.

- Objednatel je oprávněn oznámit případné vady i mailem info@solarbryka.cz.

- Zhotovitel je povinen odstranit vady díla do 30 dnů ode dne reklamace.

- Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, provést toto odstranění sám nebo třetí osobou a takto vzniklé náklady zhotoviteli vyúčtovat. Smluvní strany se dohodly, že součástí těchto nákladů je mj. cena odstranění vady, kterou objednatel uhradí třetí osobou.

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII. se použijí i v případě vytknutí nedostatků plnění díla objednatelem v průběhu provádění díla.

- Zhotovitel se podpisem této smlouvy vzdává svého práva uplatnit námitku dle § 2618 z.č. 89/2012 Sb., pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zhotovitel v době předání díla věděl, nebo musel vědět.

VIII.

Sankce

- V případě porušení závazku zhotovitele provést dílo řádně a včas je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu řádně a včas, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.

- Smluvní strany se dohodly, že vedle smluvních pokut uvedených v tomto článku, je každá strana povinna uhradit druhé straně škodu, která jí v souvislosti s porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou vznikne.

- Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že ke dni podpisu smlouvy nebylo mezi nimi sjednáno ústně žádné utvrzení dluhu. Toto utvrzení dluhu je možné ode dne podpisu této smlouvy sjednat pouze písemně.

- Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že výše uvedené smluvní pokuty nejsou nepřiměřeně vysoké.

IX.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel je povinen na nevhodnost povahy věci, kterou mu objednatel předal k provedení díla, nebo příkazu, který mu objednatel dal, upozornit písemně (nikoli pouze mailem). Zhotovitel je oprávněn po tomto upozornění přerušit provádění díla jen v případě, že tato nevhodnost brání provedení díla, a to jen v nezbytném rozsahu. Objednatel je povinen písemně sdělit, zda po upozornění zhotovitele na nevhodnost trvá na provedení díla s použitím předané věci nebo daného příkazu.

- Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, a objednatel ji na výzvu zhotovitele neposkytne, zhotovitel není oprávněn si zajistit náhradní plnění na účet objednatele.

- Zhotovitel není oprávněn uplatnit ustanovení § 2609 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o svémocném prodeji v případě, že objednatel nepřevezme dílo bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno.

- Zhotovitel prohlašuje, že v důsledku použití díla nedojde k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Ukáže-li se toto prohlášení adresáta objednávky nepravdivým, je zhotovitel za porušení těchto práv odpovědný a má se za to, že o tomto v době podpisu smlouvy věděl, nebo musel vědět.

- Při výkladu ujednání smlouvy a smluvního vztahu dle této smlouvy se nepřihlíží k obecným obchodním zvyklostem oboru zhotovitele a k obecným obchodním zvyklostem, pokud s nimi zhotovitel objednatele písemně neseznámil nejpozději v okamžik podpisu této smlouvy, nebo nejsou objednateli známy z jiného důvodu.

- Okamžikem podpisu této smlouvy zanikají jakékoliv úkony objednatele a zhotovitele, které se od této smlouvy odlišují a které by zakládaly kterékoliv straně nárok na náhradu škody, podpisem této smlouvy se tyto úkony ruší bez nároku na náhradu škody v souvislosti s tímto zrušením bez ohledu na to, zda o této škodě strana oprávněná k náhradě škody v okamžiku podpisu smlouvy věděla či nikoli.

- Postoupení této smlouvy je vyloučeno.

- Obě strany okamžikem podpisu smlouvy na sebe převzaly dle § 1765 Sb. z.č. 89/2012 Sb. nebezpečí změny okolností. Obě strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností uzavření smlouvy. Smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

- Dílo je nehmotným výsledkem, které je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a zhotovitel není oprávněn výsledek provádění díla, poskytnout jiným osobám než objednateli.

X.

Zveřejnění smlouvy v Registru smluv

- Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva se řídí z.č. 340/2015 Sb. o registru smluv a podléhá zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v registru smluv včetně všech údajů v nich uvedených (např. telefonů, mailů, čísla účtu).

- Smluvní strany prohlašují, že

  - smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani jiné údaje, které by nebylo možné zveřejnit

  - telefony a maily ve smlouvě uvedené jen uvedením kontaktu na příslušnou stranu a nejsou osobním údajem, ale

  - všechny osoby uvedené ve smlouvě daly souhlas se zveřejněním svého jména, telefonu a mailu v registru smluv v souvislosti s touto smlouvou

  - souhlasí se zveřejněním svých podpisů na této smlouvě v registru smluv na dobu neurčitou

  - souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených ve smlouvě dle z.č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zveřejněním této smlouvy v registru smluv

- Smluvní strany se dohodly, že smlouvu ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel, avšak ke zveřejnění této smlouvy je oprávněna kterákoliv ze stran, proto pokud nedojde ke zveřejnění této smlouvy do tří měsíců ode dne jejího podpisu, a smlouva tak pozbude účinnosti, nemají vůči sobě strany nárok na náhradu škody.

XII.

Závěrečná ustanovení

- Přílohy smlouvy:

- oceněný výkaz výměr.

- dokumentace pro výběr zhotovitele vypracované Jiřím Fackem, VSB Lighting, s.r.o.

- dle výkazu výměr tvořícího přílohu této smlouvy

- parametry svítidel

- tabulka příkonu svítidel

- fotodokumentace místností

- technické listy svítidel

- světelně technické výpočty pro referenční prostory

- Tato smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb.. Veškeré informace, skutkové okolnosti, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, nabídce zhotovitele v zadávacím řízení, v jakémkoliv právním jednání objednatele či zhotovitele v rámci zadávacího řízení (zejména doplnění či objasnění zadávací dokumentace objednatelem či doplnění a objasnění nabídky zhotovitelem) jsou informacemi dle § 1728 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., a tvoří součást obsahu této smlouvy dle § 555 a § 556 z.č. 89/2012 Sb. (pro výklad smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

- Změny smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou dohodou stran, jestliže tato změna nebude provedena písemně, považuje se tato změna za neexistující. Neplatnosti nedodržení této písemnosti se může kterákoliv strana domáhat i poté, co bylo z této smlouvy již plněno. V případě této neplatnosti se jedná o bezdůvodné obohacení.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv..

- Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že posoudily obsah této smlouvy, neshledaly jej rozporným a toto potvrzují v souladu s § 4 z.č. 89/2012 Sb. a že s celým obsahem smlouvy souhlasí.

- Tato smlouva byla uzavřena dle svobodné a vážné vůle stran, prosté omylu, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což obě stvrzují svými podpisy.

V Brně dne: 	............................				V ......................  dne:...............

....................................................				.................................................

za objednatele						za zhotovitele

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel    		         ………………..