Vaše čj.

Naše čj.:		CN17/2025/KLV

Vyřizuje:		xxx

Tel./Email:		xxx/xxx

Ve Vřesině dne: 	24. 11. 2025

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

CENOVÁ NABÍDKA V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Na základě Vašeho požadavku zasíláme cenovou nabídku na práce z hlediska životního prostředí. Jedná se o vypracování žádosti o prodloužení platnosti stanoviska k záměru „Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, městská část Závada, km 2,000 – 4,600“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), vydaného pod čj. MŽP/2018/710/790 ze dne 30. 1. 2020.

## Cenová nabídka:

| ## Úkon | ## Cena v Kč (bez DPH) |
| --- | --- |
| - Aktualizace posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 podle § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. | ## 50.000,00 |
| - Aktualizace biologického průzkumu dotčené lokality v rozsahu jedné vegetační sezóny | ## 115.000,00 |
| - Aktualizace inventarizace dřevin | ## 22.000,00 |
| - Vypracování textu žádosti/podkladové zprávy | ## 42.000,00 |
| - Jednání s oznamovatelem a úřady až do vydání prodloužení stanoviska | ## 12.000,00 |
| - Řízení projektu | ## 12.000,00 |
| CELKEM | ## 253.000,00 |

## Uvedené ceny jsou smluvní a jsou bez platné DPH (společnost AZ ENVI s.r.o. je plátcem DPH).

Součástí oznámení bude zajištěno vypracování následujících studií:

- Viz cenová nabídka

Termín: Dle individuální dohody s objednatelem, předpoklad zahájení činnosti je 01/2026 a dokončení podkladů je závislé na dokončení biologického hodnocení, které je plánováno do 30. 9. 2026. Kompletní podklady, včetně žádosti by bylo dokončeno do 31. 10. 2026.

Splatnost: Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli, popř. dle dohodnuté lhůty splatnosti. Fakturace díla bude realizována následovně: Body 1. až 4. cenové nabídky budou fakturovány po předání díla na příslušný úřad (MŽP) a body 5. a 6. po vydání příslušného stanoviska k danému záměru.

Forma: Dokumentace bude zadavateli předána v českém jazyce v 1 kompletních tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky. Počet písemných paré může být upřesněn podle požadavků správních orgánů.

Definice záruk: Záruka na vady díla činí 12 měsíců. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání a převzetí díla změnou výchozích podmínek (právních předpisů, norem, podkladů). Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v chybných podkladech nebo pokynech objednatele. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit okamžitě po zjištění vady písemnou formou. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Platnost nabídky: 2 měsíce

Protiplnění: Zadavatel poskytne údaje, podklady a projektovou dokumentaci vázající se k předmětu díla bezúplatně. Dále poskytne na požádání i ostatní informace o posuzovaném předmětu díla a zajistí po dohodě prohlídku místa stavby.

Děkujeme za Vaši důvěru a těším se na případnou další spolupráci.

S pozdravem

xxx

xxx

jednatel společnosti

Odsouhlasením cenové nabídky se tímto tento dokument stává řádnou objednávkou předmětu díla uvedeného v této cenové nabídce.

| Souhlas s cenovou nabídkou dne: |  |
| --- | --- |
| Odsouhlasil (jméno, příjmení, podpis, razítko): | xxx |