| O B J E D N Á V K A | číslo : 359 |
| --- | --- |

|  | Objednatel |  | IČO: |  | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 02 Cheb |  |  |  |  |  |  |  | Dodavatel |  |  | IČO: | 26324105 |  | DIČ: | CZ26324105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZIP o.p.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tomanova 3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo účtu |  | Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 00 Plzeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednáváme: |  |  | ORJ 6009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u Vás: technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě "Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří". místo: 1320, 1359/3, 1365, 1368/2, 1369, 1376, 1392, 1463/1, 1530, 1566, 1567/1, 1570 a 1575 v k. ú. Kynšperka nad Ohří druh a rozsah požadovaných činnosti:, dohled a dokumentace odkrytých situací 1x terénní technik na 1,5 dne předpokládaná výměra: začištění a dokumentace odkrytých situací a profilů výkopu. zahájení a předpokládaný termín dokončení: zahájení 22. 12. 2025 dokončení 23. 12. 2025 harmonogram: 1. až 2. den: průběžná fotografická dokumentace, dle potřeby značení stratigrafických jednotek, vytřídění nálezů a kresebná dokumentace 3. den: lze zakázku fakturovat Cena: 4936,8,- Kč včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH |  |  | DPH |  |  | Cena celkem |  |

|  | V Cheb |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dne: | 06.01.2026 |
|  | Vyřizuje: | Anonymizováno |
|  | Telefon: | Anonymizováno |
|  | E-mail: | Anonymizováno |
|  | Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu |  |