# Evidenční číslo Smlouvy Objednatele 1: ZAK 25-0101.7

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele 2: S-7095/DIGDM/2025

# Smlouva o součinnosti při předání Informačního systému digitální technické mapy hl. m. Prahy a Středočeského kraje pro účely dalších služeb rozvoje a podpory

# Strany

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

se sídlem: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

(dále jen „IPR Praha“ nebo „Objednatel 1“)

a

Středočeský kraj

Sídlo: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupený:  Ing. Ondřejem Šimíčkem, vedoucí Odboru digitalizace

IČO: 70891095

(dále jen „SČK“ nebo „Objednatel 2“)

na straně jedné (dále jako „Objednatelé“ a každý jednotlivě jako „Objednatel“)

a

TKP geo s.r.o.

Sídlo: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

IČO: 24134295

DIČ: CZ24134295

zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatelem

bankovní spojení: xxxxx

č. účtu: xxxxxxxx

na straně druhé (dále jako „Poskytovatel“)

všichni současně pak jako „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají, podle ust. §1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto Smlouvu o součinnosti při předání Informačního systému digitální technické mapy hl. m. Prahy a Středočeského kraje pro účely zajištění dalších služeb rozvoje a podpory (dále jen „Smlouva“)

# Preambule

Vzhledem k tomu, že:

Objednatelé mají záměr zadat nadlimitní veřejnou zakázku na služby s účelem zajištění služeb podpory a rozvoje Informačního systému Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje po dobu pěti let a služby následné podpory pro transformaci do navazujícího prostředí (dále „Veřejná zakázka “), a uzavřít k tomu smlouvu s předmětem plnění odpovídajícím tomuto účelu (dále jen „Realizační smlouva”),

tato Smlouva, uzavřená Smluvními stranami jako veřejná zakázka malého rozsahu, představuje samostatně zadanou, funkčně související část Veřejné zakázky,

Objednatelé mají zájem na zajištění součinnosti týkající se umožnění plnění sjednaného Realizační smlouvou,

Poskytovatel předem deklaroval ochotu k poskytnutí kompletních informací o všech prostředích, ve kterých realizuje rozvoj a podporu informačního systému Digitální technické mapy hlavního města Prahy a Středočeského kraje (dále jen „Informační systém“), k jeho propojení, součinnosti apod. zpřístupněním podrobnější dokumentace či vysvětlení této dokumentace k Informačnímu systému jako softwarovému dílu, a to nad rámec licenčních a dalších relevantních oprávnění a manuálů, která již Objednatelům dříve udělil či předal,

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených, závazků, mezi nimi dříve založených Smlouvou o dodávce a implementaci nadstavby informačního systému digitální technické mapy hlavního města Prahy a Středočeského kraje a zajištění následného rozvoje, údržby a podpory (dále jen „Původní smlouva“), jakož i povinností týkajících se tohoto Informačního systému daných právními předpisy, a s úmyslem být Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:

# Účel Smlouvy a rekapitulace výchozích podmínek spolupráce Smluvních stran

2.1 Účelem Smlouvy je zajištění kontinuity a udržitelnosti Informačního systému a umožnění převzetí Informačního systému novým vybraným dodavatelem služeb rozvoje a podpory Informačního systému, odlišným od stávajícího Poskytovatele (dále „nový vybraný dodavatel služeb rozvoje a podpory Informačního systému”).

2.2 Předčasné vyčerpání služeb rozvoje znemožňuje naplňování účelu Původní smlouvy do budoucna a Informační systém stagnuje na pouhé systémové a uživatelské podpoře. Objednatelé sice disponují právy, dokumentacemi a manuály umožňujícími technické a licenční převzetí Informačního systému, nicméně důvodem faktické nepředatelnosti tohoto systému za plného a nijak nepřerušeného chodu je absence původního závazku k součinnosti Poskytovatele, jakožto stávajícího dodavatele předmětného licencovaného SW produktu a řešení metodicky vysvětlit, jakož i absence plánu přechodu, předávání a přebírání Informačního systému novým vybraným dodavatelem služeb rozvoje a podpory Informačního systému v případě předčasného ukončení Původní smlouvy. Obsah a rozsah takovéto součinnosti byl předmětem jednání mezi Smluvními stranami a vedl k uzavření dohody o ukončení Původní smlouvy jako výrazu umožnění pokračování v rozvoji Informačního systému na základě výsledku Veřejné zakázky.

2.3 Realizací závazků z této Smlouvy bude dosaženo propojení služeb vstupní součinnosti, sjednávaných touto Smlouvou s procedurou převzetí dle Realizační smlouvy.

2.4 Primárním cílem Objednatelů je dosažení stavu Informačního systému ve vstupní fázi plnění Realizační smlouvy, který stabilně plně odpovídá všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům Objednatelů, přičemž u takového systému nebude dán vendor lock-in a Objednatelé s ním mohou volně nakládat, zejména jakkoliv modifikovat, upravovat, měnit, zasahovat do něj, a to i prostřednictvím třetích osob, aniž by jim v tom bránily jakékoliv právní překážky, ani překážky neprávní na straně Poskytovatele. K naplnění tohoto cíle zajistí Objednatelé novému vybranému dodavateli služeb rozvoje a podpory Informačního systému realizaci všech služeb a aktivit popsaných níže v textu smlouvy a směřují k odstranění jakýkoliv takových překážek pokud vyvstanou v souvislosti s odlišnostmi dodavatelských prostředí Poskytovatele a  nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému.

2.5 Časové aspekty součinnosti jsou dále v textu vyjádřeny v jednotkách „manday“, kdy jeden manday je čas odpovídající práci jedné osoby po dobu jednoho pracovního dne, tj. 8 hodin (dále jen „MD“).

2.6 Bude-li výsledkem poskytování plnění dle této Smlouvy autorské dílo, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů o právu autorském (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „předmět ochrany“), poskytuje Poskytovatel tímto Objednatelům nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. Licence dle tohoto odstavce Smlouvy zahrnuje práva obdobná jako v odst. 2.4 Smlouvy, a to tak, aby bylo dosaženo účelu uvedeného v odkazovaném odstavci. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně služeb dle této Smlouvy. Objednatelé jsou oprávněni práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

# Předmět Smlouvy

3.1 Předmětem Smlouvy je poskytnutí součinnosti týkající se Informačního systému jakožto softwarového díla, případně jeho vybraných částí, a to jednak zpracováním plánu převzetí Informačního systému a dále pak v rámci aktivit, popsaných v čl. 5 Smlouvy, koordinovaných Objednateli a představujících jejich závazek vůči budoucímu dodavateli služeb Realizační smlouvy, tedy novému vybranému dodavateli služeb rozvoje a podpory Informačního systému tak, aby Objednatelům nevznikla škoda z důvodu nemožnosti nebo ztížené možnosti zadat rámcové objednávky služeb nebo obdobných činností novému vybranému dodavateli služeb rozvoje a podpory Informačního systému. Novému vybranému dodavateli služeb rozvoje a podpory tímto nevzniká vůči Poskytovateli žádný nárok, neboť předání Informačního systému mu z titulu Realizační smlouvy budou garantovat sami Objednatelé.

3.2 Poskytovatel se zavazuje Objednatelům poskytovat součinnost tak, aby jejich prostřednictvím nový vybraný dodavatel služeb rozvoje a podpory Informačního systému obdržel konzultační, metodickou a technologickou podporu při převzetí Informačního systému v max. rozsahu 130 MD, s předpokládaným čerpáním po dobu max. 8 měsíců od účinnosti Smlouvy, zavazuje se k účasti na všech schůzkách a jednáních, které Objednatelé pro naplňování účelu Smlouvy svolají a každá taková účast je v časové dotaci 130 MD zahrnuta.

3.3 Poskytovatel se rovněž zavazuje Objednatelům předat veškerou aktuální relevantní dokumentaci a seznam nutných licencí 3. SW, jdoucí nad rámec jeho závazků založených Původní smlouvou, a to nejpozději ke dni ukončení Původní smlouvy, ve smyslu dohody o ukončení Původní smlouvy, sjednané Smluvními stranami. Poskytovatel se zavazuje zamezit vzniku tzv. vendor lock-in situace, provést na výzvu Objednatelů kroky uvedené v níže vymezené vstupní strategii, účastnit se jednání s Objednateli a popřípadě Objednateli určenými třetími osobami a dále poskytovat asistenci a veškerou potřebnou součinnost a informace v oblasti metodiky a procesů související s úplným převzetím Informačního systému novým vybraným dodavatelem služeb rozvoje a podpory Informačního systému. Činnosti, které je Poskytovatel povinen poskytovat dle odst. 3.1 – 3.3 Smlouvy, budou dále označovány jen jako „Služby".

# Vstupní strategie, obecné požadavky

4.1 Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy zahájit činnosti spočívající v přípravě a předání Informačního systému, resp. předání provozu, údržby a rozvoje Informačního systému Objednatelům či novému vybranému dodavateli služeb rozvoje a podpory Informačního systému a dále v poskytování veškeré potřebné součinnosti, dokumentace a informací a v účasti na jednáních s Objednateli a třetími osobami, a to dle pokynů Objednatelů.

4.2 Poskytovatel se zavazuje Služby poskytovat s odbornou péčí, bez zbytečného odkladu a zodpovědně, a to až do doby úplného převzetí Informačního systému Objednateli či novým vybraným dodavatelem služeb rozvoje a podpory Informačního systému, které bude potvrzeno podpisem protokolů předávacího a akceptačního podle procedury popsané níže v čl. 8 Smlouvy.

4.3 Objednatelé se zavazují Poskytovateli k nezbytné součinnosti pro realizaci Služeb.

4.4 Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení ceny pouze za dobu skutečně a efektivně strávenou při poskytování Služeb, přičemž rozsah poskytování součinnosti při ukončení nepřesáhne 130 MD.

4.5 Poskytovatel se zavazuje předat Objednatelům zejména:

- kompletní aktualizovanou dokumentaci Informačního systému;

- seznam platných administrátorských účtů k Informačnímu systému a platných hesel k nim;

- úplnou knowledge base týkající se poskytování paušálních služeb podpory a servisu (včetně popisu uzavřených požadavků v HelpDesku);

- aktuální seznam standardních provozních úkonů pro údržbu Informačního systému;

- veškerá data Objednatelů, která má Poskytovatel ve svých vývojových prostředích a taková data ve vývojových prostředích smazat s ukončením této Smlouvy způsobem dojednaným v průběhu schůzek a jednání, a toto Objednatelům prokázat písemným čestným prohlášením či protokolem o likvidaci dat;

- soupis zadání rozvojových požadavků a nedokončených servisních zásahů zahájených na základě Původní smlouvy ke dni zániku smluvního závazkového vztahu založeného Původní smlouvou a návrh postupu potřebného pro jejich dokončení;

- seznam platných uživatelských účtů Poskytovatele a souvisejících technických prostředků týkajících se plnění Původní smlouvy.

# 5 Podrobná ustanovení k provádění Služeb

5.1 Ve vstupní fázi sestaví Poskytovatel plán předání a projedná jej s Objednateli. Smluvní strany do plánu předání zaznamenají jednotlivé níže uvedené kroky (dále také „Aktivity“), které potvrdí příslušné předávací dokumenty, nastaví se komunikační matice a stanoví harmonogram tak, aby všechny Aktivity mohly řádně proběhnout před plánovaným datem ukončení, resp. k plánovanému datu ukončení smluvního vztahu z Původní smlouvy. K úvodnímu jednání přistoupí Smluvní strany bezodkladně po nabytí účinnosti Smlouvy.  Činnost Poskytovatele prováděná v rámci vstupní fáze, tj. zpracování Plánu předání a projednání tohoto plánu s Objednateli bude zpoplatněna, bude účtována rámci 130 MD uvedených pro Aktivity níže.

5.2 Následně budou Objednatelé provádět ve vlastních prostorách, případně on-line, v pravidelných intervalech (cca 1krát týdně) koordinační schůzky pro předávání Informačního systému, za účasti osob schopných řešit předání, provozní záležitosti, jakož i vést další diskusi k předání Informačního systému. V rámci každé koordinační schůzky se uskuteční revize závazků, revize platnosti a aktuálnosti dokumentace a diskuse nad konkrétními plněními/Aktivitami předání Informačního systému. Účast Poskytovatele na těchto schůzkách je povinná, nedohodnou-li Smluvní strany jinak. Součinnost Poskytovatele na koordinačních schůzkách je samozřejmou součástí Služeb, které jsou zahrnuty v rámci jednotlivých Aktivit a budou vždy realizovány na základě vyžádání ze strany Objednatelů a vykazovány vzhledem k Aktivitám, které provázejí.

5.3 Součinnost nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému v rámci této Aktivity zajišťují Objednatelé.

5.4 Veškeré Aktivity, soubory předání, jakož i veškeré další Služby, tvořící předmět Smlouvy jsou zahrnuty v maximální celkové ceně Smlouvy 1,859 mil. Kč bez DPH (slovy jeden milion osm set padesát devět tisíc korun českých) a budou poskytovány nejvýše v rozsahu 130 MD. Zpoplatněny však nebudou samotné zdrojové kódy, dokumentace a další komponenty, které jsou součástí předmětu Původní smlouvy. Časové dotace pro jednotlivé Aktivity, vymezené níže, jsou orientační, nicméně vyhlídku jejich blízkého překročení je Poskytovatel Objednatelům povinen vždy oznámit.

### 5.5 Proces převzetí Informačního systému

#### 5.5.1 PŘÍPRAVA A PŘEDÁNÍ EXPORTU ZDROJOVÝCH KÓDŮ

Zdrojové kódy budou připravené ke zkopírování na potřebné médium, které Smluvní strany dohodnou na úvodním setkání.

Do stejného uložiště bude předána i úplná a aktuální vývojářská dokumentace, která bude popisovat způsob sestavení řešení a bude popisovat i postup nasazení na infrastrukturu Objednatelů.

O předání zdrojových kódů včetně výše uvedené dokumentace bude sepsán předávací protokol, který podepíšou odpovědní zástupci Poskytovatele, Objednatelů a nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému.

#### 5.5.2 PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE

Jde o předání veškeré dokumentace v rozsahu nad rámec Původní smlouvy.

O předání dokumentace bude sepsán předávací protokol, který podepíšou odpovědní zástupci Poskytovatele, Objednatelů a nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému.

#### 5.5.3 PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ

#### Jde o předání přehledu používaných certifikátů, jejich expirace a o součinnost při instalaci novým vybraným dodavatelem služeb rozvoje a podpory Informačního systému.

Poskytovatel se zavazuje, že zajistí platnost těchto certifikátů minimálně 1 měsíc od okamžiku završení procesu předání.

5.5.4 Objednatel předpokládá pracnost výše uvedených Aktivit (příprava a předání exportu zdrojových kódů, předání dokumentace, předání certifikátů) vymezených v čl. 5.5.1 – 5.5.3 Smlouvy do max. 10 MD.

#### 5.5.5 PŘEDÁNÍ EXPORTNÍCH DÁVEK

Dávka a vhodný způsob zálohování, kterou Poskytovatel vymezí v rámci požadavků na zálohu, bude obsahovat kompletní zálohu databáze, jednotlivých tabulek, dat, metadat, indexů a struktur na základě odsouhlaseného požadavku Objednatelů/resp. nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému, a to ve formátu, na kterém se všichni aktéři dohodnou.

Součástí plnění Poskytovatelem je poskytnutí podpůrných a testovacích nástrojů Objednatelům, zejména se jedná o:

a.	Testovací skripty (zejména pak v případě použití automatizovaných testů);

b.	Skripty pro přípravu testovacích dat;

Součástí dávky bude popis databázové struktury v rozsahu vývojářské dokumentace, které bude součástí.

O předání exportní dávky včetně ostatních plnění bude sepsán předávací protokol, který podepíšou odpovědní zástupci Poskytovatele, Objednatelů a nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému.

Objednatel předpokládá pracnost této Aktivity do max. 10 MD.

#### 5.5.6 EXPORT TICKETŮ Z HELPDESK SYSTÉMU A PŘEDÁNÍ SOUVISEJÍCÍHO POPISU SERVISNÍCH ZÁSAHŮ

Bude vytvořen balík ticketů z helpdesk systému Poskytovatele. Součástí bude popis řešených rozvojových a chybových požadavků a nedokončených servisních zásahů a jiných nedokončených plnění ke dni řádné akceptace služby a návrh postupu pro jejich dokončení. Formát exportu bude dohodnut v rámci koordinace s novým dodavatelem, tak, aby byl pro jeho potřeby prakticky použitelný.

Poskytovatel vytvoří přehled vypořádání dosavadních chyb (zadaných a dosud neuzavřených ticketů) z helpdesku systému k termínu uceleného převzetí Informačního systému novým vybraným dodavatelem služeb rozvoje a podpory Informačního systému.

O předání bude sepsán předávací protokol, který podepíšou odpovědní zástupci Poskytovatele, Objednatelů a nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému.

Objednatelé předpokládají pracnost této Aktivity do max. 2 MD.

#### 5.5.7 REALIZACE TRANSFERU KNOW-HOW BĚHEM KOORDINAČNÍCH SCHŮZEK S NOVÝM VYBRANÝM DODAVATELEM SLUŽEB ROZVOJE A PODPORY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Poskytovatel realizuje dočasnou intenzivní spolupráci s novým vybraným dodavatelem služeb rozvoje a podpory Informačního systému po dobu předání, tj. po dobu nejvýše 2 měsíců do završení procesu převzetí Informačního systému, aby nedošlo k výpadkům služeb Informačního systému.

Obsahem této Aktivity je realizace praktických workshopů s novým vybraným dodavatelem služeb rozvoje a podpory Informačního systému včetně předávání know-how v dokumentované formě.  Definice témat a agendy jednotlivých workshopů je odpovědností Objednatelů, resp. nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému. Zajištění této součinnosti a zajištění přítomnosti nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému je odpovědností Objednatelů.

Po provedení posledního workshopu bude podepsán předávací protokol, že došlo k vypořádání předání know-how. Podepisující strany budou:

- kontaktní osoby Poskytovatele, ve smyslu čl. 9 Smlouvy,

- kontaktní osoby Objednatelů, ve smyslu čl. 9 Smlouvy,

- zástupce nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému.

Objednatel předpokládá pracnost této Aktivity do max. 78 MD.

#### 5.5.8 ODEBRÁNÍ PŘÍSTUPŮ PRO PRACOVNÍKY POSKYTOVATELE K PROSTŘEDÍ OBJEDNATELŮ A K PROVOZNÍM PROSTŘEDÍM

Předposlední fází harmonogramu Aktivit je ukončení veškerých činností Poskytovatele a odebrání přístupů jeho pracovníků k provozním prostředím a případným dalším prostředkům používaným během servisního procesu Informačního systému. Odebrání přístupů zajistí Objednatelé.

O odebrání přístupových oprávnění bude sepsán předávací protokol, kde bude uveden soupis odebraných přístupů a datum jejich deaktivace s podpisem finálního akceptačního protokolu, mezi Poskytovatelem a Objednateli.

#### 5.5.9 KONTROLA ODEVZDÁNÍ VŠECH AKTIVIT

Nakonec Poskytovatel a Objednatelé zrevidují všechny podepsané předávací protokoly a provedou mezi sebou závěrečné předání, které vyústí v podepsání akceptačního protokolu.

Akceptační protokol bude vyhotoven ve třech vyhotoveních.

Objednatel předpokládá pracnost této Aktivity do max. 2 MD.

Podpisem akceptačního protokolu je završen proces převzetí Informačního systému. Pouze v případě, že v akceptačním protokolu budou uvedeny výhrady bránící akceptaci plnění, dojde k završení procesu převzetí Informačního systému až po vypořádání těchto výhrad, o čemž bude sepsán samostatný akceptační protokol podepsaný Objednateli, Poskytovatelem a novým vybraným dodavatelem služeb rozvoje a podpory Informačního systému.

### 5.6 Konzultace pro nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému po dokončení procesu převzetí

#### 5.6.1 Jedná se o konzultace stran obsahové části systému (zdroje dat, funkcionality, vazby na jiné systémy, výstupy, bezpečnost atd.) po dobu max. 6 měsíců od završení procesu převzetí Informačního systému.

#### 5.6.2 Konkrétní požadavek na konzultaci zadávají Objednatelé Poskytovateli e-mailem.

5.6.3 Poskytovatel se dále zavazuje po výše uvedenou dobu poskytovat Objednatelům a novému vybranému dodavateli služeb rozvoje a podpory Informačního systému na základě jeho požadavků další konzultace související s provozem systému a jeho provozní podporou a rozvojem s předpokládanou odezvou do 5 pracovních dnů.

Objednatel předpokládá pracnost této části provedení do max. 28 MD.

# 6 Neexistence souběhu servisních činností Poskytovatele a nového dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému a související konzultace

6.1 K souběhu servisních činností nedojde. Souběhu bude zabráněno momentem finální akceptace předání Informačního systému Poskytovatele Objednatelům dle postupu popsaného v odst. 5.5.9. Od této chvíle přestává Poskytovatel vytvářet činnosti spadající pod servis.

6.2 Nový vybraný dodavatel služeb rozvoje a podpory Informačního systému bude moci Poskytovatele kontaktovat za přítomnosti Objednatelů k vyjasnění servisního zásahu v rámci Aktivit věcně vymezených v čl. 5, odst. 5.6.

# 7 Cena Služeb; platební podmínky

7.1 Cena za Služby je stanovena na 14.300 Kč bez DPH za 1 MD (dále jen „Cena“). Tato jednotková cena je pevná a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle Smlouvy v rámci poskytování Služeb, jak jsou vymezeny shora v této Smlouvě, s výjimkou zpracování a projednání plánu předání Informačního systému. Maximální celková cena poskytnutých Služeb činí 1,859 mil. Kč bez DPH (slovy “jeden milion osm set padesát devět tisíc korun českých) a nesmí být překročena.

7.2 Dílčí cena nepřesahující částku 1.458.600 Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta padesát osm tisíc šest set korun českých) odpovídající souhrnu Služeb/Aktivit realizovaných v rámci Procesu převzetí Informačního systému dle čl. 5.5 Smlouvy (v plánovaném max. rozsahu 102 MD) bude zaplacena po úplné akceptaci všech těchto Služeb, resp. Aktivit, realizovaných ve smyslu akceptačního procesu upraveného v čl. 78 Smlouvy, respektive po završení procesu převzetí Informačního systému, ledaže se Smluvní strany dohodnou na dílčí fakturaci, a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem. První fakturu je Poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve den následující po provedení akceptace všech Služeb/ Aktivit, realizovaných v této fázi.

7.3 Každý Objednatel uhradí Poskytovateli cenu vždy ve výši 50 % ceny.

7.4 Výkaz Služeb, definovaných výše jako „KONZULTACE PRO NOVÉHO VYBRANÉHO DODAVATELE SLUŽEB ROZVOJE A PODPORY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU“, bude Poskytovatel Objednatelům předkládat 1 x měsíčně po převzetí Informačního systému, a to vždy k pátému dni následujícího měsíce, a to v soupisech jednotkových plnění v MD, členěných na podrobné časové úseky, ve kterých předmětné konzultace probíhaly. Každou fakturu v rámci tohoto období je Poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve den následující po odsouhlasení výkazu Služeb ze strany Objednatelů, a to vždy zpětně za příslušný měsíc. Každý Objednatel uhradí Poskytovateli cenu vždy ve výši 50 % ceny.

7.5 Úhrada Ceny bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Poskytovatelem za podmínek stanovených v tomto článku.

7.6 Všechny faktury dle této Smlouvy musí obsahovat odkaz na tuto Smlouvu a název a registrační číslo projektu ze kterého je předmět plnění této Smlouvy kofinancován. Objednatelé sdělí Poskytovateli název a registrační číslo projektu nejpozději před první fakturací.

7.7 Přílohou každé faktury musí být oběma Objednateli odsouhlasený a potvrzený výkaz provedených prací, a to včetně rozpadu ceny na jednotlivé části, včetně časové dotace.

7.8 Každá faktura vystavená Poskytovatelem je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že Poskytovatel je plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být vedle shora uvedeného taktéž prohlášení Poskytovatele (podepsané statutárním orgánem) o tom, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),

- jemu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

- nebude nespolehlivým plátcem,

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o Poskytovateli zveřejněna správcem daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatelé daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Poskytovatele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatelé daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7.9 Faktury adresované příslušnému Objednateli musí být vystavovány v souladu s požadavky právních předpisů na daňové doklady. Faktury platí jako došlé v den, kdy byly v originále s přílohami prokazatelně doručeny příslušnému Objednateli. Příslušný Objednatel je oprávněn fakturu vrátit do 10 pracovních dnů od doručení s písemným odůvodněním, neodpovídá-li Smlouvě nebo není-li možné ji zkontrolovat či nemá-li náležitosti požadované právními předpisy. Byla-li faktura takto vrácena, není příslušný Objednatel v prodlení s placením ceny. Splatnost je určena výše v tomto ustanovení, přičemž lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opravené faktury příslušnému Objednateli. Není-li faktura ve lhůtě 10 pracovních dní vrácená, platí, že s ní příslušný Objednatel souhlasí. Vrácení faktury včetně písemného odůvodnění je oprávněna za Objednatele 1 a Objednatele 2 učinit kontaktní osoba uvedená v čl. 9 Smlouvy. Za Objednatele 1 a Objednatele 2 je oprávněna potvrdit předávací protokol, akceptační protokol, jakož předmětný výkaz služeb tato kontaktní osoba.

# 8 Akceptace plnění

8.1 Dílčí výsledky plnění budou Poskytovatelem předávány postupně dle harmonogramu dohodnutého v rámci vstupní fáze, případně v termínech dohodnutých na koordinačních schůzkách.  Služby, jež jsou součástí procesu převzetí Informačního systému, zahrnující kompletní soubor Aktivit, pak budou Objednateli akceptovány souhrnně. V rámci akceptace Objednatelé ověří, zda Poskytovatelem poskytnuté plnění je výsledkem, ke kterému se Poskytovatel zavázal, s využitím akceptačních kritérií dohodnutých Smluvními stranami, případně kritérií a požadavků, stanovených Původní smlouvou.

8.2 Jednotlivá dílčí plnění budou ke kontrole předávaná na základě předávacího protokolu a po ověření shody s požadovaným souborem vlastností budou pak souborně akceptována na základě akceptačního protokolu, pořízeného v rámci kontroly odevzdání všech Aktivit, čímž dojde k završení procesu převzetí Informačního systému.

### 8.3 Akceptace

8.3.1 Dokumenty a jiná dílčí plnění, které mají být podle této Smlouvy vypracované Poskytovatelem a předané Objednatelům, budou ze strany Objednatelů schválené a akceptované postupem definovaným v tomto čl. Smlouvy.

8.3.2 Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení dokumentů a dílčích plnění s Objednateli, a to zejména v rámci pravidelných koordinačních schůzek a zavazuje se vznesené připomínky průběžně vypořádávat tak, aby mohl být dodržen termín akceptace plnění. Poskytovatel je povinen předávat dokumenty a jiná dílčí plnění průběžně v termínech dle harmonogramu dohodnutého ve vstupní fázi, případně dohodnutých na koordinačních schůzkách včas tak, aby mohly být dodrženy navazující termíny a zejména termín akceptace plnění.  Akceptační procedura zahrnuje také ověření, že plnění k danému dni plně odpovídá platné legislativě a že nevyžaduje provedení jeho údržby.

Po předání všech dokumentů a jiných dílčích plnění požadovaných v rámci plnění této Smlouvy Poskytovatel písemně vyzve Objednatele k účasti na akceptační proceduře a tuto písemnou výzvu doručí Objednateli nejméně pět (5) pracovních dnů před zahájením akceptační procedury.

8.3.3 Objednatelé jsou oprávněni vznést své výhrady nebo připomínky k příslušnému předanému dokumentu a dílčím plněním do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání návrhu akceptačního protokolu. Vznesou-li Objednatelé výhrady nebo připomínky, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu, obvykle do dvou (2) pracovních dnů provést veškeré potřebné úpravy dokumentu a opravy dílčích plnění dle výhrad a připomínek Objednatelů a takto upravený dokument či dílčí plnění předat Objednatelům k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatelů přetrvávají nebo Objednatelé vyhradí výhrady a připomínky nové, jsou Objednatelé oprávněni ve druhém kole postupovat podle tohoto ustanovení Smlouvy i opakovaně.

8.3.4 V případě, že Objednatelé nemají ani k jednomu z předaných dokumentů či dílčímu plnění připomínky ani výhrady, zavazují se ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od předložení návrhu akceptačního protokolu tento akceptační protokol potvrdit. Akceptují-li Objednatelé plnění s výhradami nebránícími převzetí, uvedou vznesené výhrady v akceptačním protokolu, spolu se lhůtou k odstranění vytýkaných nedostatků. Nesdělení připomínek nebo neoznámení některé vady při akceptaci nemá vliv na povinnost Poskytovatele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, dodatečně ji zjistí či mu bude dodatečně oznámena.

8.3.5 Bude-li trvání akceptace ovlivněné vznesením výhrad nebo připomínek Objednatelů k dokumentům a potřebou jejich vyřešení, bude případné prodlení ve vztahu k dohodnutým termínům pro akceptaci dokumentu či nedodržení harmonogramu přičteno k tíži Poskytovatele.

8.3.6 Dohodnuté termíny pro akceptaci dílčího plnění nejsou dotčeny trváním akceptační procedury ani jakýmkoli jejím prodloužením z důvodu vad bránících akceptaci.

8.3.7 Lhůty uvedené v tomto čl. Smlouvy platí, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

8.3.8 Provedení plnění poskytovaných v rámci konzultací pro nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému po dokončení převzetí bude potvrzováno v rámci schvalování výkazu provedených prací, jež budou tvořit přílohu příslušných faktur.

8.3.9 Objednatelé se zavazují zajistit součinnost nového vybraného dodavatele služeb rozvoje a podpory Informačního systému při akceptaci plnění. Případné prodlení způsobené novým vybraným dodavatelem služeb rozvoje a podpory Informačního systému nemůže být přičítáno k tíži Poskytovatele.

# 9 Trvání smlouvy

9.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, přičemž skončí v okamžiku, kdy nastane jedna ze dvou podmínek: Uplynutí 8 (osmi) měsíců od její účinnosti, ve smyslu čl. 3.2 Smlouvy, nebo vyčerpání limitu 130 MD, ve smyslu čl. 4.4 Smlouvy, tj. vyčerpáním finančního limitu celkové ceny, alokované na předmět této Smlouvy, ve smyslu čl. 5.4 Smlouvy. Záleží na tom, která z těchto událostí nastane dříve.

9.2 Ujednáním čl. 9.1 výše není dotčena možnost ukončit Smlouvu dohodou Smluvních stran.

# 10 Kontaktní osoby

xxxxxxxxxxxxxxxxx

# 11 Ochrana osobních údajů a dalších informací, kyberbezpečnost

11.1 Ochrana osobních údajů bude realizována v souladu platnou legislativou, tj. zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům v IS DTM PSK, k jejich zneužití, změně, zničení či ztrátě.

11.2 Poskytovatel se zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu Smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy. Smluvní strany se v případě, že se Poskytovatel dostane do pozice zpracovatele osobních údajů ve správě Objednatelů, ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v smlouvě o zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu Smlouvy dostane do kontaktu s údaji Objednatelů vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezveřejnit, nepředat třetí osobě, nezměnit, ani jinak nepoškodit, ztratit či znehodnotit.

11.3 Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl a které Objednatelé označili za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Poskytovatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Poskytovatelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu smlouvy. Poskytovatel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících z této Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

11.4 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám, s výjimkou hlavního města Prahy, jakékoliv informace o podmínkách této Smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů. Objednatelé jsou oprávněni tuto smlouvu zveřejnit, čímž není dotčeno ustanovení předchozí věty.

11.5 Ujednání o ochraně důvěrných informací a dalších údajů dle tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí jeden rok po skončení účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.

11.6 Při realizaci předmětu Smlouvy je Poskytovatel povinen zajistit splnění požadavků stanovených zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich prováděcích předpisů.

# 12 Sankční a přechodná ustanovení

12.1 V případě prodlení Poskytovatele s plněním jakéhokoliv termínu plnění Služeb vzniká Objednatelům nárok smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, že prodlení dle předchozí věty bude delší než 30 dnů, vzniká Objednatelům nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

12.2 Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, vztahující se k akceptovanému plnění, je Poskytovatel oprávněn účtovat každému Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení ode dne následujícího po dni splatnosti až do úplného zaplacení dlužné částky, v souladu s ust. § 1970 občanského zákoníku a v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12.3 Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti o ochraně důvěrných informací této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení, a to tak, že uplatnit tuto smluvní pokutu je vždy ten Objednatel, do jehož sféry byla porušením povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti zasaženo.

12.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Poskytovatel poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou zákonem č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů či prováděcími právními předpisy vydanými na jeho základě, je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, za každý případ porušení, a to tak, že uplatnit tuto smluvní pokutu je vždy ten Objednatel, do jehož sféry byla porušením povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti zasaženo.

12.5 Za závažné porušení povinnosti ve smyslu předchozího odstavce se považuje zejména nezajištění přiměřených technických a organizačních opatření k ochraně Informačního systému, opožděné nebo chybné hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu, umožnění neoprávněného přístupu k Informačnímu systému, neprovedení nápravných opatření v termínu stanoveném Objednateli.

12.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od termínu, kdy byla Poskytovateli doručena písemná výzva k zaplacení.

12.7 Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo požadovat náhradu škody či nemajetkové újmy v plné výši.

12.8 Objednatelé jsou oprávněni jednostranně vypovědět plnění Služeb, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je v takovém případě 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

12.9 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatelé nejsou v průběhu trvání Smlouvy povinni poptat žádné Služby.

12.10 Poskytovatel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatelé vázáni. Poskytovatel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto ustanovení.

12.11 Objednatelé jsou oprávněni od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na Poskytovatele či Poskytovatele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Poskytovatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Poskytovatel používá k plnění Smlouvy, včetně poddodavatelů, je Poskytovatel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do čtrnácti (14) dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, jsou Objednatelé oprávněni od Smlouvy či její části odstoupit.

# 13 Závěrečná ustanovení

13.1 Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy nebo se Smlouvou související se řídí, pokud ze Smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky.

13.2 V případě, že by se stalo některé ustanovení Smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.

13.3 Práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že práva a povinnosti přecházejí na nástupce i v případě, že dojde ke změně v rámci organizační struktury některé Smluvní strany (např. přidělení jinému odboru či jiné organizační součásti).

13.4 Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými všemi Smluvními stranami, pokud Smlouva nestanoví výslovně jinak.

13.5 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, že si Smlouvu, včetně její přílohy, pečlivě přečetly a všem ustanovením Smlouvy rozumí. Dále prohlašují, že Smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně Smlouvu podepisují.

13.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a jako podmínka účinnosti je sjednáno a stanoveno uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany s tímto uveřejněním výslovně souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí IPR Praha neprodleně po podpisu Smlouvy. Současně se IPR Praha zavazuje informovat zbývající Smluvní strany o provedení registrace tak, že SČK i Poskytovateli zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, případně již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky SČK a Poskytovatele; v takovém případě obdrží potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace všechny Smluvní strany.

13.7 S respektem k zákonnému požadavku na včasné uveřejnění Smlouvy v registru smluv Smluvní strany sjednávají odkládací podmínku účinnosti Smlouvy, a to řádně ukončené zadávací řízení na Veřejnou zakázku, završené platným uzavřením Realizační smlouvy mezi Objednateli a novým vybraným dodavatelem služeb rozvoje a podpory Informačního systému, tj. osobou odlišnou od Poskytovatele. Současně platí a Smluvní strany rozumí, že pokud bude v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku vybrán sám Poskytovatel a tento platně uzavře s Objednateli realizační smlouvu, pak tato Smlouva účinnosti nenabude.

13.8 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsaná zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze Smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

V Praze dne …………………….	V Praze dne ………………………		V Č. Budějovicích dne …..

…………………………………………. ………………………………………………………….	…………………………………….

Za Objednatele 1		Za Objednatele 2			Za Poskytovatele

Mgr. Ondřej Boháč, ředitel	Ing. Ondřej Šimíček, vedoucí Odboru	Ing. Robert Šinkner, MBA, 				digitalizace				jednatel