Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 0717/2024/OI

(dále jen „dodatek“)

1. Město Aš

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČO: 00253901

DIČ: CZ00253901

bankovní spojení: XXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXX

zastoupen: Vítězslav Kokoř, MBA

(dále jen „Objednatel“)

a

2.                      Společnost pro rekonstrukci plaveckého bazénu v Aši BAU-STAV a Metrostav DIZ zřízená smlouvou o společnosti ze dne 04.07.2024

tvořená následujícími společníky:

BAU-STAV a.s.

sídlo: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 14705877

DIČ: CZ14705877

Zastoupená: Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 1448

dále jen „vedoucí společník“

a

Metrostav CZ s.r.o. (dříve Metrostav DIZ s.r.o.)

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 93177

dále jen „druhý společník“

(dále jen společně jako „Zhotovitel“)

bankovní spojení Zhotovitele: XXXXXXXXXXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 7. smlouvy tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce plaveckého bazénu Aš“

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 4 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla a termín dokončení díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 ZZVZ.

- Obsah dodatku

2.1. 	Tento dodatek č. 4 upravuje článek II. odst. 2. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

  - Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Počáteční cena za realizaci VZ bez DPH				       129 799 817,45 Kč

Změny dle dodatku č. 1 bez DPH					     +   6 324 848,21 Kč

Změny dle dodatku č. 2 bez DPH 	+   4 811 977,29 Kč

Změny dle dodatku č. 3 bez DPH                                                              + 20 001 781,26 Kč

Změny dle dodatku č. 4

ZL 22 Bourací práce část II (parapety, hydroizolace v bazén. hale, drobné bourací práce			                						      +     618 002,79 Kč

ZL 23 Změny vyvolané revizí dokumentace v průběhu stavby	                  +     899 713,47 Kč

ZL 24 Zpevněné plochy 1 - zemní práce a podkladní vrstvy pod okapový chodník, prostor u brodítek		                                                                             +     987 596,24 Kč

ZL 25 SLA - úpravy dle PD (kamerový systém, zabezpečení, strukturovaná kabeláž)		          		                                                                             +     846 637,89 Kč

ZL 26 Připojení k distribuční soustavě - Inženýrská činnost a navazující práce, hromosvod

+  1 997 892,62 Kč

ZL 27 Změna rozsahu dřevěné fasády, markýza nad vstupem do 1.pp       +      10 954,00 Kč

ZL 28 Dílčí úprava provedení obkladů a dlažeb                                          -         6 291,03 Kč

ZL 29 Omítky - prostřiky z důvodu nerovnosti podkladů                            +     254 639,47 Kč

Celkem změny dle dodatku č. 4 bez DPH 				       + 5 609 145,45 Kč

Cena celé VZ bez  DPH: 						      166 547 569,66 Kč

(dále jen „Cena za provedení Díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

  - Dodatek je uzavírán v souladu s usnesením RM č. 673/25 ze dne 08.12.2025.

  - Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

____________________________________ 	 	_________________________________

Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Ing. Petr Novák				  	   Vítězslav Kokoř, MBA

Předseda představenstva BAU-STAV a.s.			       starosta města Aš

_____________________________________

Za Zhotovitele

Ing. Karel Volf

Předseda sboru jednatelů Metrostav CZ s.r.o.

____________________________________

Ing. Tomáš Erhard

jednatel Metrostav CZ s.r.o.

Příloha:

změnové listy 022 - 029