SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Předmět smlouvy o dílo: Oprava schodišťových hran

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Se sídlem: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most

IČ: 498 72 427

Zastoupený: Ing. Jitkou Haškovou, ředitelkou školy

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

ALTRYSS s.r.o.

Kostelní 1465,MOST 434 01

IČ: 63148226

Zastoupený: Filip Nedvěd – jednatel; Roman Čaj – jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo spočívající v opravě schodišťových hran.

- Místem plnění je: VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most – budova A, Zdeňka Fibicha 2778/20, Most.

Článek III.

Doba plnění a cena díla

- Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje dodat a objednatel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj níže uvedenou cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu předávacího protokolu a veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a nedodělků.

- Termín zahájení a ukončení díla: 26. 12. 2025 – 31. 12. 2025

- Cena díla dle cenové nabídky č. 5098-2025 ze dne 2. 12. 2025:

Cena bez DPH: 78 000,- Kč

DPH 21 %: 16 380,- Kč

Cena včetně DPH: 94 380,- Kč

- Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

Článek IV.

Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny díla má v době podpisu této smlouvy zajištěno finanční krytí.

- Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.

- Splatnost faktur činí 14 dnů.

Článek V.

Smluvní sankce

- V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

- V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované ceny díla vč. DPH za každý den prodlení, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli.

Článek VI.

Odpovědnost za vady a záruka

- Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v délce 24 měsíců.

- Reklamace musí být uplatněna písemně.

Článek VII.

Uveřejnění smlouvy

- Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena jako veřejná zakázka malého rozsahu.

- Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

- Ve věcech neupravených se použije občanský zákoník.

V Mostě dne 26. 12. 2025

……………………………………    				    ……………………………………

objednatel                     					    zhotovitel