- DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne ……….

Město Třeboň

IČ: 002 47 618

se sídlem Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň

zastoupené Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou

(dále též „objednatel“ nebo obecně jako „smluvní strana“)

a

„Jindřichohradecká projekční společnost, s.r.o.“

IČ: 48202185

se sídlem: Jarošovská 753/II , 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený: Ing.Milanem Špulákem, jednatelem

(dále též „zhotovitel“ nebo obecně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k.

- I.

- Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo dne 25.11.2016, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných lázní Třeboň“ (dále jen „smlouva o dílo“).

- Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o navýšení rozsahu a změnu termínu plnění

a ceny projektové dokumentace.

- Smluvní strany se dohodly z důvodu rozšíření předmětu díla na nahrazení čl. VI. DOBA PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy o dílo následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu podle této smlouvy v následujících termínech:

- zahájení prací nejpozději do 11.11.2016 (do tohoto okamžiku bude nejpozději předáno objednatelem finální zadání),

- návrh stavby a dokumentace pro územní řízení k projednání nejpozději do 10.12.2016 podání žádosti o územní řízení nejpozději do 15.1.2017,

- Rozšířená dokumentace pro územní řízení do 20.9.2017,

- dokumentace pro stavební povolení k projednání do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele,

- dokumentace pro provedení stavby do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele,

- výkaz výměr včetně ocenění do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele.

- Smluvní strany se dohodly z důvodu rozšíření předmětu díla na nahrazení čl. VII. CENA ZA DÍLO 	odst. 1 Smlouvy o dílo následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, a činí:

| dokumentace pro územní řízení | 385 000,00 Kč |
| --- | --- |
| rozšíření dokumentace pro územní řízení | 77 000,00 Kč |
| dokumentace pro stavební povolení | 588 000,00 Kč |
| dokumentace pro výběrové řízení a provedení stavby | 870 000,00 Kč |
| výkazy výměr a kontrolní ocenění | 114 000,00 Kč |
| Celkem bez DPH | 2 034 000,00 Kč |
| DPH dle zákonné sazby (21%) | 427 140,00 Kč |
| Celkem vč. DPH | 2 461 140,00 Kč |

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

II.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

  - Rada města schválila uzavření tohoto dodatku svým usnesením č. ……………. ze dne ……………..

  - Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za město Třeboň:				Za „Jindřichohradeckou projekční společnost, s.r.o.“

- V Třeboni dne …………			V …………………….. dne …………….

-----------------------------------------			----------------------------------------------------

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města		Ing. Milan Špulák, jednatel společnosti