Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 251113

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřizovací listina MK ČR č.j. 17461/2000 ze dne 27.12.2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem: Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČO: 00023272, DIČ: CZ00023272

zastoupené: Mgr. Petr Brůha, náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

(dále jen Objednatel)

a

Atelier design MM s.r.o.

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 67051

se sídlem: Popovice 4, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

IČ: 25752499, DIČ: CZ25752499

zastoupený Mgr. A. Petr Macek, jednatel

(dále jen Zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 22. 08. 2025 smlouvu o dílo č. 251113 (dále jen smlouva).

II.

Z důvodu zpoždění realizace stavby a z toho plynoucích nezbytných technicko-organizačních změn v rámci expozice Lidé se smluvní strany dohodly, že čl. III. odst. 1 písm. c) smlouvy se změní a zní:

1.	Činnost uvedenou v Čl. II. odst. 2 této smlouvy provede Zhotovitel v tomto časovém rozmezí:

- dokončení prací: 30.06.2026.

III.

1.	Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.

2.	Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

3.	Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne _______________				V Praze dne _______________

_________________________				_________________________

Mgr. Petr Brůha						Mgr. A. Petr Macek

náměstek pro centrální					jednatel

sbírkotvornou a výstavní činnost