RENOSPORTlogoSmlouva o dílo č. 52M2017

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**I. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Základní škola Bruntál, Okružní 38, p.o.

Okružní 38, 792 01 Bruntál

Zastoupený**: Mgr. Leošem Sekaninou, ředitelem školy**

Bankovní spojení: 181155297/0300

IČ: 75026961

DIČ:

a

Zhotovitel: **RENOSPORT profi s.r.o.**

Batelovská 1206/3, Michle, 140 00 Praha 4

Zastoupený: Kamilem Milčákem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: KB č. účtu 107-5315120237/0100

IČ: 01939971

DIČ:

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, které spočívá v opravě podlahy malé tělocvičny a v údržbě podlahy velké tělocvičny (dále jen „dílo“).
2. Místo plnění: Základní škola Bruntál, Okružní 38, p.o.
3. Veškeré změny díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, které odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou smluvních stran.

Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

1. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

**III. DOBA PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době

od 14. 8. 2017 do 30. 9. 2017

1. V případě vyšší moci nebo technicko-organizačních změn z titulu pokynu objednatele se termín dokončení díla prodlouží dle vzájemné dohody.

**IV. CENA DÍLA**

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za dílo tuto dohodnutou smluvní cenu:

**190.034,- Kč**

K uvedené smluvní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem platným v době realizace stavby.

**V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu placení.

Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 21 kalendářních dnů ode dne dokončení prací.

1. V případě víceprací nad rámec smlouvy budou práce fakturovány na základě platného ceníku RTS samostatně. Provedení víceprací musí být odsouhlaseno před jejich provedením.

**VI. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Pokud bude zhotovitel vlastní vinou v prodlení s kompletním dokončením díla je povinen zaplatit objednateli za každý započatý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

Smluvní pokuta neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících penále bylo způsobeno objednatelem nebo v důsledku vyšší moci.

1. Za pozdní úhrady faktur zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo úhrady úroků z prodlení.

**VII. ZÁRUKY A SERVISNÍ PODMÍNKY**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce záruku v délce **36** měsíců, a to ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí provedených prací. Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu uvedeném v tomto článku za předpokladu, že dílo bude po celou dobu záruky sloužit účelu, pro nějž bylo zhotoveno.
2. Záruka se nevztahuje na úmyslné poškození nebo poškození z nedbalosti či nepozornosti, na poruchy způsobené mechanickým poškozením jinou než sportovní činností, na běžné opotřebení a dále na poruchy, které vznikly nedodržením provozních podmínek, které jsou přikládány k předávacímu protokolu. Záruka se také nevztahuje na náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a nesprávným čištěním či údržbou, na poruchy způsobené deformací podkladových vrstev, které zhotovitel neprováděl. Závady zjištěné při přejímce díla je zhotovitel povinen odstranit do 5 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. Závady zjištěné v záruční době je zhotovitel povinen odstranit do 5 dnů nedojde-li k dohodě o jiném termínu.

**VIII. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

1. Objednatel připraví pro zhotovitele elektrickou přípojku na 220 a 380 V a zdroj vody.
2. Objednatel umožní zhotoviteli po dobu realizace díla přístup na sociální zařízení.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla uzamykatelný skladovací prostor na materiál a zařízení (cca 20 m2).

Objednatel je povinen bezchybné dílo převzít a uhradit v dohodnutých termínech.

**IX. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní postup prací a zavazuje se při provádění díla zachovávat platné bezpečností, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Provedení prací a použité materiály budou doloženy prohlášením o shodě, dále u předávacího řízení zhotovitel předá všechny doklady nutné ke kolaudaci.
3. Zhotovitel je pojištěný do výše 10 mil. Kč a přejímá zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a třetích osob, stejně tak za škody způsobené na zdraví třetích osob. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti nebo nedodržení podmínek vyplývajících ze zákona, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit veškeré náklady s tím spojené.

**X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouvu lze měnit pouze číslovanými a vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky k této smlouvě.
2. Pokud objednatel do 30 kalendářních dnů od dokončení díla dílo protokolárně nepřevezme, dílo se považuje za předané bez vad a nedodělků.
3. Smlouva bude neprodleně po podpisu druhou smluvní stranou uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dnem zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy v registru smluv se zavazuje objednatel.
4. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran
5. Smlouva se řídí platnými předpisy právní legislativy České republiky, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž zhotovitel obdrží jeden originál a objednatel dva originály.

V Praze, dne 14. 8. 2017

……………………………… ………………………………

Kamil Milčák Mgr. Leoš Sekanina

jednatel společnosti ředitel školy