SMLOUVa O DÍLO – DODATEK č.1

## Smluvní   strany

Objednatel: 			Pohřební ústav hl. m. Prahy

Praha 1, Staroměstské nám. 10

Zastoupen:

IČ:				45245819

DIČ:

Zastoupen ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:			Blaser s.r.o.

sídlo:				Praha 5, Karla Michala 159

Zastoupen:

IČO:				26425807

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 81310

ŽÚ č.j.				ŽIV/02116/04/N/z1

Zástupce pověřený jednáním

a) technických:

b) smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají podle občanského zákoníku č. 89/2012Sb. následující dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.4.2017:

BOD 2.1. PŘEDMĚT DÍLA SE ROZŠIŘUJE O:

BOD 2.1.1. ÚPRAVA STŘECHY PRO ODVĚTRÁNÍ STROJOVNY

Předmětem tohoto dodatku je zhotovení úpravy střechy pro odvětrání strojovny chlazení dle nabídky ze dne 7.9.2017, která je součástí tohoto dodatku.

BOD 3. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO:

Cena díla se zvyšuje o						95 074,07 Kč

DPH 21%								19 966,00 Kč

tj. celkem o							          115 040,00 Kč vč. DPH

BOD 4. TERMÍNY PLNĚNÍ SE MĚNÍ TAKTO:

Dokončení díla nejpozději do 31.10.2017

Ostatní body, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne 8.9.2017						V Praze dne 8.9.2017

………………………………….                                    ……………………………………

Za zhotovitele							Za objednavatele