Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě A. V. Šembery 125

566 01 Vysoké Mýto

V Praze 15.12.2025

Souhlasíme s prodloužením objednávky na detektorový průzkum do konce roku 2026 "Napojení silnice 11/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ" v úseku Vysoké Mýto — Dvořisko"

Peter Glamoš

DF Excavation s.r.o.