SMLOUVA O DÍLO

ev. č. objednatele: SD/2025/1114
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami
1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 
00262340 

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR: 
nezapsané v OR

zastoupen:
Ing. Miloš Vele, primátor

JUDr. Marek Řeháček MPA, tajemník
dále objednatele zastupují:
Bc. Eva Peukertová, vedoucí oddělení vnitřní správy
ve věcech smluvních:
Ing. Miloš Vele, primátor, JUDr. Marek Řeháček MPA, tajemník,
Ing. Martina Vacková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
ve věcech technických:
Bc. Eva Peukertová, vedoucí OVS; Lucie Viková, technik OVS 

Marcela Kořínková, správce budov
bankovní spojení 
Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu:
121-451/0100

telefon: 
483 357 111 ústředna


Bc. Eva Peukertová 724 758 777, Lucie Viková 733 631 983

Marcela Kořínková 770 199 905
dále jen „objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:
JATOP SERVICES s.r.o.

sídlo:
Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5
korespondenční adresa:
U Kaple 1, 468 01  Jablonec nad Nisou
IČO:
24166740
DIČ:
CZ24166740
zápis v OR:  
u Městského soudu v Praze, oddíl C 184846
zastoupen:
Petrem Jahodou, jednatelem
ve věcech smluvních:
Petrem Jahodou, jednatelem
ve věcech technických:
Jahodou Zdeňkem
bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č. účtu:
115-611740227/0100
telefon:
Zdeněk Jahoda - 603201241
dále jen „zhotovitel" na straně druhé
2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí dílo: „Výměna páteřního rozvodu vody v 1. a 2. PP budovy Nové radnice, Jablonec nad Nisou“ na adrese Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou.
Jedná se o:
Kompletní výměnu vodorovného páteřního rozvodu vody v 1. a 2. PP popsaných technickou zprávou, která je přílohou č.4 smlouvy. Tato příloha zároveň stanovuje podmínky provedení díla.

Součástí zakázky jsou demontáže původních instalovaných prvků a jejich ekologická likvidace, náklady na dopravu, vyhotovení revizních zpráv a dodání dokumentace skutečného provedení.

Zhotovitel bude koordinovat činnosti s distributorem vody SČVaK. 
Rozsah a charakter plnění veřejné zakázky je určen: 
· Dokumentací uložení páteřních rozvodů – příloha č. 3 smlouvy

· Technickou zprávou příloha č. 4 smlouvy

· soupisem prací, dodávek a služeb (cenovou nabídkou) příloha č. 1
· Harmonogramem prací předloženým dodavatelem příloha č.2
· důkladnou prohlídkou na místě plnění, prohlídkou stávajících rozvodů a jejich uložení (vzhledem ke stavu potrubí a nutnosti seznámení se s prostorem, pro jeho značnou členitost a pro neznalé obtížnou orientaci v prostoru).

2.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Cenová úroveň navýšení se v takovém případě bude odvíjet od nabídkových cen. V případě, že uvedené položky nebudou v nabídce obsaženy, bude se cena odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet z cenových relací platných v době plnění díla.
3. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH:
1 305 474,66 Kč
DPH 21 %:
274 149,68 Kč
Cena celkem včetně DPH:
  1 579 624,34 Kč
slovy: jeden milion pět set sedmdesát devět tisíc šest set dvacet čtyři korun českých třicet čtyři haléřů včetně DPH
3.2. Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech:

a/ 
neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny.

b/ 
vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.2  budou k ceně díla přičteny.

3.3. Nabídkový rozpočet musí obsahovat všechny položky soupisu prací. Pokud by v nabídkovém rozpočtu některé položky dle soupisu prací zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
4. Termín plnění, doba plnění
Termín plnění:




do 30. 3. 2026, 

Doba plnění: 




nejdéle 15 týdnů souvisle (nepřetržitě).
Doba plnění začíná dnem zahájení plnění díla dle zápisu do stavebního deníku včetně.
5. Podmínky plnění
5.1. Z důvodu provozu magistrátu (dále také jen „MMJN“) je zhotovitel povinen dodržet následující podmínky:

a. Udržovat dodávku vody v pracovní dny v době pondělí od 6:30 hod do pátku 14:30 hod s výjimkou dní pracovního klidu (státní svátky)

Za každý jednotlivý případ harmonogramem nestanovené, dopředu neplánované a neodsouhlasené odstávky vody, která znemožní provoz MMJN či nájemcům v prostorách budovy, bude účtována pokuta dle článku 7 této smlouvy.
b. Kompletní odstávky od dodávky vody budou provedeny pouze o víkendu v maximálním počtu sedmi harmonogramem stanovených víkendů. Za každou další víkendovou odstávku bude účtována pokuta dle článku 7 této smlouvy.
c. Přepojování jednotlivých stoupacích rozvodů bude probíhat mimo řádnou pracovní dobu stanovenou pracovním řádem Magistrátu města Jablonec nad Nisou* (dále jen pracovní doba úřadu):
	*pondělí
	7-17:30

	*úterý
	7-15:00

	*středa
	7-17:30

	*čtvrtek
	7-15:00

	*pátek
	7-15:00


a je vždy nutno dopředu je koordinovat se zástupci objednatele, a to hlavně s ohledem na:

c.1. provoz kina Radnice;
c.2. konání slavnostních obřadů v obřadní síni předem stanovených plánem obřadů;
c.3. akce organizované na Mírovém náměstí statutárním městem Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN) či jeho organizacemi;
c.4. konání zasedání zastupitelstva města a rady města;
c.5. provoz v pronajatých prostorách budovy radnice.
d. Staveniště je nutné oddělit od prostor přístupných veřejnosti a udržovat v čistotě přístupové cesty ke stavbě.

5.2. Z důvodu provozu budovy nesmí zhotovitel:

a. používat stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku v době jednání rady a zastupitelstva města, v době obřadů konaných v obřadní místnosti a v promítacích časech Kina Radnice. Zhotovitel se zavazuje konzultovat termín nadměrně hlučných stavebních prací s objednatelem a v nutných případech se zavazuje přizpůsobit jejich termín nezbytným činnostem magistrátu. 

b. V budově není k dispozici nákladní výtah. Zhotovitel nesmí k transportu materiálu používat osobní výtah a výtah páternoster.

5.3. Technické podmínky plnění zakázky
a. zajištění lešení s proškolením pracovníků na práce ve výškách;
b. kolektor = práce budou probíhat ve velmi stísněných prostorách (např. sváření spojů 50cm x 50cm x70cm). 
c. důležité = průběžné tlakové zkoušky (vždy v neděli) před otevřením budovy.

d. záruky na ventily 25 let vč. montážního certifikátu k danému výrobku

e. záruka na práci minimálně 10let

f. velmi důležité = řešení prostupů v rámci PBŘS. 

1. Prostupy pro vedení ocelového potrubí budou zabetonovány.

2. Prostupy pro vedení plastového potrubí od průměru 75 mm a více budou opatřeny protipožární manžetou a bude vyhotovena revizní zpráva. K systému protipožární ochrany nutno doložit osvědčení o proškolení k instalaci nabízené značky materiálů.

g. realizace svarů plastových trubek v průměru nad 64 mm budou prováděny pomocí speciálního zařízení – kompaktní svářečky plastových trubek s elektronickou regulací teploty (zhotovitel je jejím vlastníkem, nebo prokazatelně schopen zajistit si její vypůjčení). V obtížně přístupných částech trasy je možno využít ke sváru potrubí PP-R elektrospojky s odpovídající elektrosvářečkou.
h. V průběhu plnění dojde maximálně k sedmi kompletním vypuštění vody ze systému páteřních rozvodů.
i. Instalace filtrů na hlavním přívodu (jejich pravidelná výměna není součástí zakázky a záruky)

6. Platební podmínky

6.1. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli v české měně, a to průběžně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) Zhotovitele vystavených jednou měsíčně dle postupu Díla a soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou Objednatele, přičemž dle dohody Stran uhradí Objednatel Zhotoviteli vždy částku ve výši 100 % z každé řádně vystavené faktury, a to až do dosažení 90% celkové ceny za Dílo s DPH. Částka rovnající se 10% z celkové ceny Díla slouží pro Objednatele jako zádržné a Zhotoviteli bude uhrazena bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převzal Dílo s vadami či nedodělky, bude toto zádržné Objednatelem uhrazeno až po jejich odstranění na základě Záznamu o kontrole odstranění vad a nedodělků potvrzeného oběma Stranami. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění, které bude předmětem vystavené faktury Zhotovitele, se provádí odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek v položkovém členění a s jednotkovými cenami dle soupisu prací (zjišťovací protokol). Podpisem soupisu provedených prací zástupci obou Stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. 

DPH bude účtována v souladu s příslušnými právními předpisy v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

Objednatel uhradí cenu Díla pouze na základě faktur řádně vystavených Zhotovitelem dle tohoto článku Smlouvy. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či jiné úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či jinak upravených dokladů.
6.2. Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).

Dnem splatnosti faktury se rozumí datum odepsání částky z účtu objednatele.

6.3. Žádné zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
6.4. Dílčí fakturace bude umožněna.
6.5. Objednatel se zavazuje dílo bez závad převzít a zaplatit.
7. Záruky, smluvní pokuty, odpovědnost, pojištění
7.1. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 120 měsíců na stavební úpravy a práce, na dodávky zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců s výjimkou ventilů značky Giacomini-DADO na jejichž dodávku a montáž je poskytnuta záruka v délce 25 let.
Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla [= dnem podpisu Zápisu o odstranění případných vad a nedodělků ze Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami].

V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.
7.2. Záruční servis bude poskytován po dobu záruky na montáž v režimu 24/7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění závady do 24 hodin od nahlášení. V případě prodlení se sjednává smluvní pokuta ve výši 20 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
7.3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.

7.4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem nebo doporučeným dopisem 
(v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.
7.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné více náklady. V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel.

7.6. Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu. 

7.7. Smluvní pokuty za nedodržení závazků dle článku 5. Podmínky plnění této smlouvy ze strany zhotovitele se stanovují takto:

· za každý jednotlivý případ porušení těchto podmínek dle odst. 5.1 v písmo a) ze strany zhotovitele na 80 000 Kč 
· za každý jednotlivý případ porušení podmínek uvedených v odstavci 5.1 písmenu b) ze strany zhotovitele na 100 000 Kč 

· za každý jednotlivý případ porušení podmínek uvedených v odstavci 5.1 písmenu c) a d) a v odstavci 5.2. na 5000 Kč
7.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků z předání a převzetí díla po termínu stanoveném v Zápise [dále i „protokolu“] o předání a převzetí díla, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

7.9. V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době odstraní zhotovitel vady díla nejdéle do 7 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 12 hod.] po doručení reklamačního dopisu/e-mailu/ či po telefonické výzvě, pokud se s objednatelem nedohodne jinak, či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu, zejména s ohledem na charakter vady.
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.

O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace nebude uznána za vyřízenou. 

7.10. Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě s uživatelem přesný/konkrétní termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení zhotovitel uhradí pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu.

7.11. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 1 dne po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne po protokolárním předání, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užíváno neoprávněně.
7.12. V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v článku 13.1. této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. V případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu při porušení povinností stanovených v článku 13.1. ani do 10 dní od písemné výzvy Objednatele, má Objednatel právo po marném uplynutí této lhůty účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení, za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to až do dne, ke kterému přestane být jednotlivá povinnost porušována.

7.13. Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,2 % z ceny předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení.

7.14. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně Podzhotovitele) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
7.15. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti Objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti Zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti Zhotovitele na jakémkoli majetku Objednatele nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců Objednatele či třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí s pojistným krytím nejméně ve výši 10 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace Díla.

Doklady o tomto pojištění Zhotovitel předloží Objednateli ke dni předání a převzetí staveniště.
8. Stavební deník

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů - příloha č. 5 této smlouvy.
Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

8.2. Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.
8.3. Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:

a) datum,

b) počet a jména pracovníků zhotovitele účastněných na díle,

c) popis prováděných činností,
d) odsouhlasený datum a čas zahájení vypouštění vody ze systému,

e) zápis o provedení a výsledku tlakových zkoušek;

f) zápis o vypuštění vody ze systému;

g) zápis o napuštění systému;

h) případné mimořádné události, např.:

· pracovní úrazy,

· kolize s jinými zhotoviteli,

· pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení,

· oznámení nutnosti víceprací,

i) oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou,

j) oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky, …,

k) interval a data kontrolních dnů + účastníci.

8.4. Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

8.5. Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby:

- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z kopírky]

- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního [montážního] deníku. 

Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat. 

8.6. Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících z ustanovení smlouvy o dílo.
9. Předání a převzetí předmětu díla

9.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace a náhrady.

9.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno 
k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo dopisem.
9.3. Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

Jde zejména o tyto doklady:

a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke komponentům na stavbu dodaným,
b) zprávy o provedení a výsledku tlakových zkoušek
c) doklady o řádné likvidaci odpadu,

d) záruční listy výrobků a zařízení,

e) seznam náhradních dílů,

f) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce,

g) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele,

h) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal,

i) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla 

j) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník],

k) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek
Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé.

Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány [výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum vyhotovení dokladu].

Všechny doklady předá objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních.
9.4. Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu. 

9.5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele 
a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

9.6. Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis 
o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.
Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve dvou originálech pro objednatele a zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie.

9.7. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci Statutárního města Jablonec nad Nisou 
a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění.
Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do obou originálů Zápisu o předání 
a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.
9.8. Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje:

a) datum zjištění vady/nedodělku,

b) přesný popis vady/nedodělku,

c) kde se vada/nedodělek na díle nachází,

d) termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele,

e) datum skutečného odstranění vady/nedodělku, 

f) podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popřípadě podpis uživatele.
9.9. Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.
Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad 
a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele]. Je ale povinností zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit. 

9.10. Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla.
Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu.

9.11. Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně specifikována záruční doba jednotlivých komponent a součástí díla.
Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny 
k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.].

9.12. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla.

9.13. V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat.

9.14. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 

10. Další smluvní ujednání

1.1. Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním 
a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně Zápisem o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

1.2. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.

1.3. Z důvodu provozu magistrátu se zhotovitel zavazuje oddělit staveniště od prostor přístupných veřejnosti a udržovat v čistotě přístupové cesty ke stavbě. 
1.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou.
Veškeré technické normy platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými.
1.5. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele.
1.6. Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob.
1.7. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu].

1.8. Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel. Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, a to min. v hodnotě 10 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu celkové výše případné škody.

1.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá pracoviště spojená s prováděním díla.

1.10. Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen nejméně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady zhotovitele. 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

1.11. Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, případně, že nejsou ze strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli.
1.12. Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích.

1.13. Ustanovení této smlouvy týkající se TDI objednatele se použijí pouze tehdy, pokud si objednatel technický dozor sjednal.
11. Kontaktní osoby

11.1. objednatel

-
JUDr. Marek Řeháček, tajemník

-
Ing. Martina Vacková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
-
Bc. Eva Peukertová, vedoucí oddělení vnitřní správy
483 357 311, 724 758 777
- 
Lucie Viková, technik oddělení vnitřní správy
483 357 170, 733 631 983
-
Marcela Kořínková, správce budov
483 357 171, 770 199 905
-
e-maily:
prijmeni@mestojablonec.cz
11.2. Zhotovitel

1.
Hlavní stavbyvedoucí

Jahoda Petr 
tel: 728 087 322
e-mail 
info@jatop.cz
2.
Zástupce stavbyvedoucího
Jaroš František
tel: 735949202
 
e-mail 
ne
3. 
1. odborný člen týmu

Jahoda Zdeněk tel: 603 201 241

e-mail 
info@jatop.cz
4. 
2. odborný člen týmu

Lubas Petr
tel: 605776446

e-mail
ne
12. Ukončení smlouvy

12.1. odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele
Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 60 dnů, neposkytnutí součinnosti 
k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli.

12.2. odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 15 dnů či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 
13. Závěrečná ustanovení

13.1. Společensky odpovědné zadávání

Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:

•
důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů;

•
řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;

•
eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

13.2. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

13.4. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
13.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

13.6. Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

13.7. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, především ustanovením § 2586 a násl.
13.8. Tato smlouva se stává platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

13.9. Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou projednávány u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.
13.10. Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: 
1. Soupis prací, dodávek a služeb (cenová nabídka)

2. Harmonogram prací

3. Dokumentace uložení rozvodů

4. Technická zpráva
5. Seznam subdodavatelů-nepřikládáme, subdodávky se nepředpokládají
Jablonec nad Nisou, dne: 30.12.2025
dne: 30.12.2025
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 


____________________________________
_______________________________

Ing. Martina Vacková, 
Jahoda Petr
Vedoucí odboru kancelář tajemníka
jednatel
____________________________________


JUDr. Marek Řeháček

tajemník
Za věcnou správnost: 

Bc. Eva Peukertová 
Vedoucí oddělení vnitřní správy
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