##### Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

„ERDF SP ZČU - „SO 01 - „Odstranění stávající výtahové plošiny Menza I Bory, Univerzitní 12,

Plzeň“ a SO 02 - „Bezbariérový vstup Menza Bory, Univerzitní 12, Plzeň – 2. vyhlášení“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000181 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0275/25

číslo smlouvy zhotovitele: 20250514

Spolufinancováno z OP JAK

| Název projektu: | ERDF SP ZČU |
| --- | --- |
| Reg. číslo projektu: | CZ.02.02.01/00/23_023/0008981 |

##### Smluvní strany:

Objednatel:  Západočeská univerzita v Plzni

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Plzeňská stavební – ABZ s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C30763 vedenou u KS v Plzni se sídlem:	Vejprnická 34, 318 00 Plzeň

zastoupený: xxxx

IČO:	03780023	DIČ: CZ03780023

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

##### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 12. 6. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: ERDF SP ZČU - „SO 01 - „Odstranění stávající výtahové plošiny Menza I Bory, Univerzitní 12, Plzeň“ a SO 02 - „Bezbariérový vstup Menza Bory, Univerzitní 12, Plzeň –

2. vyhlášení“ (dále jen „SOD“),

- při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů včetně potřeby provedení změn díla (zejm. víceprací), jež z povahy věci nebylo možno předvídat (blíže viz odůvodnění ve Změnovém listu projektu č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku),

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy SOD a

- cenový nárůst související se změnami SOD dle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení hodnot méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku dle SOD,

se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

##### Změna SOD

  - Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím v hodnotě:	246 049,66 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ);

    - vícepracím v hodnotě:	585 407,31 Kč bez DPH (změny ve smyslu §222 odst.4 ZZVZ)

    - méněpracím v hodnotě: 112 474,26 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ);

    - méněpracím v hodnotě: 12 750,00 Kč bez DPH (změny ve smyslu §222 odst.4 ZZVZ)

    - vícepracím v hodnotě:	963 491,39 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ);

  - Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:

    - dosavadní (ve znění dodatku č. 1 SOD) celková smluvní cena díla (tj. 8 874 375,37 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 1 669 724,10 Kč bez DPH.

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 10 544 099,47 Kč bez DPH.

  - Vícepráce dle čl. 1.2 písm. a), b) a e) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).

  - Termín pro provedení díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 (tj. do 20. 12. 2025) se prodlužuje do 30. 1. 2026.

  - V novém termínu pro provedení díla je zahrnuta jak doba nezbytná pro provedení víceprací dle tohoto dodatku, tak i doba o níž byla doba pro provedení díla prodloužena dle čl. 10.11 SOD na základě skutečností, jež nastaly do uzavření tohoto dodatku (tj. překážky, pro něž něbylo možné provádět stavební práce nastalé od uzavření SOD do uzavření tohoto dodatku jsou již v novém termínu zohledněny). Tímto ustanovením není nijak dotčeno ust. čl. 10.10 písm. b) a ust. čl. 10.11 SOD ve vztahu ke skutečnostem nastalým po uzavření tohoto dodatku.

##### Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

##### Přílohy:

Příloha 1 - Položkový soupis víceprací a méněprací podle odst. 4 §222 - neuznatelné náklady Příloha 2 - Položkový soupis víceprací a méněprací podle odst. 4 §222 - uznatelné náklady Příloha 3 – Položkový soupis víceprací podle odst. 6 §222

Příloha 4 - TLZ č. 3 – odůvodnění změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis).	Dne (viz el. podpis)

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Datum: 2026.01.09

# xxxx

Digitálně podepsal xxx Datum: 2026.01.08

11:10:42 +01'00'

…………………… 14:16:53 +01'00'

…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni	Plzeňská stavební – ABZ s.r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxxl

| REKAPITULACE STAVBY |  |
| --- | --- |
| Kód: | BH2025011-2 |
| Stavba: | ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: Poznámka:

Cena s DPH

v

CZK

692 915,35

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

572 657,31

0,00

Projektant	Zpracovatel

572 657,31

Výše daně

120 258,04

0,00

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | BH2025011-2 |
| Stavba: | ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  |
| --- | --- |
| ZL2-NEUZ- ODST4 | PŘÍPOČET- Bezbariérový vstup do Menzy Bory |
| ZL2-NEUZ- ODST4-1 | ODPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy |

| 572 657,31 | 692 915,35 |
| --- | --- |
| 585 407,31 | 708 342,85 |
| -12 750,00 | -15 427,50 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL2-NEUZ-ODST4 - PŘÍPOČET- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 13. 10. 2025 |

| Zadavatel: | IČ: |
| --- | --- |
|  | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Poznámka: |  |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	585 407,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 585 407,31 21,00% 122 935,54

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 708 342,85

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL2-NEUZ-ODST4 - PŘÍPOČET- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 13. 10. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 585 407,31

HSV - Práce a dodávky HSV 585 407,31

4 - Vodorovné konstrukce 451 416,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 777,60

997 - Přesun sutě 4 824,32

998 - Přesun hmot 34 389,29

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL2-NEUZ-ODST4 - PŘÍPOČET- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 13. 10. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Náklady soupisu celkem	585 407,31

| D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 585 407,31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 451 416,10 |  |  |  |
| 13 |  | K |  | 441171111-1 |  | Dodávka ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m | t | 1,193 |  | 93 700,00 | 111 784,10 |

PP	Výroba ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m

| 14 | K | 441171131-1 | Dodávka ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 50 do 80 kg/m, délky do 12 m | t | 2,610 | 93 700,00 | 244 557,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Výroba ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 50 do 80 kg/m, délky do 12 m

| 15 | K | 628613611R | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí zámečnických | kg | 3 803,000 | 25,00 | 95 075,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 777,60

| 9 | K | 96307111R | Demontáž ocelových prvků zastřešení hlavního vchodu | kg | 1 646,000 | 28,10 | 46 252,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Demontáž ocelových prvků zastřešení hlavního vchodu

PP		I140 - 55 mb *14,3 =786 kg L120/120 -79,85 mb * 10,77 =860 kg

celkem 1646 kg

| 7 | K | 966082008 | Demontáž odvětrávané fasády podhledů s ocelovou jednosměrnou konstrukcí | m2 | 30,000 | 743,00 | 22 290,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou konstrukcí

PP	jednosměrnou ocelovou podhledů obklad OK vstupu hliníkovou šablonou

15*2m =30 m2

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966082008

| 8 | K | 966082018 | Demontáž odvětrávané fasády stěn s ocelovou jednosměrnou konstrukcí | m2 | 45,000 | 583,00 | 26 235,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou konstrukcí

PP	jednosměrnou ocelovou stěn

obklad OK vstupu hliníkovou šablonou

15* (2+1m) = 45m2

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966082018

D	997	Přesun sutě	4 824,32

| 10 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 3,701 | 806,00 | 2 983,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,701 | 301,00 | 1 114,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost do 1 km

| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 55,520 | 13,10 | 727,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

D	998	Přesun hmot	34 389,29

| 19 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 0,532 | 431,00 | 229,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky

přes 6 do 12 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002

| 18 | K | 065103000 | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků hmotnosti do 5t, délky do 8m | km | 976,000 | 35,00 | 34 160,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků

PP	-nákladní doprava ocelové konstrukce pro zinkování Plzeň-Vel. Meziříčí- Plzeň

244*4

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL2-NEUZ-ODST4-1 - ODPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 13. 10. 2025 |

| Zadavatel: | IČ: |
| --- | --- |
|  | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Poznámka: |  |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	-12 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -12 750,00 21,00% -2 677,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH -15 427,50

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL2-NEUZ-ODST4-1 - ODPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 13. 10. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -12 750,00

PSV - Práce a dodávky PSV -12 750,00

767 - Konstrukce zámečnické -12 750,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL2-NEUZ-ODST4-1 - ODPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 13. 10. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Náklady soupisu celkem	-12 750,00

| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -12 750,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 767 |  |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -12 750,00 |  |  |  |
| 1 |  | K | 767893816 |  | Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu | m | -15,000 |  | 850,00 | -12 750,00 |

PP	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z

plechu

| REKAPITULACE STAVBY |  |
| --- | --- |
| Kód: | BH2025011-2 |
| Stavba: | ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: Poznámka:

Cena s DPH

v

CZK

161 626,23

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

133 575,40

0,00

Projektant	Zpracovatel

133 575,40

Výše daně

28 050,83

0,00

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | BH2025011-2 |
| Stavba: | ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  |
| --- | --- |
| ZL2.1.- UZN- OZLD2S.1T.4- | ODPOČET-Bezbeariérový vstup do Menzy Bory |
| UZN- ODST4 | PŘÍPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy Bory |

| 133 575,40 | 161 626,23 |
| --- | --- |
| -112 474,26 | -136 093,85 |
| 246 049,66 | 297 720,09 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL2.1.-UZN-ODST4 - ODPOČET-Bezbeariérový vstup do Menzy Bory

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 18. 12. 2025 |

| Zadavatel: | IČ: |
| --- | --- |
|  | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Poznámka: |  |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	-112 474,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -112 474,26 21,00% -23 619,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH -136 093,85

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL2.1.-UZN-ODST4 - ODPOČET-Bezbeariérový vstup do Menzy Bory

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 18. 12. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -112 474,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce -107 448,80

HSV - Práce a dodávky HSV -5 025,46

998 - Přesun hmot -5 025,46

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL2.1.-UZN-ODST4 - ODPOČET-Bezbeariérový vstup do Menzy Bory

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 18. 12. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Náklady soupisu celkem	-112 474,26

#### D	3	Svislé a kompletní konstrukce	-107 448,80

| 1 | K | 311237111R | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 250 mm | m2 | -54,424 | 1 950,00 | -106 126,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na

PP	tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl.

zdiva 250 mm

| 2 | K | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | -2,000 | 661,00 | -1 322,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

#### D	HSV	Práce a dodávky HSV	-5 025,46

D	998	Přesun hmot	-5 025,46

| 3 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | -11,660 | 431,00 | -5 025,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky

přes 6 do 12 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL2.1.- UZN-ODST4 - PŘÍPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy Bory

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 18. 12. 2025 |

| Zadavatel: | IČ: |
| --- | --- |
|  | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Poznámka: |  |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	246 049,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 246 049,66 21,00% 51 670,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 297 720,09

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL2.1.- UZN-ODST4 - PŘÍPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 18. 12. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 246 049,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce 202 738,64

HSV - Práce a dodávky HSV 43 311,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 313,75

998 - Přesun hmot 17 997,27

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL2.1.- UZN-ODST4 - PŘÍPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 18. 12. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Náklady soupisu celkem	246 049,66

#### D	3	Svislé a kompletní konstrukce	202 738,64

| 1 | K | 279361111 | Výztuž zdiva při betonování z betonářské oceli 10 216 | t | 1,477 | 63 200,00 | 93 346,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výztuž základového zdiva při betonování z oceli 10 216 (E)

|  | Online PSC |  | R16 (6,5*40) +(10*2*) +(7*8) *1,58 = 941,68kg R12 596mb*0,9=536kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361111 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 311113144 | Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 54,424 | 2 010,00 | 109 392,24 |
|  | PP Online PSC |  | Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm -výtahová šachta viz zadání https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113144 |  |  |  |  |
|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 43 311,02 |
|  | D 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 25 313,75 |
| 4 | K | 622273291 | Montáž ostění nebo nadpraží odvětrávané fasády na ocelový rošt | m | 11,000 | 1 870,00 | 20 570,00 |
|  | PP Online PSC |  | Montáž ostění, nadpraží, zákládacích a ukončovacích profilů odvětrávané fasády na ocelý rošt šachta+strojovna výtahu (2,56+4,09+2,56)*2 + (2,25+2,25+1)*2 +(3,25*2) + (7,25*4) + (2,56*2) =70,04mb https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622273291 |  |  |  |  |
| 5 | M | 59155116 | ukončení RAL -ostění, svislé, vodorovné, zakládací | m2 | 11,000 | 431,25 | 4 743,75 |
|  | PP |  | deska cementovláknitá fasádní obklad soklu tl 6mm přírodní šedá |  |  |  |  |
|  | D 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 17 997,27 |
| 3 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 41,757 | 431,00 | 17 997,27 |
|  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s |  |  |  |  |

PP	šachta výtahu

PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky

přes 6 do 12 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002

| REKAPITULACE STAVBY |  |
| --- | --- |
| Kód: | BH2025011-2 |
| Stavba: | ZL3 - ODST 6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: Poznámka:

Cena s DPH

v

CZK

1 165 824,58

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

963 491,39

0,00

Projektant	Zpracovatel

963 491,39

Výše daně

202 333,19

0,00

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | BH2025011-2 |
| Stavba: | ZL3 - ODST 6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  |
| --- | --- |
| ZL3.1 | ZL3-NEUZ-ODST6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory |

| 963 491,39 | 1 165 824,58 |
| --- | --- |
| 963 491,39 | 1 165 824,58 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 - ODST 6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL3.1 - ZL3-NEUZ-ODST6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12. 11. 2025 |

| Zadavatel: | IČ: |
| --- | --- |
|  | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Poznámka: |  |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	963 491,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 963 491,39 21,00% 202 333,19

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 1 165 824,58

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 - ODST 6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL3.1 - ZL3-NEUZ-ODST6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 12. 11. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 963 491,39

HSV - Práce a dodávky HSV 822 762,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 819 902,31

998 - Přesun hmot 2 859,69

PSV - Práce a dodávky PSV 140 729,39

713 - Izolace tepelné 26 895,89

763 - Konstrukce suché výstavby 113 833,50

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL3 - ODST 6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Objekt:

ZL3.1 - ZL3-NEUZ-ODST6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 12. 11. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Náklady soupisu celkem	963 491,39

| D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 822 762,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 819 902,31 |  |  |  |
| 34 |  | K |  | 622272031R |  | Montáž tepelné izolace tl. 100 mm odvětrávané fasády stěn | m2 | 130,310 |  | 630,00 | 82 095,30 |

PP	Montáž tepelné izolace vložením, tloušťky 100 mm, hlavní vstup

15*5,06 - 2*(3*0,75) - (3*2,65) +2*7 = 77,45 m2

| 35 | M | 63148210 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 100mm | m2 | 130,310 | 593,40 | 77 325,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl

100mm

| 46 | K | 622272091 | Montáž ostění nebo nadpraží odvětrávané fasády šroubováním na ocelový rošt | m | 256,540 | 1 870,00 | 479 729,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Montáž ostění, nadpraží, zákládacích a ukončovacích profilů odvětrávané fasády na ocelý rošt

PP	vstup, boční křídla budovy

(16*2)+(6,1*2)+(4,15*2)+(3+3+3)+2*(0,75+0,75+3)+(2+2+1)+(8*7,25)+(7

+7+2+2)=151,5m 15+16+15=46m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622272091

| 37 | M | 59155116 | ukončení RAL -ostění, svislé, vodorovné, zakládací | m2 | 256,540 | 431,25 | 110 632,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	deska cementovláknitá fasádní obklad soklu tl 6mm přírodní šedá

| 21 | K | 623511122.WBR. 001 | Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit hrubozrnný vnějších ostění nebo nadpraží | m2 | 18,840 | 1 401,43 | 26 402,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit hrubozrnný vnějších

PP	ostění nebo nadpraží

-ostění a nadpraží hlavního vstupu

(2,65*1)*2+(5*0,5) =7,55m2

| 12 | K | 766417523 | Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy | m2 | 116,310 | 73,60 | 8 560,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417523

| 5 | M | 28329220 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 270g/m2 | m2 | 116,310 | 263,35 | 30 630,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,

monolitická dvouvrstvá PES 270g/m2

| 32 | M | STJ0094303 | Trapézový plech, aluzinek tl. plechu 0,7 mm - příplatek za antikondenzační úpravu | m2 | 116,020 | 39,00 | 4 524,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Trapézový plech T55, aluzinek tl. plechu 0,7 mm + antikondenzační

úprava

D	998	Přesun hmot	2 859,69

| 40 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 6,635 | 431,00 | 2 859,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

|  | vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002 |  |
| D PSV | Práce a dodávky PSV | 140 729,39 |
| D 713 | Izolace tepelné | 26 895,89 |

PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene

| 42 | K | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m | 19,300 | 320,00 | 6 176,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu

lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky

PP	špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

-ostění a nadpraží hlavního vstupu

(3+2,65+2,65) = 8,3mb

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051

| 43 | M | 283764221 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm | m2 | 9,090 | 463,45 | 4 212,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl

40mm

PP	8,3*0,3=2,49m2

| 44 | K | 622212051.1 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety nad 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m | 5,500 | 480,00 | 2 640,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu

lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky

PP	špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

-ostění a nadpraží vstupu do výtahové šachty 1.NP

2,25+2,25+1 = 5,5m

| 45 | M | 283764221 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm | m2 | 5,790 | 463,45 | 2 683,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl

40mm

PP	8,3*0,3=2,49m2

| 30 | K | 713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 24,550 | 183,00 | 4 492,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše

PP	přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou zastřešení vstupu 6,1*2*1=12,2m2

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336

| 31 | M | 28376141 | klín izolační spád do 5% EPS 100 | m2 | 24,550 | 272,55 | 6 691,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	klín izolační spád do 5% EPS 100

D	763	Konstrukce suché výstavby	113 833,50

| 20 | K | 763131581R | SDK podhled2x15 bez izolace dvojitá kce profil CD+UD EI 30, úprava svislé stěny atiky včetně výřezů pro OK | m2 | 15,000 | 1 830,50 | 27 457,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	SDK úprava protipožární svislé stěny atiky včetně výřezů pro OK

15*1m

| 19 | K | 763131592 | Zavěšená nosná konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled, osová vzdálenost profilů 400 mm -příplatek za kotvení pro trapéz a zatížení do 45kg/m2 | m2 | 91,500 | 944,00 | 86 376,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

příplatek za kotvení pro trapéz a zatížení do 45kg/m2, rošt z profilů CD,

PP	UD, dvouvrstvá osová vzdálenost profilů 400 mm, zesílená konstrukce pro zvýšené zatížení

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131592

Doporučený vzor – TECHNICKÝ list změny (TLZ)

| TLZ č.: | 3 |
| --- | --- |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | SML/8200/0275/25 |
| Ze dne: | 12.6.2025 |
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.02.01/00/23_024/0008981 |
| Stavba: | „Bezbariérový vstup Menza Bory, Univerzitní 12, Plzeň“ |
| Objekt: | Univerzitní 12, Plzeň |
| Název změny: | Úpravy provětrávaného fasádního systému, doplnění zateplení a úprava SDK podhledu na základě zjištěného stavu při realizaci. |
| Klasifikace změny dle zákona: | § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |
| Změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými při realizaci stavby, které nebylo možné předvídat a jejichž provedení je nezbytné. Návrh změn byl iniciován zhotovitelem ve spolupráci s technickým dozorem investora a projektantem. |  |
| Popis změny: |  |
| Změny jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti, statické únosnosti, požární odolnosti a kompatibility s technologiemi. Realizace změn byla odsouhlasena autorským dozorem, technickým dozorem investora a investorem. Zvolená řešení zajišťují dlouhodobou udržitelnost, bezpečný provoz a minimalizaci budoucích nákladů na opravy. Provětrávaný fasádní systém V původním realizačním rozpočtu nebyla zahrnuta položka pro zakončení fasádního systému, konkrétně klempířské prvky pro ukončení ostění a nadpraží. Tyto prvky jsou nezbytné nejen z estetického hlediska, ale především pro zajištění funkčnosti fasády – chrání konstrukci proti zatékání srážkové vody, zabraňují vzniku tepelných mostů a zajišťují správné odvádění vlhkosti z provětrávané mezery. Bez těchto prvků by došlo k porušení technologických zásad montáže fasádního systému, což by mohlo vést k degradaci konstrukce, snížení životnosti a zvýšeným nákladům na údržbu. Doplnění klempířských prvků je proto nutné pro dosažení požadované kvality, bezpečnosti a dlouhodobé funkčnosti fasády. Zateplení objektu Projektová dokumentace původně počítala s provětrávaným fasádním systémem bez dodatečného zateplení, protože se předpokládalo, že tepelně izolační parametry budou zajištěny samotnou skladbou fasády. Po odkrytí původní fasády však byla zjištěna přítomnost stávajícího zateplovacího systému, který byl v nevyhovujícím stavu a musel být odstraněn v nutném rozsahu. Tím došlo ke snížení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí, což by vedlo k riziku promrzání stěn, tepelným mostům a zvýšeným energetickým ztrátám. Aby se zachovaly nebo dokonce zlepšily tepelně technické parametry objektu, bylo navrženo doplnění zateplení pod fasádním obkladem. Toto řešení zajistí požadovanou tepelnou ochranu, eliminuje riziko kondenzace vlhkosti a přispěje k dlouhodobé životnosti konstrukce. |  |

SDK podhled V průběhu realizace byla zjištěna nutnost zhuštění nosných profilů pro zavěšení protipožárního SDK podhledu, které vzniklo v souvislosti s montáží fasádního obkladu a klempířských prvků. Úprava nosné konstrukce je nezbytná pro splnění požadavků na únosnost, stabilitu a požární odolnost podhledu. Zajištění dostatečné únosnosti eliminuje riziko deformace nebo porušení konstrukce, což je klíčové pro bezpečnost uživatelů a dodržení platných technických norem. Tato úprava zároveň umožňuje správnou koordinaci s ostatními profesemi a zajišťuje kompatibilitu s celkovým konstrukčním řešením. Tenkovrstvá akrylátová omítka – marmolit V průběhu realizace stavby došlo k nepředpokládané demontáži původního keramického obkladu soklu budovy (viz TLZ č. 1), což vytvořilo nutnost provést nové začištění soklové části objektu. Původní projektová dokumentace s touto úpravou nepočítala. Pro zajištění estetického vzhledu, mechanické odolnosti a ochrany proti vlhkosti je navržena aplikace tenkovrstvé akrylátové omítky typu marmolit, která je vhodná pro soklové partie a zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům. Současně bylo nutné provést začištění fasády v okolí automatických dveří, které jsou osazeny v líci fasády budovy. Tyto dveře není možné vsadit do fasádního obkladu, protože by to vyžadovalo složité technické řešení a vedlo by k výraznému zvýšení nákladů. Navíc by takové provedení negativně ovlivnilo tepelně izolační vlastnosti konstrukce a mohlo by způsobit vznik tepelných mostů. Proto bylo zvoleno řešení pomocí marmolitu, které umožňuje plynulé napojení dveří na fasádu, zachování estetického vzhledu a splnění požadavků na tepelnou ochranu. Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace: Realizované změny mají přímý dopad na návazné konstrukce, technologické postupy a harmonogram stavby: - Koordinace profesí: Úpravy provětrávaného fasádního systému a doplnění zateplení vyžadují zásah do návazných konstrukcí a technologických postupů. Bylo nutné provést koordinaci mezi profesemi stavební, elektro, požární ochrany a klempířských prací, aby byla zajištěna funkčnost, bezpečnost a kompatibilita všech prvků. - Harmonogram: Vzhledem ke koordinaci profesí a realizaci dodatečných prací se termín dokončení stavby posouvá do 31.1.2026 . Tento posun je nezbytný pro zajištění kvalitní a bezpečné realizace všech změn a zohledňuje i přerušení provádění díla z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (změny předvídané ve smlouvě – čl. 10 SOD). - Finanční dopad: Změny představují navýšení nákladů z důvodu víceprací, dodatečných materiálů a technologických úprav. Přesný finanční dopad je doložen v příloze, tj. v soupisu víceprací.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

Navržené změny jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti, bezpečnosti a dlouhodobé životnosti objektu. Úpravy byly provedeny tak, aby zajistily funkčnost, bezpečnost, kompatibilitu s technologiemi a dlouhodobou životnost objektu.

| Přílohy: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Detailně oceněný výkaz výměr (soupis víceprací); Výkresová dokumentace (výtahová šachta, výrobní dokumentace ocelové konstrukce) Návrh dodatku SoD |  |  |
| Vliv na harmonogram prací:1 | s dopadem na harmonogram prací |  |
| Orientační dopad na rozpočet: | Méněpráce | 0 Kč |
|  | Vícepráce | 963 491,39 Kč |
|  | Celkem: | 963 491,39 Kč |
|  | Jméno, příjmení, podpis |  |
| Za příjemce předkládá2: | Digitálně podepsal Ing. Martina Větrovská, kvestorka ZČU Ing. Martina Ing. Martina Větrovská Větrovská Datum: 2026.01.07 14:41:31 +01'00' |  |
| Za zhotovitele: | xxxxx Digitálně podepsal xxxxl man xxxx Datum: 2026.01.07 12:43:14 +01'00' |  |
| Za TDI3 | Xxxx Digitálně podepsal Ladislav Černý xxxx, TDI Datum: 2026.01.07 12:52:43 +01'00' |  |

1 bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

2 Statutární orgán/pověřená osoba

3 Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/…)

podle principu nezbytnosti