SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Hořice

Se sídlem:		náměstí Jiřího z Poděbrad 342

IČ: 			00271560

DIČ: 			CZ699005965

Zastoupený: 		Ing. arch. Martinem Pourem, starostou

2. Zhotovitel:

Ateliér Krejčiříkovi s.r.o.

Se sídlem 		Petra Bezruče 182, Valtice 69142

IČ: 			052 91 895

Datová schránka:	TIAZE33

E-mailová adresa:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		275988484/0300

Bankovní spojení:	ČSOB Břeclav

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:		Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík Ph.D.

Kontaktní osoby ve věcech technických:		Ing. Kamila Krejčiříková Ph.D.

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci pro povolení záměru v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby „Budova kavárny v parku Smetanovy sady v Hořicích“ na pozemku parc. č. 2226/1 v k.ú: Hořice v Podkrkonoší, v obci Hořice.

- Součástí díla musí být následující části, které musí obsahovat níže uvedené náležitosti a splňovat níže uvedené podmínky a požadavky:

  - Projektová dokumentace pro povolení záměru:

  - projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu zákona č. 283/2021 Sb., v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. přílohy č. 1, o dokumentaci staveb, která bude sloužit pro vydání povolení záměru, zároveň bude dokumentace obsahovat podklady pro provedení stavby a včetně soupisu prací a výkazu výměr, které budou vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Vše bude zhotovitelem dodáno 1x oceněné a 1x slepé v tištěné a v elektronické podobě.

  - projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen objednateli dodat ve čtyřech listinných výtiscích a 1x digitální podobě (na nosiči flash drive). Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. Projektovou dokumentaci v digitalizované formě je zhotovitel povinen zpracovat se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí PC. Obě smluvní strany se dohodly, že dokumenty předávané v elektronické podobě budou ve standardních formátech používaných u objednatele. Přípustné jsou tyto formáty:

    - DGN pro MicroStation verze 7 i 8,

    - DWG pro AUTOCAD verze 2023,

    - DOC, XLS, PPT pro dokumenty Microsoft Office,

    - TIFF, JPEG a CIT pro obrazové soubory,

    - TXT,

    - PDF pro Adobe Acrobat.

  - Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení.

- Podkladem pro zpracování předmětu plnění je studie Ateliéru Krejčiříkovi s.r.o. z března 2025.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právními předpisy v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pokrývající škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. IV.

III. Termíny a místo plnění

- Předání dokumentace pro povolení záměru se soupisem stavebních prací a materiálu: do 4 měsíců od podpisu smlouvy.

- Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění při podstatném zvýšení rozsahu díla.

- Dílo, resp. jeho část, je splněno předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem v jeho sídle; tato skutečnost bude potvrzena do předávacího protokolu.

IV. Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

předmět smlouvy	cena bez DPH	DPH	cena s DPH

  - projektová dokumentace pro povolení záměru v podrobnosti pro provedení stavby (dle odst. 2.1. článku III. této smlouvy)

| CELKEM | 538 000 Kč bez DPH 21% |  | 734 978 Kč s DPH 21% |
| --- | --- | --- | --- |

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

- Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

- Součástí této smlouvy je cenová nabídka, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová nabídka neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

V. Platební podmínky

- Zálohy nejsou přípustné.

- Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:

  - adresa objednatele pro doručování faktur:

  - identifikaci smlouvy,

  - název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele.

- Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

- Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet zhotovitele.

VI. Práva a povinnosti stran

- Zhotovitel se zavazuje:

  - zpracovat dokumentaci odborně, v souladu s právními předpisy a normami vztahujícími se k provádění díla; zejména musí být dodrženy ČSN (české technické normy), především ČSN 75 9010, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy;

  - dále musí při zpracování dokumentace respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele;

  - umožnit objednateli průběžnou kontrolu,

  - upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti, dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit. Pokud tak zhotovitel neučiní, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem.

- Objednatel se zavazuje

  - poskytnout zhotoviteli všechny potřebné podklady (zejména územní plán, geodetické zaměření, požadavky na provoz kavárny), a to v souladu s čl. VI.,

  - poskytnout zhotoviteli další potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému provedení díla.

VII. Podklady

- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu realizace díla bude zhotovitel potřebovat doplnit další podklady a tyto podklady bude mít objednatel k dispozici, poskytne jej objednatel zhotoviteli do 3 pracovních dnů na základě jeho žádosti.

- Zhotovitel se zavazuje, že všechny podklady poskytnuté objednatelem použije pouze za účelem realizace díla dle této smlouvy. Poskytnuté podklady zejména neposkytne třetí osobě ani je jinak nebude šířit a/nebo obchodně užívat, a to včetně jejich aplikací nebo modifikací. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že při nakládání s poskytnutými daty bude dodržovat právní předpisy o ochraně osobních údajů. Po realizaci díla a jeho předání objednateli je zhotovitel povinen poskytnuté podklady vrátit objednateli, přičemž poskytnutá digitální data je zároveň povinen nevratně vymazat ze všech svých paměťových nosičů.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že nositelem autorských práv k poskytnutým podkladům mohou být i třetí osoby, které daly objednateli souhlas s jejich užitím dle této smlouvy.

VIII. Předání díla

- Ve smluveném termínu musí být dílo objednateli předáno osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zhotovitelem.

- Objednatel se zavazuje dílo, resp. jeho části převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.

- Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce na projektové dokumentaci.

- Objednatel převzetí díla potvrdí podpisem předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění vad nebo nedodělků není objednatel povinen dílo převzít ani zaplatit cenu takové části díla.

IX. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- Dílo má vady, pokud neodpovídá smluvenému rozsahu nebo právním předpisům.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost projektové dokumentace v délce 24 měsíců ode dne jejího předání. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude způsobilá k účelu sjednanému ve smlouvě, bude v souladu s právními předpisy a technickými normami a nebude obsahovat vady bránící jejímu použití. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného předání díla, jež bude bez vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli.

- Případné vady zjištěné v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

- Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v souladu s odst. 1 tohoto článku smlouvy.

- Pokud vady nelze odstranit, má objednatel právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

X. Autorská práva

1. Projektová dokumentace je autorským dílem zhotovitele.

2. Objednatel je oprávněn dokumentaci použít pouze pro realizaci stavby kavárny dle této smlouvy.

3. Jakékoli jiné užití dokumentace vyžaduje souhlas zhotovitele.

XI. Sankce a smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla včetně případné DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel možnost uplatnit zákonný úrok z prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit.

- V případě nedodržení lhůty k odstranění vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně případné DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti sjednané v článku XII. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

- Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.

- Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. Smluvní pokuty nepovažují smluvní strany za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XII. Závěrečná ustanovení

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám, nezúčastněným na zpracování předmětu díla.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. RM26/28/2025 ze dne 19.11.2025.

V Hořicích dne 25. 11. 2025

Digitálně podepsal Ing. arch. Martin Pour		Digitálně podepsal Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D

dne 25.11.2025 					dne 2.12.2025

_________________________         		 		_________________________

Objednatel                              					 Zhotovitel