D O D A T E K    č. 1

K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O č. 04/05/2017

s předmětem plnění „ Oprava podlahy půdy domova mládeže SPgŠ a SZŠ Krnov “

uzavřené dne 15.5.2017

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

- Smluvní strany

- Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

se sídlem :		Jiráskova 841/1 a, 794 01  Krnov

zastoupen:		Mgr. Janou Chlebovskou, ředitelkou školy, tel.č.: 737 024 145,

e-mail: chlebovska@spgs-szs.cz

IČO:		00601292

DIČ:		CZ00601292

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.,  Krnov

Číslo účtu:		5537771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Miroslav Geryk

(dále jen „ objednatel “)

a

- AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem 		Čsl. armády 835/36, 794 01  Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka  66221

IČ:			05091632

DIČ:		CZ05091632

Jednající:		Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek jednatelé firmy

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:		865380410257/0100

Kontaktní osoba:	Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek

Telefon, email:	554 613 180, 777 786 685, 724 783 222, alesfousek@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Aleš Fousek

Tomáš Fousek

Aleš Fousek

Ing. Petr Čevela

Ing. Vladimír Res

Ing. Antonín Hamerník

Pavlína Čandasová

(dále jen „ zhotovitel “)

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

„ Oprava podlahy půdy domova mládeže SPgŠ a SZŠ Krnov “

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo č. 04/05/2017 ze dne 15.5.2017 se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s články  IV. Doba a místo plnění, V. Cena za dílo..

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu:

IV. Doba a místo plnění

Termín ukončení díla se upravuje z 18.8.2017 na 25.8.2017, z důvodů  níže uvedených  změn.

V.
Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a upravuje se na:

Původní cena díla:

| Cena za dílo (v Kč) | Základ daně / DPH základní sazba 21% | Základ daně / DPH snížená sazba 15% | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH | 305.632,22 Kč |  | 305.632,22 Kč |
| DPH | 64.182,77 Kč |  | 64.182,77 Kč |
| Cena vč. DPH | 369.814,99 Kč |  | 369.814,99 Kč |

Nová cena díla:

| Cena za dílo (v Kč) | Základ daně / DPH základní sazba 21% | Základ daně / DPH snížená sazba 15% | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH | 305.367,22 Kč |  | 305.367,22 Kč |
| DPH | 64.127,12 Kč |  | 64.127,12 Kč |
| Cena vč. DPH | 369.494,34 Kč |  | 369.494,34 Kč |

Vícepráce – příloha č.1:

Po odkrytí konstrukcí obkladu krovu bylo zjištěno, že do části půdy není bezpečný přístup, proto byly osazeny navíc 1 ks dveří. Dále po odkrytí stropní konstrukce s ohledem na špatný stav trámů bylo navrženo doplnění ocelových L úhelníků k uchycení stávajícího podbití a výměna dalších zhlaví dřevěných trámů.

Cena prací nad rámec smlouvy bez DPH 		+ 22.129,- Kč

Méněpráce – příloha č.2:

Opravy omítek nebyla provedena v předpokládaném rozsahu, obdobně pokládka PVC v podkroví včetně úpravy podkladu byla provedena v menším rozsahu.

Cena neprovedených prací bez DPH 		- 22.394,-- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Krnově dne :	11.8.2017				V Krnově dne : 11.8.2017

……………………………………			……………………………………

Za objednatele					Za zhotovitele

Mgr. Jana Chlebovská			Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek

ředitelka školy				Jednatelé  firmy AF Stav Krnov s.r.o.