	
	
	



Dodatek č. 1

k SoD č. 1615
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:  

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, 

příspěvková organizace
Sídlo:


Vranovská 65, 614 00 Brno-Husovice
IČ:


621 572  64, příspěvková organizace

Zastoupený:

Ing. Vilémem Koutníkem, CSc., ředitelem školy
Tel.:


545 544 411
E-mail:


skola@spschbr.cz 
Bankovní spojení:
KB Brno-venkov
Číslo účtu:

35-0479660237/0100
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo:


Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

IČ:


48529303

DIČ:


CZ48529303

Zápis v OR:

Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 10632

Bankovní spojení:
ČSOB Brno a.s.

Číslo účtu:

372571103/0300
Zastoupený:

Ing. Tibor Vališ – jednatel společnosti; tel.: 724 866 901




Ing. Marian Pala – ředitel společnosti, prokurista; tel.: 733 771 083

Stavbyvedoucí:

Lubomír Janča; tel.: 606 317 906
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé.

II. Předmět 
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14. 7. 2016 smlouvu o dílo „Oprava podlahy skladu chemikálií v suterénu“.

2. Smluvní strany se dohodly na provedení těchto víceprací (viz příloha)
· Elektro

· Ventilátory

· Zednické práce 
Provedením uvedených víceprací se mění celková cena díla:

Původní cena díla dle SoD


198.833,73 Kč bez DPH

Vícepráce:



  
  39.589,32 Kč bez DPH

DPH





    8.314,00 Kč

Celkem:




  47.903,00 Kč vč. DPH

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 

238.423,05 Kč bez DPH 

Celkem vč. DPH



288.491,82 Kč vč. DPH
III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom.

3. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V ………………dne………………………..




V Brně dne ………………………………….
Za objednatele






Za zhotovitele
……………………………………………………    



……………………………………………………

        Ing. Vilém Koutník, CSc.





Ing. Marian Pala 

Ředitel školy





 Ředitel společnosti - prokurista


