# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

Smluvní strany

| Objednatel: | Město Vyškov |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov |
| Zastoupený: | xxxxxxxxxxx, starostou |
| IČO: | 00292427 |
| DIČ: | CZ00292427 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | xxxxxxx |
| Zástupce ve věcech smluvních: | xxxxxxxxxx, starosta |
| Zástupce ve věcech technických: | xxxxxxxx, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje |

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | PORSENNA ENERGY s.r.o. |
| --- | --- |
| Sp. zn.: | C 263941 vedená u Městského soudu v Praze |
| Zastoupený: Se sídlem: | xxxxxxxxxxxjednatelem Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 05457670 |
| DIČ: | CZ05457670 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxx |
| Zástupce ve věcech smluvních: | xxxxxxxxxxxxxx, jednatel |
| Zástupce ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Zavedení energetického managementu včetně informačního systému“, která byla zadána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

- Předmět plnění

  - Předmětem plnění podle této smlouvy je úspěšné zavedení systému energetického managementu do praxe v rámci vybraného majetku objednatele, a to včetně veškeré související dokumentace a metodiky. Zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným normou ČSN EN ISO 50001 a bude jej možné po zavedení certifikovat dle ČSN EN ISO 50001 za splnění podmínek nezbytných pro certifikaci na straně objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci předmětu plnění dle této smlouvy minimálně činnosti specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, rozdělené do 3 kategorií:

- Analýza stávajícího stavu energetického hospodářství,

- Příprava dokumentace EnMS,

- Implementace informačního systému pro energetický management.

  - Aktivity uvedené v tomto článku budou realizovány na souboru 25 objektů v majetku objednatele. Seznam objektů včetně adres je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy.

  - Veškeré činnosti, k jejichž výkonu se zhotovitel zavazuje v této smlouvě, jsou dále označovány souhrnně jako „dílo“.

  - Pro plnění části iii. odst. 1.2. tohoto článku bude zhotoviteli poskytnut přístup do informačního systému e-manažer, s jehož pomocí bude tato část realizována.

  - Objednatel se zavazuje neprodleně po podpisu této smlouvy podepsat se společností PORSENNA ICT s.r.o. licenční smlouvu k užití informačního systému e-manažer.

- Cena díla

  - Celková cena za provedení celého díla byla dohodou smluvních stran stanovena ve výši:

|  | cena bez DPH | DPH 21 % | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem | 395 550 Kč | 83 065,50 Kč | 478 615,50 Kč |

  - Z toho cena za jednotlivé části díla činí:

| Část díla | cena bez DPH | DPH 21 % | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| i.+ ii. Analýza stávajícího stavu energetického hospodářství a Příprava dokumentace EnMS | 270 000 Kč | 56 700 Kč | - 700 Kč |
| - Implementace informačního systému pro energetický management | 125 550 Kč | 26 365,50 Kč | 151 915,50 Kč |

- Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

  - Objednatel se zavazuje dodat veškeré podklady dle přílohy č. 3 této smlouvy do termínu zahájení části předmětu díla „Analýza stávajícího stavu energetického hospodářství“.

  - Zhotovitel se zavazuje předané podklady bezodkladně překontrolovat a případné nejasnosti pro realizaci svého plnění vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele.

  - Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně na nepřípustnost požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či pro rozpor s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu sebe nebo objednatele. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny předmětu smlouvy formou písemných dodatků smlouvy.

- Součinnost smluvních stran

  - Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci této smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kdy taková povinnost není výslovně stanovena v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci touto smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které na nich lze v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

  - Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

  - Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

  - Objednatel bere na vědomí, že naplnění předmětu plnění této smlouvy a následně požadavku na připravenost k certifikaci dle ČSN EN ISO 50001 je podmíněno součinností ve všech kategoriích předmětu díla a ve všech fázích zpracování díla a to zejména:

    - Včasné a úplné poskytnutí nezbytných podkladů dle přílohy č. 3 této smlouvy,

    - Vytvoření a udržování pracovní skupiny – týmu energetického managementu,

    - Účast na kontrolních dnech, resp. setkáních týmu energetického managementu v dohodnutých termínech,

    - Připomínkování navržených součástí Dokumentace EnMS, zejména pak Směrnice o energetickém managementu, energetické politiky a provozních metodik,

    - Zajištění součinnosti zástupců příspěvkových organizací při:

      - Úvodním školení a na školení na práci s informačním systémem pro energetický management,

      - Získávání a zadávání dat v rámci nastavených procesů energetického managementu,

      - Aktivní účasti při provádění provozních a interních auditů, plánování opatření v oblasti zvyšování energetické efektivity apod.

    - Aktivní implementace a provoz klíčových prvků EnMS, zejména:

      - Pravidelné setkávání Týmu energetického managementu a každoroční školení na energetický management,

      - Pravidelný přezkum spotřeby energie a ukazatelů energetické náročnosti,

      - Stanovování plánu, cílů a vyhodnocování plánovaných opatření,

      - Přezkoumání systému EnMS vedením města,

      - Evidence, vyhodnocování a zajištění plnění legislativních povinností,

      - Evidence neshod a nápravných opatření, rizik a příležitostí ke zlepšování,

      - Zajištění provádění interního a provozních auditů.

  - Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat přednostně elektronicky, a to prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech technických nebo prostřednictvím datových schránek.

- Provádění díla

  - Součástí předmětu díla jsou i dodávky, služby a práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu za provedení díla.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně s vynaložením veškeré odborné péče při respektování zejména požadavků stanovených ČSN EN 50001. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

  - Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedostatků při provádění díla je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny ke způsobu provádění díla a odstranění nedostatků je povinen dodržet.

  - Kontroly

    - Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět plnění této smlouvy v jakémkoliv stupni jeho provádění a dle dohodnutého časového rozvrhu. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a porušuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn domáhat se, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo provedl řádným způsobem;

    - Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.

    - Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které zhotovitel zorganizuje nejméně 2 x v průběhu realizace díla.

  - Zhotovitel je zejména povinen:

    - Provést dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou;

    - Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran;

    - Provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí;

    - Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci;

    - Na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele);

    - Neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy;

    - Veškeré činnosti organizovat tak, aby byl minimalizován rozsah omezení běžné činnosti jak objednatele, tak třetích osob.

  - Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž vlastnická práva ke všem věcem nutným k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo plnění.

  - Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla, kdy toto nebezpečí přechází na objednatele.

- Doba a místo plnění

  - Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen dílo provést nejpozději do 5 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Harmonogram plnění předmětu této smlouvy bude upřesněn na úvodním jednání o energetické politice objednatele po nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků nebo den, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění (díla). Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí díla.

  - V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout se na prodloužení doby plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu.

  - Místem plnění je město Vyškov, a to sídlo objednatele a objekty v majetku objednatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

- Předání díla a převzetí díla

  - Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou řádným dokončením díla a předáním díla. Dílo je považováno za řádně dokončené, pokud nebude při předání a převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud bude vykazovat vady a nedodělky.

  - Dílo bude předáno v elektronické podobě (ve formátu .doc, .pdf, .xls). O předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací protokol a tento podepsat ve dvojím vyhotovení, kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno vyhotovení. Předávací protokoly je za objednatele oprávněna podepisovat osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

  - Předávací protokol bude obsahovat zejména popis provedených prací na díle, zhodnocení jakosti díla, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv a soupis příloh. Převezme-li objednatel dílo i přes drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen zahájit jejich odstranění bez zbytečného odkladu od podpisu předávacího protokolu a tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele alespoň 7 pracovních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí osobně, telefonicky nebo e-mailem a současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně všech příloh.

  - Odmítne-li objednatel převzít dílo nabízené zhotovitelem k předání a převzetí z důvodu výskytu vad a nedodělků, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim a obě smluvní strany dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla.

  - Po odstranění případných vad, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu.

- Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů

  - Celková cena za dílo je ve smlouvě stanovena jako maximální se zahrnutím veškerých nákladů spojených s realizací díla dle této smlouvy, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25. 9. 2025. Cena díla obsahuje veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné a kompletní realizaci díla, veškerá případná autorská práva ve smyslu výhradní licence pro použití díla či jeho jednotlivých částí objednatelem, kterou zhotovitel poskytne bez jakéhokoliv omezení. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splnění předmětu této smlouvy včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy a nákladů na odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena díla dále obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce, které v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nejsou výslovně uvedeny a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své nabídce. Cena sjednaná ve smlouvě je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud dojde z důvodu změny právních předpisů ke změnám sazeb DPH. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Cena díla bude objednatelem hrazena na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitelem vystavených po protokolárním předání a převzetí jednotlivých částí díla dle čl. 2 této smlouvy. Přílohou každé faktury musí být objednatelem potvrzený soupis provedených prací a předané dokumentace, bez kterého je faktura neplatná.

  - Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

  - Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Faktury budou hrazeny z účtu objednatele na účet zhotovitele, přičemž tyto účty jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

  - Všechny faktury musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů a musí být doplněny kopií protokolu o předání a převzetí díla (části díla) podepsaného oběma smluvními stranami, bez kterého je faktura neplatná. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti (adresa zhotovitele, datum odeslání a splatnosti, fakturovaná částka, předmět platby, podpis oprávněné osoby apod.), je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Ten ji opraví nebo vystaví fakturu novou s novou lhůtou splatnosti.

  - Zhotoviteli je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně nebude na straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu.

- Smluvní pokuty, úrok z prodlení

  - Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. NOZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 NOZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

    - V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. 6. bod 6.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

    - V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, uvedeného v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

    - V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

  - Za nedodržení splatnosti faktury za dodávky a služby může zhotovitel účtovat úroky z prodlení ve výši stanovené dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to z příslušné faktury, s jejíž platbou je objednatel v prodlení.

  - Smluvní pokutu hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně, a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

  - Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.

- Odpovědnost za vady – záruka

10.1. 	Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku. Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého díla prostého jakýchkoliv vad a nedodělků, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.

10.2. 	Záruční doba za kompletní předmět plnění smlouvy se sjednává v délce trvání 24 měsíců. Po dobu této záruční lhůty ručí zhotovitel objednateli za to, že služby (plnění) poskytl řádně, v souladu se smlouvou, zejména za to, že dílo bude mít vlastnosti sjednané, resp. obvyklé, a že bude v souladu se všemi předpisy a normami, podle nichž byl povinen dílo provést.

10.3. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá vady.

10.4.	Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady plnění (díla) zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

10.5.	Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne oznámení vady.

10.6.	Pokud zhotovitel neprovede odstranění reklamované vady objednatelem v termínu uvedeném v odst. 10.5. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou – oprávněnou osobu. Prokazatelně vzniklé náklady na odstranění reklamované vady, resp. uplatnění reklamace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli zaslal výzvu k úhradě.

10.7.	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Odpovědnost za škodu a pojištění odpovědnosti

11.1. 	Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

11.2. 	Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, za což se považuje i prodlení s dokončením díla, a to v plném rozsahu.

11.3. 	Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

11.4. 	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno odpovídající pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou porušením povinnosti sjednané touto smlouvou, a to na minimální částku 600 000 Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu, na níž se sjednává záruka.

- Ostatní ujednání

- Tato smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užití díla, respektive jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném stavu ve prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek stanovených touto smlouvou a autorským zákonem. Právo dílo užít podle předchozí věty zahrnuje všechna oprávnění dle ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv způsobem, v rozsahu bez jakéhokoliv omezení (zejména co do množství, místa, času), ke všem účelům, odpovídajícím předmětu této smlouvy.

- Licence k software e-manažer je upravena samostatnou licenční smlouvou uzavřenou mezi objednatelem a společností PORSENNA ICT s.r.o.

- Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. NOZ, zaručuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.).

- V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských, zhotovitel odškodní nárokující třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého porušení bránit objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických práv a práv duševního vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění, a dále zaplatí vzniklou škodu a náklady, včetně nákladů právního zastoupení.

- Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou okolností na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci, změnou veřejného mínění, změnou technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však za tyto změny či jiné zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.

- Pokud dílo v průběhu času zastará tak, že bude mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení a nároků ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas).

- Zhotovitel nesmí použít výstupy dle této smlouvy ani pro své potřeby ani pro potřeby jakékoliv třetí osoby. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

- Zánik závazků

- Splněním.

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

- Dohodou smluvních stran.

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany písemně, přičemž smluvní strany vypořádají všechny závazky, na které mohly pomyslet.

- Odstoupením od smlouvy.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje hrubé porušení smluvních povinností, zejména:

- v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel není způsobilý dílo provést, příp. toto vyplývá ze způsobu provádění díla, nebo

- prodlení s dokončením díla z důvodů ležících na straně zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; nebo

- opakované porušení povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje takové porušení, na které objednatel zhotovitele již v minulosti výslovně písemně upozornil; nebo

- prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv části ceny díla, na niž vznikl zhotoviteli nárok, po dobu delší 30 kalendářních dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodů, pro které odstupující smluvní strana od smlouvy odstupuje a musí být druhé smluvní straně doručeno. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedeným plněním dle této smlouvy po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy a za předpokladu, že zhotovitel předá objednateli dílo v takové fázi rozpracovanosti, která bude odpovídat nákladům požadovaným zhotovitelem po objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu více nákladů vynaložených na provedení díla, které byl povinen provést zhotovitel, a na náhradu škody vzniklé objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy bez předchozího upozornění, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

Odstoupí-li některá smluvní strana od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemně si vypořádat nároky z této smlouvy nejpozději do 60 dnů od odstoupení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká ani nárok na náhradu škody ani nárok na úhradu smluvní pokuty.

- Dodatečnou nemožností plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku dodatečné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení NOZ.

- Vyšší mocí

V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu trvání jejich následků. Okolnostmi vyšší moci se rozumí např. živelné katastrofy, válka, pandemie, revoluce nebo jiné v době uzavření smlouvy zcela nepředvídatelné události, které mohou prokazatelně podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla smlouva uzavírána. V případech vyšší moci, které trvají po dobu delší jak 90 dnů a prokazatelně brání pokračování v provádění díla, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění doručeném druhé smluvní straně nejméně 15 kalendářních dnů před odstoupením.

- Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

- Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení poskytování služeb nebo k předání všech věcí s poskytováním služeb souvisejících nebo jejich části jiné osobě.

Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám či poruchám funkčnosti a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu smlouvy.

- V případě předčasného zániku závazků ze smlouvy jinak než řádným splněním, budou dohodou smluvních stran nebo odborným znalcem oceněny doposud provedené práce.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí NOZ. Dle dohody smluvních stran se však na tuto smlouvu a vztahy z ní vyplývající vylučuje aplikace § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2 NOZ.

  - V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.

  - Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

  - Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena díla včetně DPH.

  - Veškeré spory z této smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem budou tyto subjekty řešit přednostně smírnou cestou.

  - Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva v celém rozsahu, včetně příloh, bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

  - Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

  - Uzavření této smlouvy bylo schváleno 68. Radou města Vyškova dne 01.10.2025 usnesením č. 3737-17.

| Přílohy | Příloha č. 1 Popis realizace díla a harmonogram díla Příloha č. 2 Seznam objektů, ve kterých bude zaveden systém managementu hospodaření s energií Příloha č. 3 Přehled požadovaných podkladů |
| --- | --- |

Za objednatele dne:  		Za zhotovitele, dne:

(dle elektronického podpisu)		(dle elektronického podpisu)

| ……………………………………………………… Město Vyškov xxxxxxxxxxxxxstarosta | ……………………………………………………… PORSENNA ENERGY s.r.o. xxxxxxxxxxxx., jednatel |
| --- | --- |

Příloha č. 1

Popis realizace díla a harmonogram díla

- Analýza stávajícího stavu energetického hospodářství

Stanovení hranice EH / EnMS a významné spotřeby, stanovení ukazatelů energetické efektivnosti, návrh způsobu tvorby zásobníku opatření, analýza poskytnutých dat, základní analýza potenciálu úspor a vlastní výroby energie

- Příprava dokumentace EnMS

Návrh dokumentace pro implementaci EnMS (dle ČEN EN ISO 50001 a návrh způsobu implementace klíčových částí energetického managementu do procesů objednatele):

- Rozsah a hranice EnMS

- Cíle, cílové hodnoty EnMS

- Soulad s legislativními a jinými požadavky

- Komunikace dat a řízení záznamů

- Organizační zajištění

- Plán sběru energetických dat a správa energetických dokumentů

- Postup a podmínky pro posuzování investičních akcí

- Energetické plánování a schvalování investičních akcí

- Přezkoumání spotřeby energie, kontrola a vyhodnocování dat

- Sdružený nákup energie

- Nákup energetických služeb, produktů, vybavení

- Neshody a nápravná opatření

- Interní audit EM

- Přezkoumání systému EM vedením města

Školení zapojených osob, vč. vedení objednatele (radní, vedoucí odborů, tajemník) na energetický management.  Návrh – porovnání možnosti řešení zákonné povinnosti energetickým auditem nebo certifikací EnMS dle ČSN ISO 50001.

- Implementace informačního systému pro energetický management

Zavedení informačního systému pro energetický management v podobě softwaru, vč. dodaných dat. Úvodní proškolení uživatelů na práci s informačním systémem a samostatné školení pro energetického manažera.

Celková doba plnění - dodání díla je navržena na 5 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

|  | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analýza stávajícího stavu energetického hospodářství |  |  |  |  |  |
| Implementace IS pro EM |  |  |  |  |  |
| Příprava dokumentace EnMS |  |  |  |  |  |

Minimální požadavky na software

- Evidence objektů (budov, areálů): provozovny, vč. provozní doby, počet uživatelů, možnost přidání vlastních položek ve formě textové poznámky; to vše v detailu příslušné budovy) a jejich vnitřních zařízeních majících vliv na spotřebu energie,

- Evidence odběrných míst: atributy v souladu s požadavky vyhlášky č. 140/2021 Sb., o energetickém posudku; (standardizovaný kód OM, druh energie, distribuční sazba, velikost jističe, distributor energie, dodavatel, vlastní identifikace atd.); vč. možnosti evidence vodoměrů.

- Správa dokumentů: faktury, PENB, EP, EA, revize a další technická a projektová dokumentace; akční a měřící plány, provozní řády k jednotlivým budovám apod.; provázanost správy dokumentů s dalšími moduly (viz požadavek 11 a 12); možnost propojení s jinými systémy (pro správu majetku apod.).

- Základní kategorizace budov a vyhodnocování ukazatelů (EnPI); porovnání meziroční a klimaticky normované spotřeby, spotřeby energie celkem, dle druhů energie a dle účelu užití; vyhodnocení základní sady ukazatelů, zejm. měrné spotřeby; možnosti třídění do skupin podle typů objektů a základní kategorizace typů objektů (možno využít PENB).

- Vyhodnocování dat v podobě tabulek, grafů a možnost porovnání s výchozími stavy spotřeby energie v technických a finančních jednotkách; možnost volby časového zobrazení dle měřícího plánu.

- Možnost exportu a importu tabulek, grafů a přehledů tak, aby bylo zajištěno uchování a čitelnost dat v budoucnu i při změně IS.

- Možnost zadávání manuálních odečtů co nejjednodušším způsobem (pomocí mobilní odečtové aplikace apod.).

- Možnost sběru dat pomocí dálkových odečtů: primárně prostřednictvím sdílení z portálu distributorů (energie i vody) a EDC; sekundárně ze systémů  MaR či pomocí HW řešení třetích stran (sensorů, pomocí operátora IoT apod. – v tomto případě zvážit náklady spojené s pořízením a provozem).

- Možnost sběru dat pomocí strojového čtení faktur přímo od dodavatele a/nebo hromadného importu faktur s přiřazením k odběrnému místu.

- Porovnání fakturované spotřeby a spotřeby na základě odečtu z měřidla.

- Vyhodnocování spotřeby na základě více parametrů: automatické upozornění při podezření na nesprávnou fakturaci, na případné smluvní nedostatky, vypršení smluv, potenciál úspory optimalizací sazeb apod.

- Vyhodnocování mimořádných stavů: automatické upozornění při podezření na mimořádnou spotřebu či havárii, včetně možnosti alarmu (např. SMS).

- Vyhodnocování mimořádných stavů: automatické upozornění při podezření na mimořádnou spotřebu či havárii, včetně možnosti alarmu (např. SMS).

- Zajištění přenosu dat do jiných SW aplikací: API pro přenos dat do centralizovaného SW řešení, případně pro přenos dat pro další využití

Příloha č. 2

Seznam objektů, ve kterých bude zaveden systém managementu hospodaření s energií

| č. | Objekt | Adresa | frekvence monitoringu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Městské kulturní středisko (2 objekty) | J. Šoupala a Tyršova 157 | měsíční |
| 2. | ZOO Park (areál) | Cukrovarská 424/9, Vyškov-Město | měsíční |
| 3. | Knihovna Karla Dvořáčka | Nádražní 4 | měsíční |
| 4. | ZŠ Morávkova | Morávkova 492/40, Dědice | měsíční |
| 5. | ZŠ Nádražní | Nádražní 5/5, Vyškov-Město | měsíční |
| 6. | ZŠ a MŠ Letní Pole | Sídl. Osvobození 56 | měsíční |
| 7. | ZŠ Tyršova | Tyršova 664/4, Vyškov-Předměstí | měsíční |
| 8. | ZŠ Na Vyhlídce | Na Vyhlídce 456/12, Vyškov-Předměstí | měsíční |
| 9. | ZŠ Purkyňova | Purkyňova 308/39, Nosálovice | měsíční |
| 10 | MŠ Sochorova | Sochorova 588 | měsíční |
| 11. | MŠ Puškinova | Puškinova 4/500 | měsíční |
| 12. | MŠ Jarní | Jarní 639/4, Vyškov-Předměstí | měsíční |
| 13. | MŠ Šikulka | Víta Nejedlého 464/42, Dědice | měsíční |
| 14. | MŠ Havlíčkova | Havlíčkova 5/213 | měsíční |
| 15. | MŠ Palánek | Čtvrtníčkova 251/14 | měsíční |
| 16. | MŠ Hraničky | Puškinova 527 | měsíční |
| 17. | MŠ Dědická | Dědická 64/555 | měsíční |
| 18. | MŠ Opatovice a Rychtářov | Opatovice 108 | měsíční |
| 19. | Městská Policie | Žižkova 812/3, Vyškov-Předměstí | měsíční |
| 20. | Městský úřad | Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov-Město | měsíční |
| 21. | Hasiči | Smetanovo nábřeží 551, Vyškov 1 | měsíční |
| 22. | Fotbalová tribuna | Mlýnská 737/10, Vyškov | měsíční |
| 23. | Sportovní hala | Mlýnská 737/10, Vyškov | měsíční |
| 24. | Areál rugby | Purkyňova 419/2c, Vyškov | měsíční |
| 25. | Aquapark Vyškov | Sportovní ulice 752/5, Vyškov-Předměstí | měsíční |

Příloha č. 3

Přehled požadovaných podkladů

- Faktury za všechny objekty a všechny druhy energie a vodu (vč. přefakturací) – za jeden celý rok, pro účely zpracování výchozího stavu je zvolen rok 2024;

- Průkazy energetické náročnosti ke všem objektům, jsou-li k dispozici;

- Energetický audit energetického hospodářství města, je-li k dispozici (povinnost z r. 2021);

- Energetické posudky k zahrnutým objektům (k dotačním akcím, případně jiné);

- Smlouvy s dodavateli, aktuální závěrkové listy a přehled odběrných míst s parametry měření pro nákup energie a vody;

- Pasporty budov (pokud existují);

- Volitelně: revizní zprávy a další dokumenty dle uvážení;

- Směrnice a vnitřní řády vztahující se ke správě majetku hospodaření s energií na městě a v jeho příspěvkových organizacích a obchodních společnostech.