D o d a t e k  č. 3

ke

Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze dne 17.07.2013

Smluvní strany:

- Objednatel:	Město Dobruška

sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Dobruška

číslo účtu: 1721571/0100

IČ: 00274879, DIČ: CZ00274879

zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

- na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Architektonické studio Hysek, spol. s.r.o.

sídlo: Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 2466000247/0100

IČ: 25201255, DIČ: CZ 25201255

zastoupený: Ing. arch. Oldřichem Hyskem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 7924

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze 17.07.2013:

I.

I.1. 	Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 17.07.2013 spolu uzavřely Smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) na vypracování vícestupňové projektové dokumentace pro stavbu „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce“ a na výkon dalších souvisejících činností. Dne 16.09.2014 smluvní strany uzavřely ke smlouvě dodatek č. 1 a dne 06.02.2015 dodatek č. 2 s dohodou o narovnání. Dodatkem č. 2 se smluvní strany mj. dohodly na změně díla spočívající v rozdělení Smlouvou objednané dokumentace pro shora uvedenou stavbu na dokumentaci pro stavbu "Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce" a na dokumentaci pro stavbu "Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace".

I.2. 	Výše uvedené smluvní strany dále konstatují, že současně s tímto dodatkem spolu uzavírají Smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru na přepracování zhotovitelem již vypracované a objednatelem převzaté projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu "Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce", v níž se zhotovitel mj. zavazuje k výkonu autorského dozoru při realizaci této stavby dle přepracované projektové dokumentace.

I.3. 	Smluvní strany dále konstatují, že objednatel dne 30.08.2017 vyzval zhotovitele ke zpracování dokumentace pro stavbu „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace“ dle Smlouvy ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2 a že zhotovitel již zahájil zpracovávání této dokumentace. Celková sjednaná cena za vypracování všech sjednaných stupňů této dokumentace vč. inženýrské činnosti dle dodatku č. 2 ke Smlouvě činí 60.000 Kč bez DPH, tj. 72.600 Kč vč. 21 DPH % a tímto dodatkem č. 3 se nemění.

I.4. 	S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany tímto dodatkem č. 3  mění obsah jimi uzavřené Smlouvy ve znění jejich dodatků č. 1 a č. 2, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku.

II.

II.1.  	Smluvní strany se dohodly, že stávající znění čl. II. odst. 2.1.2. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

2.1.2. 	vykonávat pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby "Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace" realizované dle projektové dokumentace vypracované zhotovitelem dle této smlouvy.

II.2.  	Smluvní strany se dohodly, že stávající znění čl. II. odst. 2.3.3. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

2.3.3. 	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

DPS musí být vypracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb., o  rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Tato část projektové dokumentace bude jako podklad pro zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), jejímž předmětem bude realizace Stavby. Dokumentace proto musí splňovat podmínky a požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci v jejich znění platném ke dni předání dokumentace objednateli, mj. musí řádně stanovit technické podmínky veřejné zakázky.

Upravená DPS nesmí obsahovat přímý či nepřímý odkaz na:

- určité dodavatele nebo výrobky, nebo

- patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Tyto odkazy lze použít pouze v případě, kdy to připouští ZZVZ a za podmínek v něm stanovených  (ke dni uzavření této smlouvy v § 89 odst. 5 ZZVZ).

V rámci vypracování DPS je zhotovitel povinen dále zajistit:

- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných prováděcím právním předpisem k ZZVZ platným ke dni předání DP objednateli (dále jen „Soupis prací“);

- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu Soupisu prací oceněného v cenách dle                                                          cenové soustavy ÚRS platné ke dni předání upravené DPS objednateli, přičemž položky, které v cenové soustavě nejsou obsaženy, budou v soupisu označeny písmenem R a oceněny v obvyklých cenách;

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro                             zpracování upravené DPS;

- zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace.

Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušným prováděcím právním předpisem k ZZVZ platným a účinným ke dni předání upravené DPS objednateli (ke dni uzavření této smlouvy je tímto předpisem vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a dále musí respektovat, pokud z tohoto prováděcího právního předpisu či jiného obecně závazného právního předpisu nevyplývá jinak, následující zásady:

-              Všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být

zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely

klasifikace bude použita klasifikace JKSO;

- 	Položky soupisu prací budou popsány v cenové soustavě ÚRS;

-         	Položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek, u nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit odkazem;

- 	Nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být označena písmenem R, z čehož bude patrné, že není součástí použité cenové soustavy;

-  	Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou Stavbu;

-             Soupis prací nesmí obsahovat odkazy na:

- určité dodavatele nebo výrobky, nebo

- patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Tyto odkazy lze použít pouze v případě, kdy to připouští ZZVZ a za podmínek v něm stanovených  (ke dni uzavření této smlouvy v § 89 odst. 5 ZZVZ).

-         Zhotovitel je povinen jako součást upravené DPS zpracovat a předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

II.3.  Smluvní strany se dohodly, že stávající znění čl. II. odst. 2.4. a 2.5. Smlouvy nahrazují tímto novým zněním:

2.4.  Výkon autorského dozoru

2.4.1. Zhotovitel bude vykovávat autorský dozor při realizaci stavby "Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace" realizované dle projektové dokumentace vypracované zhotovitelem dle této smlouvy.

2.4.2. Výkon autorského dozoru projektanta bude zahrnovat tyto činnosti zhotovitele:

2.4.2.1. kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci stavby,

2.4.2.2. účast na pravidelných kontrolních dnech a na mimořádných jednáních svolaných

objednatelem nebo dodavatelem stavby,

2.4.2.3  podávání vysvětlení projektové dokumentace potřebné pro plynulost výstavby,

2.4.2.4. vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem prací nebo   ke změnám projektové dokumentace navrženým dodavatelem nebo objednatelem, a to zápisem do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby nebo do protokolu z kontrolního dne,

2.4.2.5. provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby o svých zjištěních a závěrech, případně poskytování vyjádření na kontrolních dnech,

2.4.2.6. v případě nutnosti neprodlené informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby,

2.4.3. Autorský dozor bude zhotovitelem vykováván v tomto rozsahu:

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby (předpoklad 1x týdně po celou dobu realizace stavby),

- dále na výzvu objednatele, je-li to potřeba k zajištění plynulosti výstavby.

2.5. Součinnost při zadávacím řízení

2.5.1. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby zhotovitel zajistí:

2.5.1.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude realizace stavby, bude-li objednatelem  požadováno,

2.5.1.2. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li objednatelem požadováno.

II.4. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění čl. III. odst. 3.3. Smlouvy nahrazují tímto novým zněním:

3.3. 	Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby byla stanovena dohodou smluvních stran podle zák. č. 526/1990  Sb. o cenách, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH 			 5.000 Kč

DPH 21 %                                               1.050 Kč

Cena s DPH                                             6.050 Kč

II.5. 	Smluvní strany doplňují za stávající odst. 9.3. čl. IX. Smlouvy nový odst. 9.4. v tomto znění:

9.4. 	Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění uvedená odst. 9.3. tohoto článku smlouvy, pouze však k projektové dokumentaci pro stavby "Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace", zcela či zčásti třetí osobě.

II.6. 	Smluvní strany nahrazují stávající znění odst. 11.5. čl. XI. Smlouvy tímto novým zněním:

11.5. 	Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k zahájení prací na vyhotovení dokumentace komunikací kdykoliv po dobu účinnosti této smlouvy. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k vypracování dokumentace komunikací nejpozději do 31.07.2022, je každá smluvní strana oprávněna od této smlouvy v části týkající se vypracování této dokumentace odstoupit, může tak však učinit nejpozději do doby, kdy objednatel vyzve zhotovitele k vypracování dokumentace komunikací. V takovém případě nemá zhotovitel vůči objednateli nárok na zaplacení jakékoliv části sjednané ceny za vypracování této dokumentace a ani nárok na náhradu újmy.

II.7.  	V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.

###### III.

III.1. 	Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá tento dodatek, Smlouva, která je tímto dodatkem měněna, včetně všech jejich příloh, i její dodatky  č. 1 a č. 2 uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním všech těchto smluvních dokumentů v registru smluv souhlasí a sjednávají, že uveřejnění těchto dokumentů v registru smluv zajistí objednatel.

III.2.  	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

III.3. 	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

III.4. 	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

III.5. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 6.9. 2017.

V Dobrušce dne 7.9. 2017				V Plzni dne 12.9. 2017

Objednatel:					                Zhotovitel:

______________________________			         ________________________________

Město Dobruška				    Architektonické studio Hysek, spol. s.r.o.

Ing.. Petr Lžíčař, starosta	    	 	          Ing. arch. Oldřich Hysek, jednatel