D o d a t e k č. 2

ke

Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze dne 17.07.2013

s dohodou o narovnání

# Objednatel:	Město Dobruška

sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Dobruška

číslo účtu: 1721571/0100

IČ: 00274879,	DIČ: CZ 00274879

zastoupené Ing. Mgr. Petrem Tojnarem, starostou

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Architektonické studio Hysek, spol. s.r.o.

sídlo: Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 2466000247/0100

IČ: 25201255, DIČ: CZ 25201255

zastoupený: Ing. arch. Oldřichem Hyskem, jednatelem

zapsaný v OR vedeném Krajský soudem v Plzni, sp. zn. C 7924

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze 17. 07. 2013 s dohodou o narovnání:

I.

I.1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 17.07.2013 spolu uzavřely Smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) na zpracování vícestupňové projektové dokumentace pro stavbu „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce“ a na výkon dalších souvisejících činností. Dne 16.9.2014 smluvní strany uzavřely ke smlouvě dodatek č.1, jímž se dohodly na v něm uvedených změnách Smlouvy.

I.2. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2  s dohodou o narovnání  mění obsah jimi uzavřené Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 a zároveň řeší mezi nimi sporné otázky týkající se zhotovitelem již realizované projektové dokumentace.

II.

II.1. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že po vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) zhotovitelem, ale ještě před jejím převzetím objednatelem, byl objednatelem vznesen požadavek na úpravu této dokumentace spočívající ve vypuštění v ní již obsaženého řešení přístupové pozemní komunikace a parkovacích ploch.

II.2. Na základě tohoto požadavku objednatele a v souladu s ním zhotovitel již zpracovanou DÚR  přepracoval a v takto přepracované podobě byla DÚR objednatelem následně dne 25.04.2014 převzata.

II.3. Smluvní strany tak s ohledem na shora uvedené skutečnosti činí nesporným, že v objednatelem převzaté DÚR neobsažené projektové řešení parkovací plochy a přístupové plochy nepředstavuje vadu objednatelem převzaté DÚR.

II.4. Vzhledem k tomu, že DÚR byla zhotovitelem podle požadavku objednatele přepracována až po vypracování DÚR zhotovitelem v rozsahu stavby uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy, tedy včetně parkovací plochy a přístupové komunikace, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli tím vzniklé vícepráce. Smluvní strany se dohodly, že cena těchto víceprací činí 80.000 Kč + 21 % DPH, tj. 96.800 Kč v č. DPH.  Celková cena za zpracování DÚR vč. IČ tak po tomto navýšení činí 326.700 Kč vč. 21 % DPH a je cenou konečnou, když zohledňuje veškerou činnost a náklady zhotovitele týkající se zpracování této DÚR. Takto upravena cena je uvedena níže v tomto dodatku jako cena DÚR

II.5. Shora sjednanou cenu víceprací objednatel zhotoviteli uhradí na základě faktury zhotovitele vystavené po uzavření tohoto dodatku se splatností 21 dnů od  doručení faktury objednateli.

III.

III.1.  Smluvní strany se dále dohodly, že stávající znění čl. II. Smlouvy nahrazují tímto novým zněním:

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

2.1.1. provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo – vypracovat projektovou dokumentaci stavby „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce“  a projektovou dokumentaci stavby  „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace“ (každá z těchto staveb dále jen „stavba“ či společně „stavby“) v tomto rozsahu:

2.1.1.1. projektová dokumentace stavby „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce“

2.1.1.1.1 dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)

2.1.1.1.2. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

2.1.1.1.3. projektová dokumentace pro provádění stavby DPS včetně projektu vybavení interiéru sportovní haly nábytkem

(dále jen „dokumentace sportovní haly“), včetně výkonu související inženýrské činnosti.

2.1.1.2. projektová dokumentace stavby „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace“:

2.1.1.2.1 dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)

2.1.1.2.2. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

2.1.1.2.3. projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS(

(dále jen „dokumentace komunikací“), včetně výkonu související inženýrské činnosti.

2.1.2. vykonávat pro objednatele autorský dozor při realizaci staveb dle projektových dokumentací vypracovaných zhotovitelem.

2.1.3. poskytnout objednateli součinnost při zadávacím řízení či řízeních na výběr zhotovitele staveb, a dodavatele nábytku pro interiér stavby sportovní haly.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu a dále zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za výkon autorského dozoru.

  - Dokumentace sportovní haly:

2.2.1. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu související  inženýrské činnosti (IČ)

DÚR musí být vypracována v členění a rozsahu dle Přílohy č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci vypracování této části projektové dokumentace je zhotovitel povinen zajistit:

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro kompletní

zpracování projektové dokumentace;

-  projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem;

-  projednání  dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a správci sítí,  zapracování jejich oprávněných požadavků do projektové dokumentace a zajištění jejich vyjádření, stanovisek a rozhodnutí,

-  projednání dokumentace s účastníky územního řízení a doložení dokladů o tomto projednání

- vypracování změn projektové dokumentace na základě jejího projednání v územním  řízení

2.2.2.  Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

DSP musí být vypracována v členění a rozsahu dle Přílohy č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci vypracování této části projektové dokumentace je zhotovitel povinen zajistit:

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování DSP;

- projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a správci sítí, zapracování  jejich oprávněných požadavků do projektové dokumentace a zajištění jejich vyjádření, stanovisek a rozhodnutí,

-  projednání dokumentace s účastníky stavebního řízení a doložení dokladů o tomto projednání

;          - projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem;

- prezentace DSP, bude-li objednatelem požadována;

-   vypracování změn projektové dokumentace na základě jejího projednání ve stavebním  řízení.

-  zpracování propočtu investičních nákladů stavby.

2.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

DPS musí být vypracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Tato část projektové dokumentace bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a musí tedy splňovat podmínky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

V rámci vypracování DPS je zhotovitel povinen dále zajistit:

- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu a za podmínek definovaných vyhláškou č. 230/2012 Sb. (dále jen „Soupis prací“);

- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu Soupisu prací a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů;

-  zpracování technických podmínek dle § 44 a 45 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pro provádění projektované Stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky;

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování DPS

-  zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace

Soupis prací musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. a dále musí respektovat   následující zásady:

- všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být  zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách  www.cenovasoustava.cz

- položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS, a.s. (volně dostupná na www.cenovasoustava.cz.) nebo jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup;

- 	položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem;

- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou stavbu;

-nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena musí být její popis zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy;

-soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro provedení stavby;

-Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

DPS bude rozšířena o projekt vybavení interiéru Stavby nábytkem. Projekt vybavení interiéru sportovní haly nábytkem bude obsahovat:

a) Soupis prvků nábytku s výkazem výměr (dále jen „Soupis nábytku“):

-  v tomto dokumentu budou uvedeny jednotlivé prvky nábytku v členění podle jednotlivých místností,

-  každý prvek nábytku bude v soupisu popsán jednou položkou, která musí obsahovat pořadové číslo položky, slovní popis, z něhož bude patrná jasná identifikace prvku, měrnou jednotku a požadované množství,

-    v soupisu prvků interiéru nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy.

b) Technické standardy nábytku – v tomto dokumentu bude pro každý prvek nábytku uvedený v Soupisu popsána přesná technická, materiálová a kvalitativní specifikace každého prvku obsahující veškeré technické parametry rozhodné pro naplnění funkce prvku a popsána přesná specifikace provedení úprav povrchů, včetně barev,

c) Výkresová část

-  pro každou místnost, v níž bude nábytek umístěn, bude zpracován samostatný výkres ve formátu A4 nebo A3 obsahující : název místnosti,  půdorys místnosti s vyznačeným nábytkem v prostoru,  .pohled na jednotlivé stěny, s vyznačeným umístění všech prvků nábytku v této místnosti, barevné grafické znázornění nábytku (pohledy), tabulka s výpisem všech interiérových prvků místnosti s uvedením označení dle projektové dokumentace řešení interiéru.

2.3.    Dokumentace komunikací

    - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu související

inženýrské činnosti (IČ)

DÚR musí být vypracována v členění a rozsahu dle Přílohy č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci vypracování této části projektové dokumentace je zhotovitel povinen zajistit:

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro kompletní

zpracování projektové dokumentace;

-  projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem;

-  projednání  dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a správci sítí,  zapracování jejich oprávněných požadavků do projektové dokumentace a zajištění jejich vyjádření, stanovisek a rozhodnutí,

-  projednání dokumentace s účastníky územního řízení a doložení dokladů o tomto projednání

- vypracování změn projektové dokumentace na základě jejího projednání v územním  řízení

.

2.3.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

DSP musí být vypracována v členění a rozsahu dle Přílohy č. 8 vyhlášky 146/2008 Sb., o  rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů,

V rámci vypracování této části projektové dokumentace je zhotovitel povinen zajistit:

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování DSP;            - projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a správci sítí, zapracování  jejich oprávněných požadavků do projektové dokumentace a zajištění jejich vyjádření, stanovisek a rozhodnutí,

-  projednání dokumentace s účastníky stavebního řízení a doložení dokladů o tomto projednání

- projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem;

- prezentace DSP, bude-li objednatelem požadována;

- vypracování změn projektové dokumentace na základě jejího projednání ve stavebním  řízení.

- zpracování propočtu investičních nákladů stavby

2.3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

DPS musí být vypracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb., o  rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Tato část projektové dokumentace bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a musí tedy splňovat podmínky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

V rámci vypracování DPS je zhotovitel povinen dále zajistit:

- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu a za podmínek definovaných vyhláškou č. 230/2012 Sb. (dále jen „Soupis prací“);

- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu Soupisu prací a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů;

-  zpracování technických podmínek dle § 44 a 45 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky;

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování DPS

-  zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace

Soupis prací musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. a dále musí respektovat   následující zásady:

- všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být  zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách  www.cenovasoustava.cz

- položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS, a.s. (volně dostupná na www.cenovasoustava.cz.) nebo jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup;

- 	položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle

použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující   druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem;

- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou Stavbu;

- nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena musí být její popis zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy;

- soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro provedení stavby;

-  zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

2.4.  Výkon autorského dozoru

2.4.1. Zhotovitel bude vykovávat autorský dozor při realizaci staveb prováděných dle projektových dokumentací zpracovaných zhotovitelem dle této smlouvy.

2.4.2. Výkon autorského dozoru projektanta bude zahrnovat tyto činnosti zhotovitele:

2.4.2.1. kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci staveb,

2.4.2.2. účast na pravidelných kontrolních dnech a na mimořádných jednáních svolaných

objednatelem nebo dodavatelem stavby,

2.4.2.3  podávání vysvětlení projektové dokumentace potřebné pro plynulost výstavby,

2.4.2.4. vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem prací nebo   ke změnám projektové dokumentace navrženým dodavatelem nebo objednatelem, a to zápisem do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby nebo do protokolu z kontrolního dne,

2.4.2.5. provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby o svých zjištěních a závěrech, případně poskytování vyjádření na kontrolních dnech,

2.4.2.6. v případě nutnosti neprodlené informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby,

2.4.3. Autorský dozor bude zhotovitelem vykováván v tomto rozsahu:

-  účast na pravidelných kontrolních dnech staveb (předpoklad 1x týdně po celou dobu realizace staveb)

-  dále na výzvu objednatele, je-li to potřeba k zajištění plynulosti výstavby.

2.5. Součinnost při zadávacím řízení

2.5.1. V průběhu zadávacích řízení na zhotovitele staveb, resp. dodavatele nábytku do interiéru stavby sportovní haly zhotovitel zajistí:

2.5.1.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude realizace Stavby, resp. dodávka interiérového vybavení stavby, bude-li objednatelem  požadováno

2.5.1.2. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li objednatelem požadováno.

2.6. Stavba „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce“ zahrnuje vlastní objekt sportovní haly a sadové úpravy. Stavba „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace“ zahrnuje parkovací plochy, přístupové plochy a sadové úpravy.

2.7. Projektové dokumentace musí být zpracovány v souladu s ideovým návrhem stavby sportovní haly předloženým zhotovitelem v rámci jeho nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace - Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce“ a s případnými požadavky objednatele na změnu řešení staveb vznesenými v průběhu provádění díla, s požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy – Požadavky na stavbu Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce, s dalšími pokyny objednatele udělenými zhotoviteli v průběhu provádění díla, s podklady předanými objednatelem zhotoviteli, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a se závaznými i doporučenými technickými normami. Dokumentace komunikací bude zpracována až po vydání nového územního plánu města Dobrušky a musí být s ním v souladu.

2.8. Zhotovitel předá každou část projektových dokumentací objednateli v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 2 x v elektronické podobě ve formátu .pdf  a .dwg  na CD. Soupisy prací budou objednateli předány v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě ve formátu . xls na CD.

2.9. V případě potřeby objednatele na vyšší počet tištěných vyhotovení projektových dokumentací je zhotovitel povinen na požádání objednatele dodat objednateli požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce, a to nejpozději do 3 dnů poté, kdy jej o to objednatel požádá.

2.10. Položky, které objednatel požaduje zapracovat do Soupisů prací v jeho částech ostatní náklady a vedlejší náklady, oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od nabytí příslušných stavebních povolení.

III.2. V návaznosti na v tomto dodatku sjednanou změnu rozsahu díla smluvní strany nahrazují stávající znění čl. III. odst. 3.1. a 3.2. Smlouvy tímto novým zněním:

3.1. Cena za vypracování projektových dokumentací byla stanovena dohodou smluvních stran podle zák. č. 526/1990  Sb. o cenách, v platném znění, jako cena pevná takto:

Cena bez  DPH         		  DPH 21 % 	  	   Cena včetně DPH

3.1.1. dokumentace sportovní haly:

DÚR			210.000 Kč			   44.100 Kč			  254.100 Kč

IČ k DÚR	  	60.000 Kč			   12.600 Kč			    72.600 Kč

DSP			300.000 Kč			  63.000 Kč			  363.000 Kč

IČ k DSP	  	30.000 Kč			    6.300 Kč			    36.300 Kč

DPS 			330.000 Kč         		  69.300 Kč      		  399.300 Kč

CELKEM 		930.000 Kč	               	195.300 Kč         	           1.125.300 Kč

3.1.2. dokumentace komunikací

DÚR vč. IČ	  	10.000 Kč			    2.100 Kč			    12.100 Kč

DSP vč. IČ	  	25.000 Kč			    5.250 Kč			    30.250 Kč

DPS 		  	25.000 Kč         		    5.250 Kč      		    30.250 Kč

CELKEM 	           60.000 Kč	               	  12.600 Kč         		    72.600 Kč

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že ve sjednaných cenách za vypracování projektových dokumentací jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele a přiměřený zisk. V ceně za zpracování příslušných DPS jsou zahrnuty i odměna zhotovitele a náklady za poskytnutí součinnosti dle odst. 2.5. čl. II. této Smlouvy.

III.3. V návaznosti na ostatní ujednání obsažená v tomto dodatku smluvní strany nahrazují stávající znění čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy tímto novým zněním:

4.1.  Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli jednotlivé projektové dokumentace, resp. jejich části v těchto termínech:

4.1.1. dokumentace sportovní haly

DÚR vč. IČ		nejpozději do 10 měsíců od uzavření této smlouvy

DSP vč. IČ	nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

DPS 		nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního

povolení

4.1.2. dokumentace komunikací

DÚR vč. IČ	nejpozději do 6 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení prací

DSP vč. IČ	nejpozději do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

DPS 	nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

Veškeré práce na DÚR pro stavbu „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a  přístupové komunikace“ vč. IČ budou zahájeny až po vydání nového územního planu města Dobrušky, a to na písemnou výzvu objednatele k zahájení prací zaslanou emailem kontaktní osobě zhotovitele nejdříve po vydání nového územního plánu.

III. 4.  Smluvní strany doplňují v čl. XI. Smlouvy za stávající odst. 11. 4. nový odst. 11.5. v tomto znění:

11.5. Nebude - li ani do 31.12.2020 vydán nový územní plán města Dobrušky,  je každá ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit v části smlouvy týkající se předmětu vypracování dokumentace  komunikací. Zhotovitel tak však může učinit pouze do obdržení výzvy objednatele k zahájení zpracování této dokumentace. V případě odstoupení z tohoto důvodu nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoliv části ceny sjednané za tuto část dokumentace. Při odstoupení  od smlouvy z tohoto důvodu nemá žádná ze smluvních stran vůči druhé smluvní straně nárok na náhradu škody.

III.5. Smluvní strany konstatují, že požadavky uvedené ve stávající  Příloze č. 1 smlouvy se vztahují k oběma stavbám uvedeným v čl. II. Smlouvy ve znění tohoto dodatku.

III.6. Smluvní strany dále konstatují, že pokud se v ostatních ustanoveních Smlouvy hovoří o Stavbě, rozumí se tím každá ze staveb uvedených v čl. II. Smlouvy ve znění tohoto dodatku.

III.7. Smluvní strany dále konstatují, že pokud se v ostatních ustanoveních Smlouvy hovoří o projektové dokumentaci, rozumí se tím každá z dokumentací uvedených v čl. uvedených v čl. II. Smlouvy ve znění tohoto dodatku.

III.8. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.

###### IV.

IV.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho uzavřením.

IV.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

IV.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

IV.4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 05.02.2015.

V Dobrušce dne 05.02.2015					V Dobrušce dne 06.02.2015

Za objednatele:						                Za zhotovitele:

Otisk razítka							Otisk razítka

______________________________			         ________________________________

Ing. Mgr. Petr Tojnar 		    		    	         Ing. arch. Oldřich Hysek

starosta                   					         jednatel