Národní kulturní památka Vyšehrad

Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha

Zastoupená: Ing. arch. Petrem Kučerou, Ph.D., ředitelem

Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

MgA. Jan Brabec

Sídlo: Jednořadá 4, Bubeneč, 16000 Praha 6

IČO: 66634245, DIČ: CZ7210192396

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SD/861/2025

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek I.

- Smluvní strany se dohodly na posunu termínu plnění do 27.2.2026 a to z důvodu nevhodného klimatu pro provedení kotvení a zbývajících mokrých procesů.

- Ostatní ujednávání zůstávají bez změny. Tento dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

V Praze dne 30.12.2025				V Praze dne 30.12.2025

…………………………………….		…………………………………….

Za objednatele		 	  	                 Za zhotovitele

Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.                                           xxxxxxxxxxxxxxxx