| Objednávka č.: 89/26/2900 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel (IČ, DIČ, adresa) IČ: 27216217 DIČ: CZ27216217 |  |  |  | EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. Na Šafránce 1821 Praha 101 00 |  |  |
| Objednatel (IČ, DIČ, adresa) IČ: 00291463 DIČ: CZ00291463 Fax: xxxxxxxxxx |  |  |  | Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 Uherský Brod 688 01 |  |  |
| Vystaveno: Datum dodání: Vystavil: Telefon: E-mail: | 7. 1. 2026 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Na základě předložené cenové nabídky u Vás objednáváme výkon autorského dozoru (AD) pro stavbu Zahrada Panského domu, Uherský Brod. Účelem činnosti AD je dohled na řádné a kvalitní provedení díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu s projektovou dokumentací s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném a účinném znění a jeho prováděcími předpisy. Předpokládaná doba realizace stavby:  přeložení distribuční soustavy 12.01.- 30.01.2026  stavební práce 01.03.- 30.06.2026 AD bude vykonáván 1 osobou a zavazuje se provádět činnost občasně (podle potřeb a charakteru stavby dle přizvání investora stavby) a trvá po celou dobu provádění díla, případně až do bezvadného převzetí díla objednatelem. Součástí AD je i účast na kontrolních dnech (dle přizvání investora stavby). Cenová kalkulace činnosti AD po dobu realizace stavby: hodinová sazba výkonu AD - čistého času na stavbě 968 Kč bez DPH/hod/osoba hodinová sazba výkonu AD - v kanceláři (pokud bude potřeba, bude předem dohodnuta konkrétní činnost) 968 Kč bez DPH/hod/osoba doprava AD na kontrolu stavby - jedna cesta na stavbu a zpět do kanceláře 8 hod čas na cestě (484 Kč/hod) 3.872 Kč bez DPH/hod/osoba doprava 520 km á 6 Kč/km 3.120 Kč bez DPH předpoklad účasti na KD nebo na stavbě vč. přípravy (2 + 4 hod) 5.808 Kč bez DPH celkem předpoklad za činnost na stavbě 12.800 Kč bez DPH předpoklad 10 kontrolních dnů nebo činnosti na stavbě 128.000 Kč bez DPH předpoklad práce v kanceláři 50 hod x 968 Kč 48.400 Kč bez DPH předpoklad celkem za AD 176.400 Kč bez DPH Platební podmínky: Fakturace bude probíhat měsíčně dle rozsahu výkonu AD po zahájení stavebních prací. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - dílčích daňových dokladů (faktur), je řádné plnění. povinností AD za příslušné fakturační období. Přílohou každé faktury musí být soupis činností za dané fakturované období odsouhlasených zástupcem Objednatele, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Faktury je nutné vystavit a zasílat elektronicky ve formátu ISDOC. |
| Označení dodávky |  | Množství |  |  | Jednotka | Předp. cena celková |
| Zahrada Panského domu - výkon autorského dozoru |  | 1 |  |  | kompl. | 213 444,00 |
| Předpokládaná cena celkem: |  |  |  |  |  | 213 444,00 |
| Pro vnitřní potřebu Města Uherský Brod Individuální / limitovaný příslib *) Individuální příslib: Datum a podpis Správce rozpočtu ……………………………………………………………………………………… *) Nehodící se škrtněte Předkontace: Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ OrgC I MU AuPAP TZ IcoAP IcoTr. 231 400 33 22 61 21 0 0 0 5110 0 0 0 0 851 45244782 0 Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci uvádějte číslo objednávky. Uvedené částky jsou pouze informativní a jsou včetně DPH. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění jako objednatel neposkytujeme DIČ. Dodavatel akceptuje objednávku 19.01.2026 EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.. |
| Poznámka: |  |  | Schválil (příkazce operace): Ing. Petr Velecký |  |  |  |