Usnesení č. RM/26/1/26

z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 12.01.2026

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Truhlářská 11 – úprava vstupního pavilonu“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary schválila  uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností allstavservis s.r.o., IČ: 02376253, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Truhlářská 11 – úprava vstupního pavilonu“, na základě kterého se dle Změnových listů č. č. ZL 01, č. ZL 02, č. ZL 03, č. ZL 04, č. ZL 05, č. ZL 06, č. ZL 07, č. ZL 08, č. ZL 09, č. ZL 10, č. ZL 11, č. ZL 12  snižuje cena díla o částku 149.147,95 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 2.993.272,- Kč bez DPH, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic

vedoucí odboru