DODATEK Č. 1

ke smlouvě o výkonu autorského dozoru č. ORM/33/2017/Sl z 19.07.2017

na akci

„COH Klatovy – stavební úpravy objektu č. p. 782/III.“

1.  Smluvní strany

Objednatel		: Město Klatovy

Sídlo 			: náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ  			: 00255661

DIČ			: CZ00255661

Sídlo			: nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení      	: xxx

Číslo účtu                 	: xxx

Zastoupen 		: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických: xxx, investiční referent objednatele,

tel.: xxx, mobil: xxx, e-mail: xxx

a

1.2. Zhotovitel           :  	AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

Ve věcech smluvních  : 	Ing.arch. Pavel Bořík – jednatel společnosti, tel. xxx,

e-mail: xxx

Ve věcech technických: 	xxx – vedoucí zakázky, tel. xxx

e-mail: xxx@areagroup.cz

IČO                            : 	25203231

DIČ                            : 	CZ25203231

Bankovní spojení      : 	xxx

Číslo účtu	            : 	xxx

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 8137.

2.

Na základě čl. 10. Odst. 10.2 se obě strany dohodly na změně čl. 4. Doba plnění a čl. 5. Cena díla:

4. Doba plnění

Původní znění  odst. 4.1.:

4.1.

Zhotovitel bude poskytovat výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby  08/2017 –  11/2017 až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

Nové znění  odst. 4.1.:

4.1.

Zhotovitel bude poskytovat výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby  08/2017 –  07.02.2018 až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

5. Cena díla

Původní znění odst. 5.2.:

Cena za výkon autorského dozoru činí  12.500,- Kč bez DPH (15.125,- Kč včetně DPH) za měsíc, tj. při trvání zakázky v termínu dle čl.4 odst.1 celková cena 50.000,- Kč bez DPH, 60.500 vč.DPH.

Nové znění odstavce 5.2.:

Cena za výkon autorského dozoru činí  12.500,- Kč bez DPH (15.125,- Kč včetně DPH) za měsíc, tj. při trvání zakázky v termínu dle čl.4 odst.1 celková cena 87.500,- Kč bez DPH, 105.875,- Kč vč.DPH.

3.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu autorského dozoru č. ORM/33/2017/Sl, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne  05.09.2017 usnesení č. 17.

V Klatovech dne 13.09.2017

..........................................                                               ……..............................

Mgr. Rudolf Salvetr 					Ing. arch. Pavel Bořík

starosta města Klatovy                                                        jednatel AREA group s.r.o.

(objednatel)                                                                            (zhotovitel)