Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 799/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 2424690029
Název díla:

“ČS Stranná - rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102” Smluvní strany: objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Energovod CZ, a.s.

sídlo:	Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby:

IČO:	04155637

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze), oddíl B, vložka 20697

tel.:	e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění díla, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu předmětu díla

v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 08.12.2025.

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 08.12.2025. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy – předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 08.12.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy, b) Čl. III. Cenové platební podmínky, bod 1.

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:

PS03	Transformátory 110 kV

SO511	Stanoviště transformátorů a	tlumivek

VON	Vedlejší a ostatní náklady

Původní znění:

Celková smluvní cena v Kč bez DPH za celý předmět díla:	26.365.168,07 Kč

(slovy: dvacet šest milionů tři sta šedesát pět tisíc jedno sto šedesát osm korun českých sedm haléřů).

Nové znění:

Celková smluvní cena v Kč bez DPH za celý předmět díla:	26.897.922,50 Kč

(slovy: dvacet šest milionů osm set devadesát sedm tisíc devět set dvacet dva korun českých padesát haléřů).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

V Praze

oprávněný zástupce zhotovitele

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 08.12.2025

V Chomutově oprávněný zástupce objednatele

ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

předseda představenstva

Energovod CZ, a.s.

člen představenstva

Energovod CZ, a.s.