uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

# I.

# SMLUVNÍ STRANY

| Název společnosti: Zastoupená: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Tel./fax: E-mail: Zástupce v jednání : smluvních : b) technických : | Město Holice Mgr. Ladislavem Effenberkem – starostou města Holubova 1, 534 01 Holice 00273571 CZ 273571 Komerční banka expozitura Holice 19-1628561/0100 466 741 231 klasovita@mestoholice.cz Mgr. Ladislav Effenberk – starosta města Martina Klasovitá – referent SMVM |
| --- | --- |

jako objednatel na straně jedné

a

| Název společnosti: Zastoupená: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Tel./fax: E-mail: Zástupce v jednání : a) smluvních : b) technických : | MDS projekt s.r.o. Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto 274 87 938 CZ 274 87 938 Česká spořitelna, a.s. Praha 1212900339/0800 +420 465 322 451 mds@mdsprojekt.cz Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti Ing. Jan Bursa |
| --- | --- |

jako dodavatel – zhotovitel na straně druhé

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu:

# II.

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2. 2. 	Název stavby:	       Lávka Na Mušce Holice

Investor:	       Město Holice

# III.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu. Součástí projektové dokumentace bude soupis prací. Dokumentace DSP (dokumentace pro stavební povolení) a PDPS (dokumentace pro provádění stavby) bude vyhotovena v požadovaném rozsahu v souladu je vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Předmětem projektové dokumentace bude:

  - SO 201 – Lávka Na Mušce

Projektová dokumentace ve stupni DSP+PDPS bude obsahovat:

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu (podrobné zaměření zájmového území)

- Inženýrsko-geologický průzkum

- Vyjádření o existenci podzemních vedení

- Kompletní projektovou dokumentaci (vyjma majetkoprávního projednání (dle dohody zajištěno objednatelem))

- Soupis prací v rozpočtovém systému OTSKP dle požadavku objednatele

- Dočasné dopravní opatření po dobu výstavby akce

- Záborový elaborát

- Plán kontrolních prohlídek stavby

- Projednání dokumentace s dotčenými orgány dle poptaného rozsahu (sloužící k vydání  stavebního povolení)

- Podání žádosti o stavební povolení bude zajištěno objednatelem.

- Dendrologický průzkum a posudek kácených dřevin.

Nabízená dokumentace neobsahuje:

- Projektovou dokumentaci vyvolaných stavebních objektů přeložek sítí

- Nezahrnuje projednání dotčených pozemků a získání oprávnění stavě na daných pozemcích. Majetkoprávní projednání bude provedeno a získáno objednatelem akce.

- Vyřízení stavebního povolení ani cena za správní poplatky.

Smlouva řeší problematiku projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby. V případě nutnosti získat Územní rozhodnutí na danou akci, bude vypracována nabízejícím dokumentace pro územní řízení. Tyto práce budou provedeny nad rámec této smlouvy jako vícepráce.

Projektová dokumentace bude předána v 6-ti výtiscích a 1x na Cd v uzavřené formě Pdf ve stupni DSP+PDPS

3.2     Zhotovitel vypracuje předmět plnění svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.3     Smlouva o dílo zahrnuje pouze stavební objekt SO 201. V případě návrhu vyvolaných

stavebních objektů, budou tyto práce provedeny a řešeny jako více práce nad rámec této smlouvy.

# IV.

DOBA PLNĚNÍ

  - Termín plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

Koncept dokumentace stupeň DSP+PDPS bude předán 	           do 15.11.2017

Čistopis dokumentace stupeň DSP+PDPS bude předán 	           do 15.12.2017

  - Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním dokumentace a jejím odevzdáním objednateli.

  - Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla dle čl. 3.1 v případech:

- nedodržení zákonné lhůty ze strany dotčených orgánů

- nesouhlasů fyzických osob se stavbou, plynoucích z nedohody mezi nimi a investorem stavby

- odvolání proti stavbě ze stran veřejnosti, občanských sdružení apod.

v případě výše uvedených skutečností je zhotovitel oprávněn fakturovat poměrnou část díla po odsouhlasení objednatelem.

# V.

CENA

  - Cena za zhotovení sjednaného předmětu smlouvy dle čl.III této smlouvy činí:

Cena bez DPH…………………………….88.200,00 Kč

21% DPH………………………………...18.522,00Kč

Celková cena včetně DPH………….106.722,00 Kč

Rozsah prací a kalkulace ceny jsou podrobně specifikovány v nabídce č. 273/2017 - příloze této smlouvy.

# VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1	Po skončení a předání díla dle čl. 3.1 objednatel uhradí odpovídající část ceny na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli.

6.2	Fakturu zhotovitel vystaví do 14 dní po předání díla dle bodu 3.1.

6.3	Lhůta splatnosti faktur je 15 dnů ode dne doručení.

6.4	Faktura bude obsahovat:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo,IČ,

- číslo smlouvy

- číslo faktury,

- den odeslání a den splatnosti faktury,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má úhrada provést,

- fakturovanou sumu včetně DPH

- označení díla, razítko a podpis oprávněné osoby,

6.5	V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti, uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit jí zhotoviteli jako neúplnou na doplnění.

# VII.

ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY

# 7.1	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle podmínek, stanovených ve smlouvě a že po dobu běhu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2	Záruční doba (týkající se předmětné dokumentace) je 3 roky a začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace bez vad objednateli.

# 7.3	Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady dokumentace do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele.

# VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

8.1	Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, technické a technicko-kvalitativní podmínky a sjednané podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit pokyny objednatele.

8.2	Práce budou provedeny v kvalitě a s technickými parametry, které jsou obvyklé pro daný účel a které zajistí předpokládanou platnost a životnost zpracovávané dokumentace a navrženého stavebního díla.

8.3	Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám informace o výsledku své činnosti.

8.4	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu čl. III. této smlouvy. V případě, kdy objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského listu nebo do výpisu z obchodního rejstříku.

# IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato smlouva vzniká projevením souhlasu obou smluvních stran s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků vzájemně odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Dvě vyhotovení si         ponechává objednatel a dvě zhotovitel.

Doložka ze zákona o obcích:

Smlouva schválena Radou města Holic dne 28.8.2017 po č. 347.

příloha této smlouvy - nabídka č. 273/2017

Ve Vysokém Mýtě dne 1. září 2017	    			     V Holicích dne:

Zhotovitel:							     Objednatel:

………………………………………	 			                  ……..……………………………………

Ing. Jan Bursa						           Mgr. Ladislav Effenberk

jednatel společnosti						starosta města

# Text boxes

Objednatel

Zhotovitel