|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Městský úřad Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  | tel. +420 573 321 111 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velké náměstí 115 |  |  |  |  |  |  |  | fax +420 573 331 481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  | www.mesto-kromeriz.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koníček Miroslav |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Včelary 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbor investic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68712 |  |  |  | Bílovice |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 21802327 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Váš dopis značky |  | / |  |  | ze dne |  | vyřizuje |  |  |  |  | / |  | linka |  |  | V Kroměříži |  |  |
|  |  |  | / |  |  | 0.0.0000 |  | xxx |  |  |  |  | / |  |  |  | 9.1.2026 |  |  |
| OBJEDNÁVKA č. |  |  |  | OBJ/2026/0028/INV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  | 00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |  | CZ00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě cenové nabídly ze dne 18.12.2025 objednáváme u Vás služby výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (déle jen „TDS“) nad prováděním stavby s názvem „Chodník pro pěší Kotojedy – Kroměříž“. Rozsah činnosti TDS dle cenové nabídky a přílohy č. 2 této objednávky. Termín plnění: Odborné činnosti podle této objednávky budou zahájeny po předání PD (dokladové části a stavebního povolení) a Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Odborné činnosti dohodnuté v této objednávce budou prováděny průběžně v návaznosti na provádění stavby - maximálně 4 kalendářní měsíce. Předpokládaný termín zahájení je 1.3.2026 Cena: 96.000,- Kč vč. DPH (není plátce DPH) Fakturace proběhne jednorázově po dokončení díla, resp. po výkonu činnosti TDS. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení příkazci. Poskytnuté podklady: - projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná společností Zdeňkem Vladykou, Na Honech I 5540, 760 05 Zlín, IČO: 76532232, datace 05/2024. - ROZHODNUTÍ povolení stavby Sp.zn. 02/027648/2025/PE ze dne 5. 6. 2025 Příloha č. 1 CN ze dne 18.12.2025 Příloha č. 2 Činnost TDS Akceptace objednávky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |