SMLOUVA O DÍLO

číslo SD/2026/0016

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: ONYX wood spol. s r.o.

adresa: Mírové nám. 19, Jablonec n. N.	adresa: U Stadionu 270, Prachatice

PSČ 466 01					PSČ: 383 01

IČO: 00262 340	IČO: 25178644

DIČ: CZ00262340	DIČ: CZ25178644

číslo účtu: 121-451/0100                              kontaktní osoba: Lenka Fidlerová

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	tel.: 777 723 881

kontaktní osoba: Jan Čermák	e-mail: lfidlerova@onyx-wood.com

tel.: 483 357 130

e-mail: cermak@mestojablonec.cz

dále jen "objednatel" na straně jedné      a      dále jen "dodavatel" na straně druhé

- Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je „závazek dodavatele provést pro objednavatele dílo spočívající ve výměně herního prvku na dětském hřišti Vlaštovčí v Jablonci nad Nisou, nacházející se na pozemku parc. č. 1895/9 v kat. území Jablonec nad Nisou. Předmětem díla je zejména demontáž a likvidace stávajícího herního prvku a dále dodávka a instalace nového herního prvku – kolotoče IODINE, dle předložené cenové nabídky ze dne 12.1.2026, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1.

- Termín plnění

- Termín realizace díla je po dohodě stanoven do 30.4.2026

- Jakékoli prodlení v realizaci předmětu této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednatel si v případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude dodavatel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín.  Pokud dodavatel nedokončí dílo ani v náhradním termínu, je objednatel oprávněn uplatnit sankci, která činí 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. bod 1) této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku dodavatele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce dodavatele za objednatelem.

- Cena a platební podmínky

- Cena za předmět plnění díla je stanovena do výše 68 122,00 Kč bez DPH (82 428,00 Kč včetně 21 % DPH).

- Dodavatel je oprávněn fakturovat pouze za skutečně provedené práce.

- Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).

- Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby objednatele.

- Na faktuře je nutné uvést DIČ objednatele.

- Faktura bude zaslána až po fyzickém předání a převzetí předmětu smlouvy.

- Záruční doba

Dle platných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

- Závěrečná ustanovení

- Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

- Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnou dnem zveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

- Za věcnou správnost smlouvy odpovídá Jan Čermák, který je rovněž technickým zástupcem objednatele.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Cenová nabídka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam příloh:

Příloha č. 1	Cenová nabídka

V Jablonci nad Nisou, dne:				V Jablonci nad Nisou, dne:

……………………………………………                                  ……………………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová	za dodavatele

vedoucí odboru městské ekologie

……………………………………………

Mgr. Barbora Šnytrová

vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky

Příloha č. 1: Cenová nabídka