Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo uzavřené dne 9.8.2025 mezi smluvními stranami

1. Smluvní strany

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ:	70890021    /  	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:				KOHL Architekti s.r.o.	
Sídlo:					28. října 960/178, 709 00 Ostrava

IČO  /  DIČ:				28597931/CZ28597931

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 33846

NÁZEV AKCE:

STUDIE –  řešení budoucího sídla správy státního podniku Povodí Odry a VH laboratoří

V souladu se zněním článku 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Doba plnění – bod 3.2. se mění následovně:

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat jej objednateli nejpozději do 27. 02. 2026.

Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření varianty V1 – rekonstrukce, o variantu integrace prostor VH laboratoří do objektu správy státního podniku.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

v Ostravě dne	21.1.2026					v Ostravě dne  21.1.2026

za objednatele							za zhotovitele

xxx							          xxx

Mgr. Petr Birklen	xxx

generální ředitel	jednatel